﻿MANUAL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MERCURIO GROUP - VERSIÓN 2.0

________________

MANUAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO        4

01 CONTROL DEL DOCUMENTO        4

02 OBJETIVO Y ALCANCE        10

03 MARCO NORMATIVO        12

04 POLITICA DE MANTENIMIENTO        17

05 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL        20

08 ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO        38

09 PLANIFICACION Y PROGRAMACION        42

10 PRUEBAS Y VERIFICACIONES        47

11 EJECUCION Y REGISTRO        51

12 GESTION DE REPUESTOS        56

13 PARADAS TECNICAS Y DIQUE        62

14 INCORPORACION E INACTIVACION        66

15 GESTION DE FALLAS Y DEFECTOS        69

16 INDICADORES DE DESEMPENO        75

17 AUDITORIAS Y PREPARACION SIRE        80

18 DIGITALIZACION CONTROL Y CIBERSEGURIDAD        85

19 CAPACITACION Y COMPETENCIA        88

20 GESTION DEL CAMBIO        92

21 REGISTROS ASOCIADOS        96

DOCUMENTATION LIST        111

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS        114

PROC-MAN-01 GESTION PLAN MANTENIMIENTO        116

PROC-MAN-02 IDENTIFICACION EQUIPOS CRITICOS        123

PROC-MAN-04 CONTROL REGISTROS        133

PROC-MAN-05 PROCEDIMIENTO MAESTRO PRUEBAS        139

PROC-MAN-06 INSPECCION PREVIA CARGA        145

PROC-MAN-07 CONTROL INTEGRIDAD TRANSFERENCIA        152

PROC-MAN-08 GESTION INTEGRAL EQUIPOS EX        158

PROC-MAN-11 GESTION REPUESTOS CRITICOS        163

PROC-MAN-13 EVALUACION PROVEEDORES CRITICOS        168

PROC-MAN-14 GESTION PARADAS TECNICAS DIQUE        173

PROC-MAN-16 GESTION MODIFICACIONES MOC        178

PROC-MAN-17 GESTION FALLAS CRITICAS        181

PROC-MAN-18 ANALISIS CAUSA RAIZ        187

PROC-MAN-19 SEGUIMIENTO CAPA        191

PROC-MAN-20 RECEPCION TECNICA NUEVA UNIDAD        196

PROC-MAN-21 PRESERVACION INACTIVIDAD        201

PROC-MAN-22 PREPARACION INSPECCION EXTERNA        206

PROC-MAN-23 GESTION OBSERVACIONES        215

PROC-MAN-24 GESTION SEGURIDAD CIBERNETICA FLOTA        218

________________

MANUAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO

01 CONTROL DEL DOCUMENTO

1.1 Identificación del Documento

Título:                                 Manual de Gestión de Mantenimiento

Código:                                 MGM-02

Versión:                                 2.0

Fecha de Emisión:                         23/02/2026

Owner (Responsable):                 Gerencia Técnica

Custodio (Document Controller):        Gerencia Técnica

Aprobación Final:                         Dirección General

Estado:                                 Vigente / Controlado

Cláusula de cumplimiento:

Este documento integra el Sistema de Gestión de la Compañía y es de cumplimiento obligatorio en su alcance. El uso de versiones obsoletas o no controladas se tratará como No Conformidad y se gestionará mediante CAPA conforme al procedimiento aplicable.

1.2 Objeto del Control Documental

Asegurar que el MGM-02 y sus documentos asociados:

1. Estén aprobados, vigentes y alineados a requisitos legales/reglamentarios, Autoridad Marítima, Clase y mejores prácticas aplicables.

2. Estén disponibles como Copia Controlada en todos los puntos de uso.

3. Estén protegidos contra edición/alteración no autorizada.

4. Mantengan trazabilidad completa de revisiones (qué cambió, por qué, cuándo, quién lo aprobó).

5. Garanticen integridad y respaldo (digital e impreso si aplica).

1.3 Alcance del Control

Aplica a:

* MGM-02 (Nivel 1) y sus Anexos.

* Procedimientos PROC-MAN-xx (Nivel 2) vinculados a mantenimiento.

* Registros/ Formularios/ Checklists REG/FRM/CHK (Nivel 3).

* Documentos Externos Controlados incorporados por referencia (reglamentación, circulares, Clase, manuales OEM, guías aplicables).

Regla: Ningún documento se considera “controlado” si no está en el repositorio maestro y no cumple este capítulo.

1.4 Jerarquía y Nomenclatura (Gobernanza)

Jerarquía:

* Nivel 1: Manual (MGM-02)

* Nivel 2: Procedimientos (PROC-MAN-xx)

* Nivel 3: Registros/Formatos/Checklists (REG/FRM/CHK)

Convención mínima de codificación:

MGM-02 / PROC-MAN-XX / REG-MAN-XX-YY / FRM-MAN-XX-YY / CHK-MAN-XX-YY

(Ajustable a la convención interna, pero debe ser única y consistente.)

1.5 Definiciones Operativas

* Copia Controlada: ejemplar autorizado (digital o impreso) identificado con versión vigente, gestionado desde repositorio maestro, sin permisos de edición para usuarios finales.

* Copia No Controlada: ejemplar descargado/impreso sin garantía de vigencia. Debe incluir marca visible: “UNCONTROLLED COPY”.

* Documento Externo Controlado: norma/regla/manual OEM cuya vigencia se verifica y registra periódicamente.

* Obsoleto: documento retirado, identificado como OBSOLETE, bloqueado para uso operativo.

1.6 Roles y Responsabilidades (RACI)

Owner – Gerencia Técnica (R):

* Define alcance, criterios técnicos y estructura del MGM-02.

* Inicia o valida CR/MOC y define fecha efectiva.

* Verifica implementación y cumplimiento.

Custodio – Document Controller (R):

* Administra maestro documental, versiones, publicación, distribución, retiro y archivo.

* Controla permisos (lectura vs edición) y evidencia de retiro de obsoletos.

Dirección General (A):

* Aprueba emisión inicial y cambios mayores.

Usuarios (C/R según aplique):

* Usan solo versión vigente.

* Reportan necesidad de cambio mediante canal formal.

1.7 Revisión Programada

El MGM-02 se revisará:

* Ordinaria: anual (mínimo).

* Extraordinaria: ante cambios regulatorios/Clase, hallazgos de auditoría, incidentes relevantes, cambios de flota/equipos críticos o lecciones aprendidas.

* Resultado mínimo documentado:

* “Sin cambios” (se registra revisión), o

* “Revisión requerida” (se abre CR/MOC).

1.8 Gestión de Cambios (CR + MOC)

Regla: toda modificación debe seguir flujo formal. Se prohíben cambios informales, correcciones manuscritas, o copias locales editadas.

1) Change Request (CR):

Debe incluir: sección afectada, motivo, riesgo de no cambio, soporte/evidencia y responsable proponente.

2) Evaluación (MOC):

* Impacto en seguridad/ambiente/operación

* Impacto en PMS y registros asociados

* Necesidad de capacitación/comunicación

* Fecha efectiva y plan de transición

3) Aprobación:

* Cambios menores: Owner + Custodio

* Cambios mayores: Dirección General (obligatorio)

4) Emisión y comunicación:

* Publicación de versión vigente

* Notificación a puntos de uso

* Actualización en PMS

* Retiro y bloqueo de obsoletos

Criterio sugerido (para evitar dudas):

Se considera cambio mayor si afecta: criticidad A/B/C, barreras de seguridad/ambientales, requisitos legales/Clase, roles/responsabilidades, o registros obligatorios.

1.9 Control de Revisiones y Trazabilidad

Cada versión del MGM-02 debe incluir:

* Versión y fecha

* Descripción del cambio (qué/por qué)

* CR/MOC ID

* Secciones afectadas

* Aprobador

1.10 Distribución y Accesibilidad

1.10.1 Puntos Controlados (Lista de Distribución)

La versión vigente estará disponible como Copia Controlada en:

* Repositorio maestro (Oficina – Gerencia Técnica)

* PMS / plataforma digital (link al repositorio maestro)

* A bordo (digital; impreso solo si aplica)

1.10.2 Regla “Única Fuente de Verdad”

La única fuente válida es el repositorio maestro controlado. Todo archivo descargado/ impreso es Uncontrolled Copy salvo que esté marcado como Copia Controlada.

1.10.3 Retiro de Obsoletos

Ante nueva versión:

* Se invalida versión anterior en PMS y puntos de uso

* Se archiva como OBSOLETE con acceso restringido

* Se genera evidencia de retiro (checklist/acuse)

1.11 Seguridad e Integridad del Documento

Digital (mínimos obligatorios):

* Lectura para usuarios finales; edición restringida a Owner/Custodio

* Historial de cambios o registro de revisiones

* Respaldo periódico del repositorio maestro (backup)

* Control de accesos por perfil (ideal: por rol)

Impreso (si aplica):

* Identificación “COPIA CONTROLADA”

* Prohibidas correcciones manuscritas (se reemplaza por versión vigente)

1.12 Control de Documentos Externos

Cuando el MGM-02 referencie documentos externos:

* Mantener un Listado de Documentos Externos Controlados (fuente, edición, última verificación, responsable).

* Verificar vigencia con periodicidad definida (recomendado: anual o ante alertas).

* Si hay cambio relevante, iniciar CR/MOC.

1.13 Vigencia, Fecha Efectiva y Transición

El manual entra en vigencia desde su aprobación. Los cambios pueden tener fecha efectiva diferida si requieren capacitación, ajustes en PMS o transición operativa. La transición debe quedar documentada en el MOC.

1.14 Retención y Archivo

* Versiones obsoletas archivadas como OBSOLETE y bloqueadas.

* Retención mínima recomendada: 5 años (o mayor si lo exige contrato/reglamentación).

* Debe garantizarse disponibilidad para auditorías e investigaciones.

1.15 Incidentes/No Conformidades Documentales

Se registrará como No Conformidad cualquier caso de:

* Uso de versión obsoleta

* Ausencia del documento en punto de uso

* Falta de trazabilidad

* Edición no autorizada

Y se gestionará mediante CAPA hasta cierre verificable.

1.16 Historial de Revisiones

Versión

Fecha

CR/MOC ID

Secciones afectadas

Descripción del cambio

Aprobado por

01

23/02/2026

N/A

Emisión inicial

Emisión inicial del MGM-02

Dirección General

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

________________

02 OBJETIVO Y ALCANCE

2.1 Objetivo

Establecer el marco organizacional, técnico y operativo mediante el cual la Compañía planifica, ejecuta, registra, controla y mejora el mantenimiento de su flota, asegurando:

* Seguridad de las operaciones y protección del medio ambiente.

* Integridad y confiabilidad de estructura, maquinaria y sistemas.

* Cumplimiento de requisitos legales/reglamentarios aplicables y exigencias contractuales del cliente.

* Continuidad operacional del transporte fluvial de combustibles (disponibilidad y reducción de fallas).

* Evidencia verificable y trazable para auditorías e inspecciones externas.

Este Manual se alinea con los principios del Código ISM (en particular, mantenimiento de equipos y confiabilidad), y con los requisitos aplicables de Autoridad Marítima, MARPOL, SOLAS (cuando corresponda), Clase (si aplica) y mejores prácticas del sector. El sistema se implementa con criterio “Inspection Ready” y, cuando sea requerido contractualmente, bajo estándar SIRE Ready.

2.2 Alcance Operativo

Este Manual aplica a:

* Remolcadores.

* Barcazas tanque no tripuladas (transporte de combustible).

* Unidades propias y/o bajo gestión técnica directa de la Compañía.

* Cubre el mantenimiento preventivo, correctivo y por condición, incluyendo planificación, ejecución, control de vencimientos, backlog y registros asociados, para:

* Propulsión y generación (remolcadores): motor/es principal/es, reductoras, ejes, hélices, generadores, bombas, enfriadores, aire de arranque, combustible y lubricación.

* Sistemas de carga/descarga (barcazas tanque): bombas/eductores si aplica, líneas, manifolds, válvulas, mangueras, conexiones, dispositivos de alivio, puesta a tierra/bonding cuando aplique, medición, venteos y accesorios del sistema de carga.

* Gobierno y maniobra (remolcadores): timón, servo, hidráulicos, controles y alarmas.

* Seguridad y protección ambiental (toda la flota): lucha contra incendio, equipos de emergencia, salvamento/prevención según aplicabilidad, contención/anti-derrame, alarmas críticas, detección y elementos de mitigación.

* Estructura y casco (toda la flota): integridad estructural, corrosión, estanqueidad, tapas, escotillas, tanques, cadenas/bitas/elementos de amarre, y elementos críticos para operación segura.

Criterio de criticidad: el Manual aplica con prioridad a equipos clasificados como Críticos A (Seguridad / pérdida mayor) y Críticos B (Ambiental / compliance), sin excluir el mantenimiento de equipos C cuando sea necesario para confiabilidad y continuidad operacional.

2.3 Alcance en Zonas Clasificadas (ATEX / IECEx)

Para unidades o áreas con atmósfera potencialmente explosiva (zonas clasificadas), este Manual incluye los requisitos de mantenimiento/inspección para:

* Equipos eléctricos y mecánicos con certificación Ex (IECEx/ATEX).

* Integridad de puesta a tierra/bonding, continuidad, sellados/prensas, y condición de componentes Ex.

* Registros específicos exigibles para auditorías y terminales.

Si la unidad no está certificada bajo un esquema formal IECEx/ATEX, se aplicará un enfoque equivalente basado en evaluación de riesgo, requerimientos del cliente/terminal y buenas prácticas, documentado en el SGS y en los procedimientos PROC-MAN aplicables.

2.4 Alcance Geográfico

Aplica a las operaciones en la Hidrovía Paraguay–Paraná y a cualquier otra zona donde opere la Compañía, bajo la reglamentación de la Autoridad Marítima competente y/o exigencias locales aplicables.

2.5 Aplicación a Flota en Expansión (Alta de Unidad)

Ante incorporación de nuevas unidades, se deberá completar como mínimo:

* Inventario técnico inicial (estructura + equipos), codificado (p.ej. SFI u otro estándar adoptado).

* Definición/validación de criticidad A/B/C y actualización del registro maestro de equipos críticos.

* Carga del plan de mantenimiento (tareas, frecuencias, repuestos críticos, recursos y evidencias).

* Definición del stock mínimo de repuestos críticos y consumibles asociados.

* Inspección base-line (condición inicial) para establecer backlog inicial y riesgos de arranque.

La escalabilidad del sistema debe mantenerse sin pérdida de trazabilidad, control documental ni cumplimiento.

2.6 Exclusiones y Prelación Normativa

Este Manual no reemplaza:

* Manuales OEM, boletines técnicos, instrucciones del fabricante.

* Certificados estatutarios, exigencias específicas de Clase o de Autoridad Marítima.

* Procedimientos operativos de navegación y seguridad del SGS general.

Prelación: ante conflicto, prevalece el requisito de mayor jerarquía (Autoridad Marítima / Clase / legal / contractual). El conflicto debe registrarse y resolverse mediante CR/MOC.

2.7 Relación con el Sistema de Gestión de Seguridad (SGS)

El MGM-02 es parte integrante del SGS y cubre el componente de mantenimiento requerido para garantizar confiabilidad de equipos, control de defectos, y disponibilidad de evidencia. La gestión de riesgos operacionales, emergencias y permisos de trabajo se rige por el SGS, mientras que la planificación/registro/control del mantenimiento se gestiona bajo este Manual y sus procedimientos PROC-MAN.

2.8 Condición “SIRE Ready” (cuando sea requerido contractualmente)

Cuando sea requerido por clientes/terminales, la Compañía mantendrá el sistema en condición SIRE Ready, pudiendo demostrar en forma inmediata:

* Cumplimiento del PMS (programado vs ejecutado)

* Control de vencidos/backlog y justificación de diferimientos

* Evidencia de inspección y mantenimiento de equipos críticos

* Integridad de registros, repuestos críticos y acciones correctivas

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

03 MARCO NORMATIVO

3.1 Generalidades y Principio de Aplicabilidad

El MGM-02 se estructura para cumplir con la reglamentación obligatoria aplicable a las operaciones de transporte fluvial de combustibles en la Hidrovía Paraguay–Paraná y con estándares internacionales de la industria cuando sean exigidos por contrato (clientes/terminales) o adoptados como mejores prácticas por la Compañía.

Principio clave: cada requisito listado en esta sección se gestiona como Documento Externo Controlado (ver Sección 1.12), definiendo:

* Aplicabilidad (Remolcadores / Barcazas tanque no tripuladas / ambas)

* Evidencia mínima

* Frecuencia de verificación

* Responsable (Owner)

Cuando una norma superior o exigencia contractual cambie, se iniciará CR/MOC (Sección 1.8).

3.2 Tabla Maestra de Requisitos Normativos y Técnicos (Auditable)

Instrumento / Referencia

Tipo

Aplica a (R/B/AMBAS)

Condición de aplicabilidad

Evidencia mínima exigible

Verificación

Owner

Código ISM (Secc. 10.1–10.4)

Obligatorio

AMBAS

Conforme al alcance del SGS corporativo

PMS vigente, criticidad A/B/C, registros de inspección, defect log, CAPA

Anual + auditorías

Gerencia Técnica

Autoridad Marítima (PNA/PGN u otra)

Obligatorio

AMBAS

Según bandera/jurisdicción y operación

Certificados vigentes, inspecciones, registros a bordo/central, cumplimiento observaciones

Mensual / Anual

Gerencia Técnica

MARPOL 73/78 – Anexo I

Obligatorio

AMBAS

Operación con hidrocarburos y prevención contaminación

Integridad líneas/valv., alarmas nivel, control fugas, planes/contención, registros de pruebas

Trimestral + eventos

Gerencia Técnica / Operaciones

SOLAS II-1

Obligatorio

AMBAS

Solo cuando la unidad esté sujeta a SOLAS

Evidencia de mantenimiento de sistemas esenciales (según aplicabilidad)

Anual

Gerencia Técnica

SOLAS II-2

Obligatorio

AMBAS

Solo cuando aplique SOLAS; si no, “equivalente SGS”

Pruebas y registros de equipos CI, extinción, detección, válvulas remotas

Mensual / Trimestral

Gerencia Técnica

Sociedad de Clasificación

Obligatorio

AMBAS

Aplica solo a unidades con Clase vigente

Surveys, certificados, dique, espesores, ejes/gobierno, recomendaciones

Mensual (tracker)

Gerencia Técnica

ISGOTT

Mejora / Contractual

AMBAS

Operación con terminales petroleras o exigencia cliente

Checklists operativas, integridad transferencia, ESD, control ignición

Por operación + anual

Operaciones / SGS

ATEX / IECEx (equipos Ex)

Obligatorio / Contractual

AMBAS

Zonas clasificadas o exigencia terminal

Inventario Ex, certificados, inspecciones, control de reparaciones y repuestos

Semestral / Anual

Gerencia Técnica / Eléctrico

OCIMF – SIRE

Contractual

AMBAS

Cuando sea requerido por cliente/terminal

KPIs, evidencia pruebas críticas, historial intervenciones, defect log y CAPA

Permanente

Gerencia Técnica / SGS

Notas de aplicación:

1. Donde se indique “si aplica”, la aplicabilidad debe definirse por unidad en un Anexo específico (“Matriz de Aplicabilidad Normativa por Unidad”).

2. Si una unidad no está sujeta a SOLAS/Clase, el sistema mantiene controles equivalentes mediante el SGS + MGM (mantenimiento de extinción, integridad de casco, etc.).

3.3 ISM Code (Foco Mantenimiento)

El sistema de mantenimiento implementa los principios de ISM y asegura el cumplimiento verificable de:

* 10.1 Mantenimiento del buque y equipos (PMS + correctivo).

* 10.2 Inspecciones periódicas (checklists y rondas).

* 10.3 Identificación de equipos críticos (A/B/C).

* 10.4 Medidas para confiabilidad (alarmas, pruebas, redundancias, compensatorias).

3.4 Prevención de Contaminación (MARPOL Anexo I / Equivalente)

El sistema contempla controles de integridad y prevención de derrames, incluyendo:

* Integridad de líneas de carga/descarga y conexiones.

* Pruebas y mantenimiento de válvulas relevantes y de casco.

* Verificación de alarmas/sensores asociados.

* Control de fugas en bombas y accesorios de transferencia.

* Disponibilidad operativa de medios de contención/mitigación.

3.5 Seguridad contra Incendio (SOLAS / Equivalente SGS)

Cuando SOLAS no aplique, la Compañía mantendrá un estándar equivalente basado en criticidad y riesgo, coordinado en el PMS. Las pruebas periódicas de bombas, sistemas fijos y detección serán documentadas.

3.6 Sociedad de Clasificación (cuando corresponda)

Para unidades en Clase, el sistema asegura el control de surveys, recomendaciones (Conditions of Class), programas de dique, medición de espesores e inspecciones de ejes/gobierno.

3.7 Autoridad Marítima Competente

Las unidades se mantendrán conforme a requerimientos de bandera/jurisdicción, asegurando certificados vigentes, registros disponibles y cierre de observaciones.

3.8 ISGOTT (cuando sea aplicable contractualmente)

Se adoptarán prácticas ISGOTT para inspección previa a transferencia, integridad del sistema, control de válvulas de emergencia (ESD) y seguridad durante mantenimiento en zonas de carga.

3.9 Atmósferas Explosivas (ATEX / IECEx)

* Inventario de equipos Ex actualizado.

* Certificados disponibles y auditorías de integridad.

* Control estricto de reparaciones en talleres autorizados.

* Prohibición de componentes no certificados en zonas clasificadas.

3.10 OCIMF – SIRE (Alineación Contractual)

El sistema se mantendrá en condición de auditoría permanente (Inspection Ready), demostrando cumplimiento de KPIs, evidencia de pruebas críticas y gestión de fallas mediante CAPA.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

________________

04 POLITICA DE MANTENIMIENTO

4.1 Declaración de Política

La Dirección establece que el mantenimiento de la flota es una función crítica para garantizar:

* Seguridad de las operaciones y de las personas involucradas.

* Protección ambiental, con tolerancia cero a prácticas que incrementen el riesgo de derrame o incendio.

* Integridad y confiabilidad de casco, estructura, maquinaria y sistemas asociados a la transferencia de combustibles.

* Continuidad operacional, minimizando fallas, detenciones no planificadas y pérdidas de disponibilidad.

* Cumplimiento verificable de requisitos legales/reglamentarios y contractuales aplicables.

El mantenimiento será gestionado de forma planificada, documentada y controlada, con trazabilidad completa de intervenciones, repuestos, pruebas y resultados.

4.2 Alcance y Alineación Normativa

Esta Política se aplica a remolcadores y barcazas tanque no tripuladas bajo propiedad o gestión técnica de la Compañía.

La Compañía mantendrá su sistema alineado con el Marco Normativo definido en la Sección 3 (incluyendo requisitos legales, Autoridad Marítima, Clase cuando aplique, estándares de terminal/cliente, y prácticas industriales como ISGOTT/SIRE cuando corresponda).

Regla: la “lista de normas aplicables” se controla en la Sección 3 y en el listado de documentos externos controlados. La Política define el compromiso y el cómo se gobierna el mantenimiento.

4.3 Principios Rectores (Obligatorios)

El sistema de mantenimiento se rige por los siguientes principios:

* Prevención y confiabilidad: prioridad al mantenimiento preventivo y por condición, con enfoque en evitar fallas y degradación progresiva.

* Criticidad A/B/C: la planificación, recursos y urgencia de atención se definen por criticidad; los equipos A (Seguridad) y B (Ambiental/Compliance) no pueden quedar sin control.

* Gestión formal de diferimientos: toda postergación o medida compensatoria sobre equipos críticos se gestiona mediante evaluación de riesgo y MOC/CR según el manual, con vencimiento y responsable asignado.

* Trazabilidad y evidencia: todo trabajo debe dejar registro verificable (qué, cuándo, quién, con qué repuestos, qué pruebas, resultado).

* Mejora continua basada en datos: el sistema se ajusta con indicadores (KPIs), análisis de causas y lecciones aprendidas.

4.4 Seguridad y Medio Ambiente (Compromisos Operativos)

La Compañía se compromete a mantener en condición operativa y verificable:

* Sistemas de prevención y lucha contra incendio, alarmas y medios de emergencia.

* Integridad de sistemas de carga/descarga y transferencia, incluyendo líneas, válvulas y accesorios críticos.

* Controles para prevención de derrames (inspecciones, pruebas, estanqueidad, condición estructural relevante).

* Integridad de equipos y componentes en zonas clasificadas (Ex/ATEX/IECEx) cuando aplique, asegurando que no se instalen elementos no conformes.

Autoridad de interrupción: si un equipo crítico A/B se encuentra fuera de servicio sin medidas compensatorias aprobadas, o si existe un riesgo inaceptable, la Compañía establecerá restricciones operativas hasta restaurar condición segura (según SGS y procedimientos aplicables).

4.5 Recursos y Competencias

La Dirección garantizará recursos suficientes para ejecutar esta Política, incluyendo:

* Personal competente (a bordo y en tierra) y capacitaciones según rol.

* Inventario mínimo de repuestos críticos, consumibles y herramientas.

* Servicios especializados (talleres, calibraciones, inspecciones, ensayos) cuando corresponda.

* Recursos tecnológicos para PMS/digitalización, trazabilidad documental y control centralizado.

4.6 Objetivos Medibles y Seguimiento (KPIs)

La Política se controla mediante indicadores, como mínimo:

* Cumplimiento del PMS (tareas ejecutadas vs programadas) por unidad y flota.

* Backlog vencido (cantidad/criticidad/edad) y gestión de diferimientos.

* Disponibilidad de equipos críticos A/B y eventos de falla.

* No Conformidades de mantenimiento y eficacia de CAPA.

Los objetivos y umbrales se definen en el capítulo de KPIs del manual (o procedimiento PROC-MAN correspondiente) y se revisan periódicamente por Gerencia Técnica.

4.7 Revisión de la Política

La Política se revisará:

* Anualmente, o

* Ante cambios regulatorios/contractuales relevantes, incidentes, hallazgos de auditoría, o expansión significativa de la flota.

La revisión se documentará y, de aplicar, se gestionará mediante CR/MOC.

4.8 Aprobación

Esta Política entra en vigencia a partir de su aprobación formal por la Dirección.

Firma Dirección General: ___________________________

Nombre: ___________________________

Fecha: ____ / ____ / ______

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

________________

05 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.1 Objetivo

Definir la estructura organizacional, roles, autoridad y responsabilidades del Sistema de Gestión de Mantenimiento, garantizando:

* Claridad en la asignación de funciones y líneas de reporte.

* Toma de decisiones efectiva (incluyendo diferimientos y medidas compensatorias).

* Supervisión técnica centralizada de la flota y evidencia verificable para auditorías/inspecciones.

* Cumplimiento normativo permanente e integración con el SGS.

5.2 Principio General y Autoridad Técnica

La responsabilidad del mantenimiento es compartida entre la Dirección, la Gerencia Técnica, la Superintendencia, y el personal de las unidades (cuando exista), así como contratistas cuando corresponda. Sin perjuicio de las responsabilidades individuales:

* La Gerencia Técnica mantiene la supervisión global y es la autoridad técnica máxima del sistema (define estándar, criticidad, aceptación técnica y aprobación de diferimientos críticos).

* La ejecución se realiza mediante:

* A bordo (remolcadores), y/o

* Equipo en tierra + contratistas (barcazas tanque no tripuladas), bajo control del PMS.

5.3 Roles y Responsabilidades

5.3.1 Dirección General

Responsable de:

* Aprobar la Política de Mantenimiento y asegurar la asignación de recursos necesarios.

* Revisar el desempeño global del sistema (Management Review) y aprobar cambios mayores del MGM-02.

* Evaluar los resultados de auditorías y autorizar planes de mejora cuando corresponda.

5.3.2 Gerencia Técnica (Owner del Sistema)

Responsable de:

* Implementar el MGM-02, definir estándares técnicos y elaborar/aprobar el Plan Anual de Mantenimiento.

* Mantener y aprobar la lista de equipos críticos A/B/C, sus criterios de criticidad y frecuencias mínimas.

* Aprobar diferimientos de criticidad A/B y medidas compensatorias mediante CR/MOC conforme al manual.

* Supervisar fallas mayores, definir restricciones operativas cuando corresponda y asegurar cierre efectivo de acciones correctivas.

* Coordinar con Autoridad Marítima, Clase (si aplica), clientes/terminales y asegurar condición “Inspection Ready” (incl. SIRE Ready cuando aplique contractualmente).

Es la autoridad técnica máxima del sistema.

5.3.3 Superintendente Técnico (Gestión Operativa por Unidad)

Responsable de:

* Seguimiento operativo de las unidades asignadas y verificación mensual de cumplimiento (programado vs ejecutado).

* Control de vencidos, backlog y calidad de registros/evidencias (mediciones, fotos, resultados de pruebas).

* Asistencia técnica, coordinación de embarques técnicos/contratistas y coordinación de repuestos críticos.

* Seguimiento de fallas abiertas y verificación previa a inspecciones internas/externas.

5.3.4 Capitán (Remolcadores)

Responsable de:

* Asegurar la implementación operativa del sistema a bordo y coordinar mantenimiento con la operación y el puerto.

* Priorizar seguridad: informar de inmediato fallas críticas y aplicar restricciones operativas temporales según SGS.

* Garantizar disponibilidad de registros durante inspecciones y facilitar el acceso a evidencias requeridas.

5.3.5 Jefe de Máquinas (Remolcadores)

Responsable de:

* Ejecutar el mantenimiento programado y correctivo a bordo conforme a OT/procedimientos aplicables.

* Registrar todas las intervenciones (qué, cuándo, quién, repuestos, pruebas y resultados) con evidencia verificable.

* Reportar fallas, controlar inventario mínimo de repuestos a bordo y notificar faltantes críticos.

* Informar desviaciones al Capitán y escalar a Superintendente/Gerencia Técnica según criticidad.

Es el responsable técnico directo en la unidad.

5.3.6 Responsable de Barcazas Tanque No Tripuladas (Designado en Tierra)

Responsable:

Responsable de:

* Gestionar inspecciones y mantenimiento planificado/correctivo de barcazas mediante visitas programadas.

* Asegurar registros, evidencias y cierre de trabajos (incluyendo tareas realizadas por contratistas).

* Coordinar disponibilidad e integridad de sistemas asociados a transferencia (líneas, válvulas, accesorios críticos) y elementos de seguridad/ambientales aplicables.

* Informar fallas y desvíos a Superintendente/Gerencia Técnica y mantener el backlog controlado.

5.3.7 Personal Técnico / Contratistas

Responsable de:

* Ejecutar tareas asignadas conforme a OT, procedimientos aplicables y requisitos de seguridad del SGS.

* Informar anomalías detectadas y entregar evidencias (mediciones, fotos, reportes de prueba) para trazabilidad.

* No modificar frecuencias/alcances ni introducir cambios técnicos sin aprobación formal (CR/MOC).

5.3.8 Área de Compras / Logística

Responsable de:

* Adquirir repuestos/servicios aprobados, manteniendo proveedores calificados cuando aplique.

* Garantizar tiempos adecuados de entrega y coordinar abastecimiento de inventario crítico.

* Asegurar trazabilidad de compra/recepción y disponibilidad de certificados/ documentación cuando corresponda (p.ej. equipos Ex).

5.3.9 Custodio Documental (Document Controller)

Custodio:

Responsable de:

* Administrar el maestro documental (MGM-02, PROC-MAN-xx, REG/FRM/CHK) y publicar únicamente versiones vigentes.

* Controlar distribución, retiro de obsoletos, permisos de edición y evidencia de publicación/actualización.

* Asegurar que el PMS enlace a la “única fuente de verdad” (repositorio maestro) conforme a Sección 1.

5.3.10 DPA – Designated Person Ashore (Designado en Tierra)

DPA:

El DPA es el nexo formal entre la Compañía y las unidades para asegurar el funcionamiento efectivo del SGS y la disponibilidad de recursos y soporte, conforme a los principios del ISM Code.

Responsable de:

* Verificar que el SGS funcione eficazmente y que existan recursos suficientes para operar y mantener las unidades en condición segura.

* Recibir y gestionar el escalamiento de fallas críticas, condiciones inseguras, riesgos ambientales y diferimientos A/B con impacto en seguridad/ambiente/continuidad.

* Asegurar seguimiento y cierre efectivo de No Conformidades y CAPA vinculadas a mantenimiento crítico.

* Participar (o designar representante) en Management Review y auditorías internas/externas relacionadas con mantenimiento y cumplimiento SGS.

* Alcance de intervención:

* El DPA no reemplaza la autoridad técnica de la Gerencia Técnica.

* El DPA asegura el escalamiento SGS, la disponibilidad de recursos y la intervención organizacional cuando el riesgo exceda el umbral aceptable.

5.4 Autoridades de Decisión (Reglas Claras)

* Diferimientos de equipos críticos A/B: aprobación obligatoria de Gerencia Técnica (y escalamiento al DPA cuando exista impacto en seguridad/ambiente/continuidad o restricción operativa).

* Cambios de frecuencias/alcance PMS: solo mediante CR/MOC y actualización documental/PMS.

* Restricción operativa por condición insegura: Capitán/Jefe de Máquinas (o Responsable de Barcazas en tierra) pueden aplicar medida inmediata según SGS; la Gerencia Técnica define continuidad, mitigaciones y plan de recuperación; el DPA toma intervención cuando aplique escalamiento SGS.

5.5 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad

Dirección

Gerencia Técnica

Superintendente

Capitán

Jefe de Máquinas

Resp. Barcaza (tierra)

Compras/ Log

Doc. Controller

DPA

Política de Mantenimiento

A

R

C

C

C

C

C

C

C

Plan Anual / Plan Maestro PMS

A

R

C

C

C

C

C

C

C

Identificación Equipos Críticos A/B/C

-

A/R

C

C

C

C

-

C

C

Programación mensual / semanal

-

A

R

C

C

C

-

-

C

Ejecución Mantenimiento (Remolcador)

-

C

C

A

R

-

-

-

-

Ejecución Mantenimiento (Barcaza)

-

C

R

-

-

R

-

-

-

Registro de tareas y evidencia

-

C

A

C

R

R

-

C

-

Gestión de Fallas Críticas A/B

-

A/R

R

R

R

R

C

-

C

Gestión Diferimientos A/B (MOC)

-

A

C

C

C

C

C

C

C

Auditorías internas / externas (mantenimiento)

-

R

C

C

C

C

C

C

C

NC/CAPA por mantenimiento crítico

-

R

C

C

C

C

C

C

A/C

*R: Responsable, A: Aprueba, C: Consultado.*

5.6 Sustituciones

* Remolcadores: en ausencia del Jefe de Máquinas o Capitán, sus funciones serán asumidas por el oficial designado conforme a la jerarquía operativa vigente, con designación documentada.

* Tierra: la Gerencia Técnica designará un reemplazo temporal en caso de ausencia del Superintendente, Responsable de Barcazas o Custodio Documental.

* Los reemplazos temporales deberán ser informados internamente y reflejados en los registros aplicables cuando corresponda.

5.7 Comunicación y Escalamiento (Tiempos)

Toda falla crítica o desviación relevante deberá informarse, registrarse y mantenerse bajo seguimiento hasta su cierre:

* Crítico A/B: notificación inmediata (Capitán/Jefe de Máquinas/Resp. Barcaza → Superintendente → Gerencia Técnica).

* Si existe impacto en seguridad/ambiente o restricción operativa, escalar en paralelo al DPA.

* No crítico (C): notificación dentro de 24 horas y registro en OT/Defect Log.

* Seguimiento: revisión semanal de fallas abiertas y backlog; revisión mensual de cumplimiento PMS y KPIs por unidad y flota.

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

________________

06 GESTION DE ACTIVOS

La Gestión de Activos es el fundamento del Sistema de Mantenimiento: sin un inventario completo, codificado y gobernado, no existe trazabilidad, criticidad consistente ni control real del PMS. Esta sección define el estándar mínimo para identificar, codificar, clasificar, mantener “limpio” y auditar el inventario de activos de la flota.

6.1 Inventario Maestro (Asset Register) – Requisitos mínimos

Cada unidad (remolcador y barcaza tanque no tripulada) deberá contar con un Inventario Maestro centralizado en el PMS, que represente la única fuente de verdad para:

* planificación y ejecución de tareas (PMS/OT),

* repuestos críticos y consumibles,

* historial de intervenciones,

* análisis de confiabilidad (fallas, tendencias, KPIs),

* auditorías externas (SIRE/terminales/Autoridad, cuando aplique).

6.1.1 Contenido mínimo por activo

Cada activo deberá registrar como mínimo:

Identificación

* Nombre funcional del equipo (normalizado).

* Fabricante / Marca.

* Modelo.

* Nº de serie (si aplica).

* Tag/ID interno del PMS.

Instalación y configuración

* Fecha de instalación/puesta en marcha (si se conoce; si no, “estimada” y documentada).

* Localización física (unidad/compartimento/posición).

* Fotos de placa y montaje (cuando aplique).

Datos técnicos esenciales

* Parámetros críticos (potencia, presión, caudal, temperatura, tensión/corriente, capacidad, etc.).

* Medio de servicio (p.ej. combustible / aceite / agua / carga).

* Condiciones de operación relevantes (rango/limitaciones).

Gobernanza

- Criticidad (A/B/C) y justificación breve.

- Responsable del activo (rol).

- Documentación asociada: manual OEM, planos, certificados (incl. Ex si aplica), procedimiento interno aplicable (PROC-MAN), registros obligatorios.

> Regla: si un activo no está correctamente identificado y codificado, no puede cerrarse su OT como “Cumplido” sin regularización del registro.

6.2 Estandarización y Codificación – SFI Group System (Estructura obligatoria)

MERCURIO GROUP adopta el SFI Group System como norma principal de codificación de activos, para asegurar consistencia interna y compatibilidad con proveedores, astilleros y prácticas de la industria.

6.2.1 Estructura de codificación (mínimo)

* 1er Nivel (Grupo): categoría principal (ej.: 600 – Machinery Main Components).

* 2do Nivel (Sistema): sistema específico (ej.: 611 – Main Engine).

* 3er Nivel (Componente): componente/unidad (ej.: 611.01 – Turbocharger).

6.2.2 Reglas de calidad del código (data quality)

* Un activo = un código único (no duplicar).

* Prohibido usar códigos “genéricos” para múltiples equipos (p.ej. “bomba” sin identificar cuál).

* Mantener “alias”/nombres amigables, pero el control operativo se basa en el código.

* Cualquier cambio estructural del inventario (alta/baja/modificación) debe quedar registrado como Change del inventario (ver 6.6).

6.3 Taxonomía de Mantenimiento y Confiabilidad – ISO 14224 (uso complementario)

Complementariamente a SFI (que ordena por sistemas), se adoptan criterios de ISO 14224 para estandarizar datos de mantenimiento y confiabilidad, permitiendo:

* clasificación consistente de fallas,

* análisis de modos de falla (FMEA/FMECA),

* RCA (causa raíz) con categorías comparables,

* métricas como MTBF/MTTR, repetitividad y tendencias.

6.3.1 Campos recomendados para confiabilidad (mínimo para activos críticos)

Para activos críticos A/B, el PMS deberá permitir registrar:

* tipo de evento (falla / degradación / prueba),

* modo de falla (catálogo),

* causa (catálogo),

* acción correctiva,

* condición post-reparación y prueba de aceptación.

6.4 Agrupación Operativa (Views funcionales para gestión diaria)

Para facilitar la planificación y control diario, el inventario se visualizará en el PMS por:

* SFI (estructura estándar), y adicionalmente por familias operativas:

6.4.1 Familias operativas mínimas

* G1: General del buque (documentación, seguros, inspecciones generales).

* G2: Casco (estructura, arbotantes, tanques de lastre/pantoque).

* G3: Equipo de carga (bombas de carga, líneas, manifolds, tanques de carga).

* G4: Equipo del buque (gobierno/timón, fondeo, amarre, navegación).

* G5: Equipo para tripulación y pasajeros (alojamientos, salvamento, cocina).

* G6: Maquinaria principal (Motores principales, Motores Auxiliares, Generadores, Calderas).

* G7: Sistemas para maquinaria (Combustible, Lube oil, Refrigeración, Tuberías).

* G8: Sistemas comunes del buque (Contra incendio, Aire comprimido, Sanitario, Ventilación).

Jerarquias:

* Grupo Principal (1 dígito): Función (ej. 6 = Maquinaria).

* Grupo (2 dígitos): Sistema (ej. 60 = Diésel).

* Subgrupo (3 dígitos): Componente (ej. 601 = Motores).

* Código de Detalle (6 dígitos): Específico (ej. 601.001 = Motor Ppal).

> Nota importante: Para barcazas no tripuladas, el inventario deberá priorizar “sistemas de transferencia + integridad estructural + barreras ambientales”, con responsables en tierra.

6.5 Criterios de Alta Inicial del Inventario (Baseline) y Auditoría de Inventario

6.5.1 Alta inicial (Baseline) – nueva unidad o regularización

Al ingresar una unidad (o al implementar el PMS), se realizará un levantamiento inicial que incluya:

* inventario por sistemas (SFI),

* criticidad inicial A/B/C,

* documentación disponible (OEM/certificados),

* backlog inicial (defectos/pendientes),

* repuestos mínimos críticos.

6.5.2 Auditoría del inventario (data quality)

La Gerencia Técnica/Superintendencia verificará como mínimo 1 vez al año:

* duplicidades de activos,

* activos sin código / sin datos mínimos,

* criticidad sin justificación,

* activos “huérfanos” (con OT pero sin documentación),

* consistencia entre activo–repuesto–procedimiento–registro.

6.6 Gestión de Cambios del Inventario (Asset Management of Change)

Toda modificación del Inventario Maestro deberá quedar trazada (Change Log), incluyendo:

* altas/bajas de activos,

* cambio de modelo/serie,

* reemplazo tecnológico,

* relocalización relevante,

* cambio de criticidad,

* actualización de documentación asociada.

Registro mínimo del cambio:

* Fecha, responsable, descripción, motivo (p.ej. reemplazo/obsolescencia/incidente), evidencia adjunta.

> Regla: cambios que afecten equipos críticos A/B o requisitos de terminal/Ex deberán evaluarse como CR/MOC según el manual.

6.7 Gestión de Obsolescencia (Lifecycle & Supportability)

La Gerencia Técnica revisará al menos anualmente los activos críticos A/B para evaluar:

* soporte OEM disponible,

* disponibilidad de repuestos / alternativas,

* estado de condición y riesgo operativo,

* compatibilidad con requisitos contractuales/terminal (incl. Ex cuando aplique).

Cuando un activo se considere obsoleto o con riesgo de soporte, se iniciará un Plan de Reemplazo Tecnológico que incluya:

* criticidad y riesgo de continuidad,

* opción técnica aprobada,

* repuestos de transición,

* actualización de inventario (SFI), procedimientos y tareas PMS,

* plan de puesta en marcha y pruebas de aceptación.

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

________________

07 IDENTIFICACION DE EQUIPOS CRITICOS

Este capítulo define el método para identificar, clasificar, controlar y demostrar (con evidencia) la gestión de equipos cuya falla pueda comprometer Seguridad, Medio Ambiente o Continuidad Operacional. Es un requisito esencial para cumplir con el enfoque de ISM (10.3/10.4) y para sostener condición “Inspection Ready / SIRE Ready” cuando aplique.

7.1 Objetivo

Establecer la metodología para identificar, clasificar y gestionar equipos y sistemas cuya falla súbita, degradación o indisponibilidad pueda:

* Comprometer la seguridad de las personas y/o generar riesgo de incendio/explosión.

* Provocar contaminación ambiental (derrames/emisiones relevantes).

* Afectar la integridad estructural o la estanqueidad de la unidad.

* Interrumpir la operación contractual de transporte de combustibles y/o el cumplimiento regulatorio.

7.2 Definiciones Operativas (clara y auditable)

7.2.1 Equipo crítico

Se considerará equipo crítico todo sistema, equipo o componente cuya falla pueda producir una o más de las siguientes consecuencias:

1. Riesgo a la vida humana o accidente grave.

2. Incendio/explosión o pérdida de barreras de seguridad.

3. Derrame de hidrocarburos / contaminación ambiental.

4. Pérdida de propulsión o gobierno (cuando aplique).

5. Incumplimiento regulatorio o contractual relevante (terminal/cliente).

7.2.2 Función crítica vs equipo

La criticidad se asigna por función (p.ej. “extinción de incendios”), y luego se vincula a los equipos que soportan esa función (bomba, válvulas, tablero, mangueras, etc.), evitando listas incompletas. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

7.2.3 Barreras y medidas compensatorias

* Barrera: elemento técnico/operativo que reduce el riesgo (p.ej. cierre remoto, ESD, alarma alto nivel).

* Medida compensatoria: control temporal aprobado (p.ej. restricción operativa, vigilancia adicional), con vencimiento y plan de recuperación.

7.3 Metodología de Identificación (por unidad y por sistema)

La identificación de criticidad se realiza por unidad (remolcador o barcaza) mediante:

1. Requisitos obligatorios (Autoridad Marítima / Clase si aplica / SGS). Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

2. Riesgo operacional: consecuencia + probabilidad (matriz).

3. Historial: incidentes, fallas repetitivas, near misses, RCA. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

4. Exigencias contractuales: terminal/cliente (p.ej. SIRE / ISGOTT). Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

5. Inspecciones: observaciones de auditorías externas, vetting, Clase/Autoridad.

Salida obligatoria: “Listado de Equipos Críticos por Unidad” controlado en el PMS, con trazabilidad a: Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* código SFI/ID del activo (ver Sección 6), Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* criticidad A/B/C, Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* función crítica asociada, Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* tareas PMS, pruebas, repuestos críticos y evidencias exigidas. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

7.4 Matriz de Criticidad (Consecuencia × Probabilidad) Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

7.4.1 Criterios de Consecuencia (C) Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.

* C5 – Catastrófica: fatalidad/incendio mayor/explosión/derrame mayor/ daño estructural severo.

* C4 – Mayor: lesión grave/derrame significativo/pérdida de capacidad esencial.

* C3 – Moderada: incidente menor/afectación operativa relevante.

* C2 – Menor: impacto limitado y controlable.

* C1 – Insignificante: sin impacto apreciable.

7.4.2 Criterios de Probabilidad (P)

* P5 – Frecuente, P4 – Probable, P3 – Ocasional, P2 – Remota, P1 – Improbable

7.4.3 Determinación del nivel

* Nivel A: riesgo alto (típicamente C4/C5 con P≥2, o cualquier combinación que implique riesgo inmediato).

* Nivel B: riesgo medio-alto (principalmente ambiental/compliance, con potencial de impacto significativo).

* Nivel C: riesgo operacional (impacto en disponibilidad/producción sin riesgo inmediato grave).

> Regla: toda asignación de criticidad debe incluir justificación breve (1–2 líneas) y fecha/autor de evaluación.

7.5 Clasificación por Niveles (definición + requisitos mínimos)

7.5.1 Nivel A – Crítico de Seguridad

Falla implica riesgo inmediato para personas, incendio/explosión o pérdida de barreras primarias.

Requisitos mínimos de control:

* PMS obligatorio (no excluible).

* Pruebas periódicas documentadas.

* Evidencia verificable (registros + fotos/mediciones).

* Repuestos críticos definidos (mínimo) o plan de contingencia aprobado.

* Diferimiento solo mediante evaluación de riesgo + MOC + vencimiento.

Ejemplos típicos (según unidad):

* Bombas contra incendio (principal/emergencia si existiera).

* Sistemas fijos de extinción (CO₂/espuma/otros si aplica).

* Detección/alarma de incendio.

* Sistema de gobierno (servo, hidráulicos, controles).

* Propulsión principal (remolcadores) y controles asociados.

* Válvulas de cierre remoto / ESD (si aplica).

* Equipos eléctricos y de instrumentación en zona clasificada (Ex) cuando aplique.

7.5.2 Nivel B – Crítico Ambiental / Compliance

Falla puede generar derrame/contaminación o incumplimiento ambiental relevante.

Requisitos mínimos de control:

* PMS obligatorio.

* Pruebas/inspecciones con criterio de integridad y estanqueidad.

* Control de barreras (alarmas, aislamiento, contención).

* Diferimiento con evaluación de riesgo y medida compensatoria.

Ejemplos típicos:

* Bombas de transferencia/carga (barcazas) y sellos críticos.

* Líneas/manifolds/conexiones de transferencia.

* Válvulas de aislamiento relevantes (incl. casco si aplica).

* Alarmas de alto nivel / sensores asociados (si existen).

* Medios de contención/anti-derrame asociados a operación.

* Integridad de tanques estructurales relacionados a producto (según configuración).

7.5.3 Nivel C – Crítico Operacional

Falla impacta disponibilidad o eficiencia sin riesgo inmediato grave.

Requisitos mínimos de control:

* PMS según criticidad operacional.

* Control de backlog y disponibilidad de repuestos según necesidad.

* Diferimientos controlados por planificación (sin MOC salvo escalamiento por riesgo).

Ejemplos típicos:

* Generadores auxiliares (cuando exista redundancia suficiente).

* Sistemas hidráulicos secundarios.

* Equipos auxiliares de cubierta no asociados a seguridad/ambiental.

7.6 Listas de Equipos Críticos por Referencia Normativa (cuando aplique)

> Importante: SOLAS/MARPOL/Clase aplican “cuando corresponda” según matriz de aplicabilidad por unidad. Si no aplica, se mantienen controles equivalentes definidos por SGS + riesgo. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

7.6.1 Equipos críticos por SOLAS (si aplica)

* Bombas CI (principal/emergencia).

* Sistemas fijos de extinción.

* Detección/alarma de incendio.

* Cierre remoto de combustible / quick closing (si aplica).

* Ventilación de espacios de riesgo (si aplica).

7.6.2 Equipos críticos por MARPOL (si aplica)

* Equipos y barreras que previenen derrames durante transferencia.

* Alarmas/sensores asociados (alto nivel si existen).

* Separadores/OWS (si existe y aplica).

* Sistemas de contención secundaria y drenajes relevantes.

7.6.3 Requisitos de Clase (si aplica)

* Ítems sujetos a surveys, recomendaciones y condiciones de clase.

* Ejes/gobierno/estructura según alcance de clase.

* Dique e inspecciones estructurales planificadas.

7.7 Equipos en Zona Clasificada (ATEX / IECEx) – Control reforzado

Cuando existan áreas clasificadas o exigencias Ex de terminal/cliente:

* Mantener inventario actualizado de equipos Ex (activo, ubicación, certificado, categoría).

* Prohibición de instalar componentes no certificados en zonas clasificadas.

* Inspecciones periódicas Ex (visual/close/detailed según alcance interno) y control de reparaciones.

* Mantener trazabilidad de reemplazos (piezas, talleres, certificados).

> Regla: cualquier intervención sobre equipos Ex críticos requiere evidencia documental reforzada (certificados, repuestos compatibles y prueba funcional).

7.8 Medidas para Garantizar Confiabilidad (ISM 10.4)

Para todos los equipos críticos (A/B) se implementará como mínimo: Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

1. Mantenimiento preventivo programado y no excluible.

2. Pruebas periódicas obligatorias con criterios de aceptación definidos.

3. Registro verificable (OT + mediciones + evidencia fotográfica cuando aplique).

4. Control de repuestos críticos (stock mínimo o plan de contingencia).

5. Gestión formal de diferimientos (evaluación de riesgo + MOC + vencimiento + seguimiento).

6. Análisis de fallas repetitivas (RCA) cuando aplique. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

7.9 Diferimientos y Medidas Compensatorias (Reglas duras)

* Equipos A/B: no pueden diferirse sin evaluación de riesgo, aprobación de Gerencia Técnica, definición de medida compensatoria, fecha límite y plan de recuperación.

* Si el diferimiento afecta seguridad/ambiente o continuidad operacional, se escala al DPA (ver Sección 5).

* Todo diferimiento debe quedar registrado en el PMS y reflejarse en KPIs (backlog crítico).

7.10 Revisión Periódica y Mejora

El listado de equipos críticos por unidad será:

* Revisado anualmente por Gerencia Técnica (con soporte del Superintendente).

* Actualizado ante incorporación de unidades, cambios de operación, incidentes, auditorías/vetting o cambios normativos/contractuales.

* Ajustado tras inspecciones externas (Autoridad, cliente/terminal, Clase si aplica).

Toda modificación debe quedar documentada (Change Log) y, si afecta A/B, se gestionará mediante CR/MOC.

7.11 Integración con el Plan de Mantenimiento (PMS)

Los equipos clasificados como críticos: Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

* No podrán ser excluidos del Plan Preventivo.

* Tendrán prioridad en programación, repuestos, disponibilidad y seguimiento.

* Serán monitoreados con KPIs mínimos: cumplimiento PMS A/B, backlog crítico vencido, fallas repetitivas, pruebas críticas al día.

Registros obligatorios: cada OT de equipos A/B debe contener evidencia suficiente para auditoría (qué se hizo, resultados, prueba, aceptación y responsable).

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

08 ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO

MERCURIO GROUP aplica una estrategia de mantenimiento mixta y basada en riesgo, orientada a maximizar seguridad, protección ambiental, confiabilidad y disponibilidad, optimizando el costo del ciclo de vida (LCC) de los activos. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

La estrategia se implementa en el PMS mediante tareas preventivas, correctivas, por condición (CBM) y por oportunidad, con reglas específicas para equipos críticos A/B. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

8.1 Principios de la Estrategia (Reglas generales)

1. Primero la seguridad y el ambiente: equipos A/B no pueden quedar sin control (ver Sección 7).

2. OEM / normativa como baseline: frecuencias y tareas parten de manuales del fabricante y requisitos regulatorios; si no existen, se adopta “buen arte naval” documentado.

3. Optimización por condición: CBM se utiliza para prevenir fallas y, cuando corresponda, ajustar frecuencias con evidencia.

4. Evidencia verificable: toda tarea crítica requiere criterio de aceptación y registro completo.

5. Gestión formal de diferimientos: solo bajo evaluación de riesgo y aprobación (ver 8.5).

8.2 Mantenimiento Preventivo (Basado en tiempo / uso)

Es el pilar del sistema para equipos críticos y de alta recurrencia operacional.

* Se basa en intervalos definidos por OEM, normativa aplicable y experiencia operacional documentada.

* Las tareas se programan automáticamente en el PMS por horas, días/meses o eventos (p.ej. “antes de zarpar”, “antes de transferencia”, “post dique”).

* Se definen criterios de aceptación (pass/fail / rangos) para pruebas críticas.

* El cumplimiento del preventivo alimenta KPIs de desempeño (cumplimiento PMS, vencidos, backlog por criticidad).

Regla mínima: ningún equipo A/B puede quedar sin tarea preventiva o prueba periódica asignada en el PMS. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

8.3 Mantenimiento Correctivo (Tras falla / degradación)

Se aplica cuando existe una falla o degradación que requiere reparación.

* Para equipos Nivel C, el correctivo puede planificarse según prioridad operativa.

* Para equipos A/B, toda falla genera:

* registro inmediato de evento (Defect Log/OT),

* evaluación de riesgo y medidas compensatorias si corresponde,

* prueba de aceptación post-reparación antes de declarar “operativo”. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

Registro obligatorio del correctivo (mínimo):

* síntoma y condición inicial,

* causa probable / RCA cuando aplique,

* acción correctiva y repuestos utilizados,

* pruebas realizadas y resultado,

* condición final “apto/no apto” y responsable.

8.4 Mantenimiento Basado en Condición (CBM)

Se utiliza para prevenir fallas y optimizar intervenciones sobre equipos A/B y equipos con alto impacto en disponibilidad.

8.4.1 Técnicas CBM mínimas (según aplicabilidad)

* Análisis de aceite: motores, reductoras, hidráulicos y sistemas lubricados críticos.

* Vibraciones: maquinaria rotativa (bombas, ventiladores, alternadores, turbos si corresponde).

* Termografía: tableros eléctricos, conexiones, bornes y puntos calientes.

* Ultrasonido / fugas: neumática, vapor (si aplica), fugas en válvulas/lineas.

* Medición de espesores / integridad: corrosión en estructura, tanques, tuberías y componentes críticos.

* Pruebas funcionales: alarmas, paradas, ESD/cierres remotos, detección y sistemas de seguridad.

8.4.2 Gestión de datos CBM

* Se registran tendencias y resultados en el PMS (o repositorio controlado enlazado).

* Se definen umbrales o criterios de acción (p.ej. “alerta”, “alarma”, “intervención”).

* Los hallazgos CBM generan OT correctivas y/o ajustes del plan preventivo mediante CR/MOC cuando corresponda.

8.5 Mantenimiento por Oportunidad (Ventanas operativas)

Para maximizar eficiencia, el sistema contempla mantenimiento por oportunidad:

* paradas programadas,

* estadías en puerto,

* alistamientos,

* inspecciones/visitas técnicas,

* dique o varada.

Regla: el mantenimiento por oportunidad no reemplaza la necesidad de cumplir tareas críticas; solo permite adelantarlas o agruparlas de forma controlada, manteniendo evidencia y trazabilidad. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

8.6 Gestión de Diferimientos (Dispensas) – Reglas estrictas

Cuando una tarea del PMS no pueda ejecutarse en fecha, se debe gestionar formalmente como diferimiento:

Requisitos mínimos:

* solicitud formal (OT/diferimiento) con motivo y alcance,

* evaluación de riesgo (consecuencia/probabilidad) y medidas compensatorias,

* fecha límite (nuevo vencimiento) y plan de recuperación,

* aprobación según criticidad.

Aprobaciones:

* Nivel A/B: aprobación obligatoria de Gerencia Técnica.

* Si el diferimiento impacta seguridad/ambiente o genera restricción operativa, escalar al DPA (Sección 5).

* Clase / Autoridad Marítima: solo “si aplica” y cuando el requisito sea estatutario/Clase; en ese caso, se documentará la comunicación/aceptación correspondiente.

> Prohibición: no se permiten diferimientos “informales” ni sin vencimiento definido. Todo diferimiento A/B debe reflejarse en KPIs (backlog crítico).

8.7 Integración con Clase / Autoridad / Inspecciones (cuando aplique)

Cuando una unidad esté sujeta a Clase y/o inspecciones estatutarias:

* el plan PMS se coordina con el ciclo de surveys, dique, inspecciones y requerimientos documentales,

* se aprovechan ventanas de parada para cumplir requisitos obligatorios y reducir impacto operativo,

* todo requerimiento externo se traduce en OT y evidencia de cierre.

8.8 Control de Barreras de Seguridad y “SIRE Ready” (cuando aplique)

La estrategia prioriza la integridad de las barreras de seguridad y ambientales, incluyendo:

* detección y alarma,

* bombas y sistemas de extinción,

* cierres remotos / ESD (si aplica),

* ventilación y aislamiento,

* alarmas de nivel / sobrellenado (si aplica),

* contención y control anti-derrame.

Regla de evidencia: cada prueba/inspección de barrera crítica debe ser auditable, con:

* fecha/hora, responsable, condición inicial, resultado y criterio de aceptación,

* evidencia (foto/medición/registro) cuando corresponda,

* acciones correctivas si el resultado es no conforme. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

09 PLANIFICACION Y PROGRAMACION

Este capítulo establece el método para planificar, programar, ejecutar y controlar el mantenimiento mediante el PMS, asegurando cumplimiento, priorización por criticidad, optimización de recursos y trazabilidad auditable.

9.1 Objetivo

Establecer el sistema mediante el cual la Compañía planifica, programa y controla las actividades de mantenimiento, garantizando:

* Cumplimiento normativo/contractual aplicable.

* Prioridad efectiva a equipos críticos A/B y a barreras de seguridad/ambientales.

* Optimización de recursos (personal, repuestos, ventanas operativas y contratistas).

* Continuidad operativa y control de riesgos (incluyendo diferimientos).

* Trazabilidad documental y evidencia verificable para auditorías/inspecciones.

9.2 Principios de Planificación (Reglas del sistema)

1. El PMS es la fuente operativa: toda tarea planificada debe existir en el PMS (o repositorio controlado enlazado).

2. Criticidad gobierna prioridad: A/B tienen prioridad absoluta y seguimiento específico.

3. No existe “reprogramación informal”: cualquier cambio de fecha/alcance debe quedar registrado (motivo + responsable).

4. Separación de niveles: Plan Anual (estratégico) → Plan Mensual (táctico) → Plan Semanal (ejecución).

5. Evidencia antes de cierre: ninguna tarea A/B se considera “cumplida” sin registro completo y criterio de aceptación.

9.3 Plan Anual de Mantenimiento (Master Plan)

La Gerencia Técnica elaborará y aprobará un Plan Anual (Master Plan) antes del inicio del período correspondiente, incluyendo como mínimo:

* Tareas preventivas de alto nivel (por sistemas/equipos críticos).

* Pruebas y verificaciones obligatorias (según aplicabilidad: MARPOL, SOLAS, Autoridad Marítima, Ex/IECEx, terminal/cliente).

* Surveys/inspecciones de Clase y renovaciones de certificados (si aplica).

* Ventanas planificadas: paradas técnicas, varadas/dique, campañas CBM (aceite/ vibraciones/ termografía/ espesores).

* Plan de abastecimiento de repuestos críticos (lead time y stock mínimo).

* Recursos previstos: horas-hombre, contratistas, servicios externos.

Entregables mínimos del Plan Anual:

* Calendario por unidad (mes/ventana operativa).

* Lista de tareas “must-do” A/B.

* Lista de requerimientos externos (certificados/surveys) con vencimientos.

9.4 Planificación Mensual (Programa Operativo)

Mensualmente se emite un Programa Mensual por unidad, que debe:

* Consolidar tareas vencidas + tareas del mes + correctivos abiertos.

* Priorizar A/B, barreras de seguridad/ambientales y requerimientos externos.

* Asignar responsable (a bordo / en tierra / contratista) y definir recursos:

* repuestos,

* herramientas,

* permisos/aislamientos,

* tiempo estimado,

* ventana operativa.

* Identificar tareas que requieren coordinación con operaciones/terminal (ISGOTT cuando aplique). Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

Regla: toda reprogramación de tareas del mes debe registrar motivo (operación, repuesto, clima, ventana, etc.) y nueva fecha objetivo.

9.5 Planificación Semanal (Ejecución)

9.5.1 Remolcadores (a bordo)

Capitán y Jefe de Máquinas deberán: Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

* Revisar tareas semanales y backlog.

* Confirmar repuestos/consumibles y precondiciones (aislamiento, permisos, seguridad).

* Coordinar con operación y registrar avances/cierres en el PMS.

9.5.2 Barcazas tanque no tripuladas (en tierra)

El Responsable designado en tierra deberá:

* Programar visitas técnicas y asignar contratistas cuando corresponda.

* Asegurar evidencia de ejecución (fotos/mediciones/pruebas) y cierre de OT.

* Coordinar tareas críticas con la operación de transferencia y restricciones de terminal.

9.6 Integración con Operaciones (Ventanas y restricciones)

La programación de mantenimiento deberá:

* Minimizar interferencias con carga/descarga y maniobras.

* Evitar trabajos en zonas clasificadas durante operaciones críticas y respetar requisitos Ex/terminal.

* Considerar requisitos ISGOTT (cuando aplique): permisos, control de ignición, aislamiento, control de fuentes de energía.

* Definir restricciones operativas cuando una tarea crítica no esté cumplida o exista medida compensatoria vigente.

9.7 Integración con Varada / Dique / Paradas Mayores

Las tareas que requieran varada/dique deberán:

* Identificarse con anticipación e integrarse al Plan Anual.

* Incluir lista de trabajos estructurales y de integridad (casco, espesores, estanqueidad, válvulas relevantes, sistemas asociados).

* Incluir inspección de propulsión/gobierno (remolcadores) y elementos críticos aplicables.

* Contemplar requerimientos de Clase/Special Surveys (si aplica) y evidencias exigidas.

Entregable recomendado: “Drydock Work List” por unidad con alcance, prioridades, repuestos, contratistas y puntos de inspección.

9.8 Control de Cumplimiento y Reportes (KPIs)

El sistema deberá permitir, como mínimo:

* % Cumplimiento PMS por unidad y flota (programado vs ejecutado).

* Backlog total y backlog crítico A/B (cantidad, antigüedad, tendencia).

* Tareas vencidas por criticidad y causas de no ejecución.

* Estado de pruebas críticas (barreras) y hallazgos relevantes.

* Reporte mensual consolidado para Gerencia Técnica y Dirección (cuando corresponda).

Regla: los equipos críticos A/B deben tener seguimiento específico y visibilidad inmediata (dashboard o reporte).

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

9.9 Gestión de Tareas Vencidas y Reprogramaciones

Cuando una tarea no se ejecute en plazo:

1. Se documenta causa (repuesto, operación, falta de acceso, condiciones, etc.).

2. Se evalúa criticidad y riesgo asociado (si es A/B, evaluación obligatoria).

3. Se define nueva fecha objetivo y plan de ejecución.

4. Si corresponde A/B: notificar a Gerencia Técnica y aplicar medidas compensatorias si hay riesgo.

Prioridad: tareas críticas vencidas A/B deben tratarse con prioridad inmediata o formalizar diferimiento según Sección 8.6. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

9.10 Gestión de Diferimientos (link operativo)

Los diferimientos son excepcionales y se gestionan conforme a Sección 8.6:

* evaluación de riesgo,

* medida compensatoria,

* vencimiento definido,

* aprobación por Gerencia Técnica (y escalamiento al DPA cuando aplique),

* registro en PMS y reflejo en KPIs.

9.11 Uso de Plataforma Digital (PMS) y Evidencia

Cuando exista PMS digital:

* La planificación anual/mensual/semanal se gestiona desde el PMS (o repositorio controlado enlazado).

* El cierre de tareas requiere evidencia mínima: descripción, responsable, repuestos, mediciones/pruebas, criterio de aceptación.

* Debe existir respaldo en tierra y control de acceso conforme al Control Documental (Sección 1).

9.12 Revisión Periódica y Mejora del Plan

El Plan de Mantenimiento será revisado:

* Trimestralmente (mínimo) por Gerencia Técnica/Superintendencia.

* Ante incorporación de nuevas unidades, cambios de operación, incidentes relevantes o inspecciones externas.

Las modificaciones deberán quedar registradas (Change Log) y, si afectan equipos A/B o frecuencias críticas, se gestionarán mediante CR/MOC.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

10 PRUEBAS Y VERIFICACIONES

10.1 Objetivo

Establecer un programa estructurado, auditable y centralizado de pruebas y verificaciones periódicas requeridas por:

* normativa y Autoridad Marítima aplicable,

* requisitos contractuales/terminal (cuando aplique),

* criticidad de los sistemas (A/B),

garantizando la confiabilidad de funciones críticas, la integridad de barreras de seguridad/ambientales y la preparación permanente para inspecciones externas (Inspection Ready / SIRE Ready cuando corresponda). Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

10.2 Marco Operativo Unificado (“Un solo método”)

Para asegurar simplicidad y control, todas las pruebas se rigen por un marco único:

1. Procedimiento Maestro de Pruebas (PROC-MAN-05)

Define: responsabilidades, seguridad (aislamientos, permisos), condiciones previas, metodología de ejecución, criterios de registro y protocolo ante resultados no conformes (PASS/FAIL).

2. Matriz Técnica de Pruebas (REG-MAN-05-01) *(documento vivo)*

Centraliza por equipo/sistema: frecuencia, pasos técnicos, criterios de aceptación, parámetros a registrar, evidencia requerida y nivel de severidad del fallo.

> Regla: ninguna prueba obligatoria puede ejecutarse “fuera de sistema” (sin OT/registro en PMS) ni con criterios de aceptación ambiguos.

10.3 Alcance del Programa (por tipo de unidad)

El programa abarca pruebas y verificaciones aplicables a:

* Remolcadores, y

* Barcazas tanque no tripuladas (con ejecución por personal en tierra/contratistas según plan).

La aplicabilidad de pruebas estatutarias (p.ej. SOLAS/Clase) se define por unidad mediante la Matriz de Aplicabilidad Normativa y se traduce a la Matriz Técnica (REG-MAN-05-01).

10.4 Clasificación de Pruebas (familias)

La Matriz Técnica (REG-MAN-05-01) deberá estructurar las pruebas, como mínimo, en las siguientes familias:

10.4.1 Barreras de Seguridad (Sistemas críticos A)

Ejemplos típicos (según configuración/aplicabilidad):

* Bombas contra incendio (principal/emergencia si aplica), presión/caudal y arranque.

* Sistemas fijos de extinción (CO₂/espuma/otros): disponibilidad/condición y pruebas permitidas.

* Detección y alarmas de incendio.

* Sistema de gobierno: prueba funcional, alarmas, respuesta.

* Paradas de emergencia / cierres remotos / ESD (si aplica).

* Alarmas críticas y señales de emergencia.

10.4.2 Barreras Ambientales (Sistemas críticos B)

Ejemplos típicos:

* Integridad funcional de sistema de transferencia (bombas, líneas, válvulas, conexiones).

* Alarmas/sensores relevantes (alto nivel si existen).

* Verificaciones de estanqueidad e integridad (según sistema).

* Equipos/sistemas ambientales instalados (p.ej. OWS si aplica y existe).

10.4.3 Navegación y Comunicaciones (principalmente remolcadores)

* Radar, AIS, VHF/DSC, autodiagnósticos y verificaciones funcionales según alcance operativo/SGS.

10.4.4 Energía y Auxiliares (según configuración)

* Generación/transferencia, alarmas, protecciones y pruebas operativas (incl. equipos de respaldo si existen).

10.4.5 Equipos en Zonas Clasificadas (Ex/ATEX/IECEx) *(cuando aplique)*

* Inspecciones periódicas Ex (según alcance interno).

* Verificación de integridad de sellos/entradas, estado de equipos certificados, identificación y certificados.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

10.5 Reglas de Ejecución (estándar mínimo)

Toda prueba obligatoria debe:

* ejecutarse mediante OT/registro en PMS,

* indicar condición previa (equipo aislado/seguro, permisos aplicables),

* registrar parámetros requeridos,

* declarar resultado PASS/FAIL con criterio de aceptación explícito,

* registrar responsable (nombre/rol) y fecha/hora,

* adjuntar evidencia requerida (según 10.6).

> Regla de aceptación: si no existe criterio de aceptación en REG-MAN-05-01, la prueba no se considera válida hasta su regularización.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

10.6 Registro y Evidencia (“SIRE Ready / Inspection Ready”)

Cada prueba deberá contar con evidencia mínima verificable:

* Registro digital en PMS (o repositorio controlado enlazado).

* Resultado PASS/FAIL y firma/validación del ejecutor.

* Parámetros clave (p.ej. presión/caudal/voltaje/tiempo de arranque/alarma activada).

* Evidencia multimedia cuando aplique: fotos o video corto del equipo en operación y/o del instrumento de medición.

* Observaciones y acciones inmediatas si se detecta desviación.

Criterio recomendado (para evitar sobrecarga):

* Equipos A/B: evidencia multimedia obligatoria.

* Equipos C: evidencia según necesidad o cuando exista hallazgo.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

10.7 Gestión de Resultados FAIL y Escalamiento

Cuando una prueba resulte FAIL o “PASS con observación” que afecte una barrera:

1. Se registra el resultado en PMS y se abre OT correctiva asociada (si no existía).

2. Se aplica el protocolo de Falla Crítica según PROC-MAN-07 cuando corresponda (A/B).

3. Se evalúan y documentan medidas compensatorias y restricciones operativas (si aplica).

4. Se ejecuta prueba de aceptación post-corrección antes de declarar condición “operativa”.

La Gerencia Técnica utilizará tendencias de pruebas para:

* ajustar frecuencias (solo mediante CR/MOC cuando afecte A/B),

* disparar análisis de causa raíz (RCA) ante repetitividad,

* mejorar procedimientos y capacitación.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

10.8 Revisión y Control del Programa (documento vivo)

La Matriz Técnica de Pruebas (REG-MAN-05-01) es el documento vivo del programa y será revisada:

* Trimestralmente por Gerencia Técnica (mínimo), y

* ante: cambios normativos/terminal/cliente, incidentes relevantes, nuevos equipos/unidades, hallazgos de auditoría.

Toda modificación debe quedar trazada (Change Log) y, si afecta equipos A/B, se gestiona mediante CR/MOC.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

10.9 Entregables mínimos del Programa (para auditoría)

A requerimiento, la Compañía debe poder presentar:

* Matriz Técnica vigente (REG-MAN-05-01).

* Historial de ejecución y resultados por equipo (PMS).

* Reporte de pruebas vencidas y backlog crítico.

* Evidencia PASS/FAIL (incl. multimedia) y acciones correctivas asociadas.

* Tendencias (cuando aplique) y revisiones trimestrales documentadas.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

11 EJECUCION Y REGISTRO

Este capítulo define el estándar mínimo para ejecutar mantenimiento y dejar evidencia auditable, asegurando trazabilidad por activo (SFI/ID PMS), control de calidad del trabajo, cumplimiento SGS y preparación permanente para inspecciones externas (Inspection Ready / SIRE Ready cuando aplique).

11.1 Objetivo

Establecer el sistema mediante el cual las actividades de mantenimiento son ejecutadas, registradas, verificadas y controladas, garantizando:

* Trazabilidad completa por equipo y función crítica (qué / cuándo / quién / cómo / con qué repuestos / resultado).

* Filosofía Paperless: El reporte generado por el software PMS es el registro oficial del sistema, eliminando la duplicidad de formularios físicos.

* Principio de Excepción: Concentrar el rigor administrativo y de evidencia multimedia en los activos Críticos (A y B).

* Evidencia verificable disponible para inspección (Autoridad / Clase / cliente / terminal).

11.2 Reglas de Ejecución (No informalidad)

Toda actividad de mantenimiento debe cumplir, como mínimo:

1. Estar planificada (PMS) o registrada como correctivo/emergencia (OT generada al inicio o inmediatamente luego).

2. Tener responsable asignado (rol + nombre cuando aplique).

3. Cumplir requisitos de seguridad del SGS (aislamiento, energías, permisos, EPP, LOTO si aplica).

4. Contar con autorización según tipo de unidad:

* Remolcadores: Capitán/Jefe de Máquinas según alcance y riesgo.

* Barcazas no tripuladas: Responsable designado en tierra / Superintendente.

5. Dejar evidencia mínima antes de cerrar.

> Prohibición: trabajos sin OT, sin responsable, o con cierre “cumplido” sin evidencia mínima requerida. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

11.3 Permisos de Trabajo y Condiciones de Seguridad (SGS)

Cuando aplique, toda OT debe referenciar el Permiso de Trabajo correspondiente (PT):

* trabajos en caliente,

* espacios confinados,

* izajes,

* trabajos eléctricos,

* trabajos en altura,

* intervención en zona clasificada (Ex/ATEX/IECEx),

* pruebas funcionales con riesgo asociado (p.ej. ESD/cierre remoto).

Regla: si el trabajo requiere PT, la OT no puede cerrarse sin dejar constancia del PT (ID/fecha).

11.4 Órdenes de Trabajo (OT) – Registro Oficial (Paperless)

Cada intervención debe documentarse prioritariamente en el software PMS. El manual declara que los campos y registros contenidos en el sistema digital constituyen la evidencia oficial. Solo en caso de falla crítica del sistema se utilizará el formato físico controlado como contingencia.

11.4.1 Identificación

* ID único de OT.

* Unidad (remolcador/barcaza) y ubicación.

* Equipo/activo afectado (SFI/ID del PMS).

* Tipo: Preventivo / Correctivo / CBM / Prueba obligatoria / Oportunidad.

* Prioridad (A/B/C) y referencia a criticidad del equipo (Sección 7).

11.4.2 Ejecución

* Fecha/hora inicio y cierre.

* Responsable(s) y recurso (a bordo / tierra / contratista).

* Descripción del trabajo realizado (qué se hizo).

* Repuestos/consumibles utilizados (código + cantidad) y/o “no aplica”.

11.4.3 Verificación y aceptación

* Pruebas realizadas (si aplica) + parámetros registrados.

* Criterio de aceptación (PASS/FAIL o Aprobado/No Aprobado).

* Observaciones y condición final del equipo (Operativo / Operativo con observación / Fuera de servicio).

* Firma/validación del responsable.

> Regla: OT sin “verificación y aceptación” no puede cerrarse para equipos A/B.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

11.5 Evidencia mínima (por criticidad)

11.5.1 Equipos Críticos A/B (Rigor Máximo)

* Resultado PASS/FAIL con criterio de aceptación técnico.

* Evidencia fotográfica obligatoria (antes/después o condición final).

* Registro exhaustivo de repuestos utilizados.

* Si el trabajo es correctivo: síntoma, causa probable y acción correctiva (RCA simplificado).

11.5.2 Equipos C (Simplificación Administrativa)

Para equipos operacionales (Nivel C), se prioriza la continuidad:

* Reportes simplificados o cierres por lote permitidos en el PMS.

* No se requiere evidencia fotográfica salvo hallazgos extraordinarios.

* Registro de consumibles opcional.

11.6 Registro de Pruebas Obligatorias (Link con Capítulo 10)

Las pruebas definidas en el Programa de Pruebas (Cap. 10) deben registrarse mediante OT y quedar verificables. Ejemplos típicos (según aplicabilidad por unidad):

* bombas CI (principal/emergencia),

* detección/alarma de incendio,

* cierres remotos/ESD (si aplica),

* alarmas/sensores relevantes (alto nivel si aplica),

* integridad funcional de transferencia (bombas/líneas/válvulas),

* inspecciones Ex/IECEx (si aplica).

El registro debe indicar claramente:

* fecha/hora,

* parámetros,

* PASS/FAIL,

* responsable,

* evidencia requerida.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

11.7 Trazabilidad Histórica y Análisis

El sistema deberá permitir:

* consultar historial completo por activo (SFI/ID),

* detectar reincidencias y fallas repetitivas,

* verificar cumplimiento real vs planificado,

* soportar análisis MTBF/MTTR y RCA cuando aplique.

Retención recomendada para análisis confiabilidad: mínimo 36 meses para equipos A/B (siempre que sea posible), sin perjuicio de exigencias contractuales/Clase/Autoridad.

11.8 Control de Registros (Integridad y Acceso)

Los registros deberán:

* estar organizados por unidad y por activo,

* ser accesibles en forma inmediata durante inspecciones,

* estar protegidos contra pérdida o alteración (control de acceso/permisos),

* contar con respaldo en tierra (nube/servidor/repositorio controlado) cuando se utilice PMS digital.

Regla: el repositorio maestro y el PMS deben mantener consistencia con el Control Documental (Sección 1).

11.9 Gestión de Resultados No Conformes (FAIL / No Aprobado)

Cuando una intervención o prueba resulte no conforme:

1. Registrar el evento como FAIL en la OT y abrir defecto/falla asociado (Defect Log).

2. Ejecutar acción correctiva o planificarla con prioridad acorde a criticidad.

3. Definir medidas compensatorias y restricciones operativas si aplica.

4. Repetir prueba/verificación hasta obtener PASS (prueba de aceptación).

5. Notificar a Gerencia Técnica (y escalar al DPA cuando aplique) si afecta equipos A/B o barreras críticas.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

11.10 Conservación y Retención de Registros

La retención mínima será:

* OT y mantenimiento general: mínimo 24 meses.

* Equipos A/B, barreras y pruebas obligatorias: mínimo 36 meses (recomendado) o el mayor período exigido por Autoridad/Clase/cliente.

* Inspecciones estructurales / dique / integridad: según exigencias aplicables (Clase/Autoridad/contrato), conservando evidencia clave.

> Si existiera conflicto entre períodos, se aplica el mayor.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

11.11 Disponibilidad para Inspección (Inspection Ready)

Durante inspecciones de Autoridad Marítima, Clase, cliente/terminal o SIRE (cuando aplique), la Compañía deberá poder presentar de forma inmediata:

* Plan vigente y reporte de cumplimiento (PMS).

* Evidencia de pruebas críticas (Cap. 10) con PASS/FAIL y multimedia.

* Historial por equipo de fallas/correctivos y acciones CAPA asociadas.

* Registro de diferimientos aprobados (MOC) con vencimientos y medidas compensatorias.

* Estado del backlog crítico A/B y plan de recuperación.

________________

12 GESTION DE REPUESTOS

Este capítulo establece el sistema para identificar, definir stock mínimo, almacenar, emitir, usar y reponer repuestos/materiales, asegurando disponibilidad para equipos críticos A/B, trazabilidad por OT y preparación permanente para auditorías/inspecciones (Inspection Ready / SIRE Ready cuando aplique).

12.1 Objetivo

Establecer el sistema mediante el cual la Compañía identifica, controla y gestiona repuestos y materiales necesarios para garantizar:

* Confiabilidad y disponibilidad de equipos críticos (A/B) y funciones críticas.

* Respuesta efectiva ante fallas y reducción de tiempos fuera de servicio (MTTR).

* Cumplimiento normativo/contractual aplicable (Autoridad, terminales, Ex, SIRE cuando aplique).

* Continuidad operacional del transporte fluvial de combustibles.

12.2 Definiciones Operativas (para auditoría)

* Repuesto Crítico: ítem cuya indisponibilidad impide restaurar una función crítica dentro de un tiempo aceptable.

* Stock Mínimo (MIN): cantidad mínima aceptable antes de disparar reposición.

* Stock de Seguridad (SS): cantidad adicional para cubrir incertidumbre de consumo y demoras logísticas.

* Punto de Reorden (ROP): nivel de stock que dispara reposición: ROP = Consumo durante Lead Time + SS.

* Lead Time: tiempo total desde solicitud hasta disponibilidad en base/unidad.

* Material Crítico: consumible/material (juntas, sellos, químicos, mangueras, lubricantes, etc.) con impacto directo en seguridad/ambiente o continuidad.

12.3 Roles y Responsabilidades (mínimo)

* Gerencia Técnica: define criticidad de repuestos A/B, MIN/ROP, equivalencias técnicas y aprueba sustituciones.

* Superintendente / Responsable de Barcazas: controla niveles, revisa consumo, dispara reposición y verifica disponibilidad real.

* Compras/Logística: gestiona abastecimiento, proveedores, lead times, recepción y documentación asociada.

* A bordo (JM/Responsable): custodia/orden del pañol, emisión por OT y reportes de faltantes críticos.

* Document Controller (si aplica): controla formularios/registros vigentes asociados a inventario.

* DPA (Designated Person Ashore) :

* Recibe escalamiento cuando la indisponibilidad de repuestos A/B genere riesgo de seguridad/ambiente o requiera restricciones operativas.

* Verifica que se asignen recursos y soporte para restituir condición segura y que se documenten medidas compensatorias/acciones CAPA si aplica.

12.4 Clasificación de Repuestos (A/B/C)

12.4.1 Repuestos Críticos de Seguridad (Nivel A)

Asociados a equipos/funciones cuya falla compromete seguridad o barreras críticas (Sección 7).

Ejemplos típicos (según unidad):

* Kits de reparación de bombas contra incendio / válvulas asociadas.

* Componentes críticos de sistemas fijos de extinción (solo elementos permitidos).

* Componentes del sistema de gobierno (sellos, mangueras críticas, válvulas, elementos de control).

* Elementos críticos de detección/alarma (sensores/relés/fuentes definidos en la matriz técnica).

12.4.2 Repuestos Críticos Ambientales / Compliance (Nivel B)

Asociados a prevención de contaminación o cumplimiento ambiental.

Ejemplos típicos:

* Sellos mecánicos / kits de bombas de carga/transferencia.

* Juntas/gaskets para manifolds y líneas de transferencia.

* Componentes críticos de válvulas de aislamiento relevantes.

* Sensores asociados (alto nivel si aplica).

* Componentes de equipos ambientales instalados (OWS si existe y aplica).

12.4.3 Repuestos Operacionales (Nivel C)

Ítems que afectan disponibilidad o confort sin riesgo inmediato grave.

> Regla: todo repuesto A/B debe vincularse al activo (SFI/ID PMS) y a una función crítica.

12.5 Catálogo Maestro de Repuestos (Ficha mínima por ítem)

Todo repuesto/material incluido como A/B deberá existir en un Catálogo Maestro con, como mínimo:

* Código interno (SKU) y descripción normalizada.

* Equipo/activo asociado (SFI/ID PMS) + función crítica.

* Fabricante, modelo, P/N (part number), especificación (rating/material/medidas).

* Compatibilidad / equivalencias aprobadas (si aplica) con referencia de aprobación.

* Ubicación de stock (a bordo / base) y unidad asignada.

* MIN / SS / ROP y criterio de cálculo (lead time y consumo).

* Lead time estimado y lead time real (promedio).

* Documentación requerida (certificados, Ex si aplica).

* Condición del ítem (nuevo/serviciable) y control de vencimiento si aplica.

12.6 Inventario Mínimo Obligatorio (MIN), ROP y Ubicación del Stock

La Gerencia Técnica definirá MIN/ROP por unidad y/o base operativa, considerando:

* Criticidad (prioridad A/B).

* Perfil de operación y distancia a bases técnicas.

* Historial de consumo/fallas.

* Lead time real y riesgo de abastecimiento.

* Condiciones ambientales/logísticas.

12.6.1 Regla de disponibilidad (A/B)

Los repuestos A/B deberán estar disponibles:

* a bordo (cuando sea razonable y seguro), o

* en base operativa con acceso inmediato y logística definida.

> Para barcazas no tripuladas, el stock crítico normalmente se gestiona en base, salvo ítems definidos por riesgo/tiempo de respuesta.

12.6.2 Gestión de “Stock en Riesgo”

Si un repuesto A/B está por debajo de MIN, o el lead time compromete la disponibilidad de una función crítica:

* se genera alerta en el PMS,

* se define acción inmediata (compra urgente / transferencia / alternativa aprobada),

* se evalúa necesidad de medida compensatoria y/o restricción operativa,

* se notifica a Gerencia Técnica y, si existe impacto en seguridad/ambiente o continuidad con riesgo elevado, se escala al DPA.

12.7 Control de Almacenamiento, Conservación y Vencimientos

Los repuestos/materiales deberán:

* almacenarse protegidos contra humedad, corrosión, golpes y contaminación;

* identificarse con código de inventario y ubicación física;

* conservar embalaje/condiciones OEM cuando aplique;

* registrar condición del ítem (nuevo/serviciable/obsoleto/dañado).

12.7.1 Control de vencimientos

Debe controlarse vida útil/vencimiento para:

* juntas, o-rings, sellos, químicos, adhesivos,

* elementos de extinción (según tipo),

* lubricantes y consumibles sensibles.

12.8 Recepción, Inspección y Control de Calidad (recomendado)

Todo repuesto A/B recibido debe pasar por control mínimo:

* verificación de P/N, cantidad y condición física,

* verificación de documentación (certificados, Ex si aplica),

* registro de lote/serie cuando aplique,

* aceptación/rechazo y acción ante no conformidad.

> Regla: repuestos A/B no pueden ingresarse a stock “usable” sin recepción conforme.

12.9 Repuestos para Equipos en Zona Clasificada (Ex / ATEX / IECEx)

Cuando aplique Ex:

* solo repuestos compatibles con certificación y alcance OEM;

* conservar certificados/traceability Ex;

* prohibidas modificaciones que invaliden certificación;

* reparaciones Ex según esquema definido (taller autorizado / procedimiento aplicable).

Evidencia reforzada obligatoria: parte correcta + documentación + prueba funcional cuando corresponda.

12.10 Consumo, Emisión y Trazabilidad (link obligatorio con OT)

Toda utilización de repuesto/material debe:

* asociarse a una OT (ID),

* registrar fecha, unidad, equipo/activo (SFI/ID), cantidad, responsable,

* registrar lote/serie cuando aplique.

Prohibición: consumos “sin OT” para repuestos A/B.

12.11 Reposición, Alertas y Lead Time (control activo)

El sistema (PMS o repositorio controlado) deberá permitir:

* definir MIN/SS/ROP por ítem,

* generar alertas automáticas al alcanzar ROP,

* registrar solicitud → compra → recepción → disponibilidad,

* medir lead time real y desvíos (KPI logístico).

Regla: stock A/B por debajo de MIN es un desvío que debe generar acción correctiva o medida compensatoria aprobada.

12.12 Evaluación y Control de Proveedores (Calidad y Originalidad)

Para repuestos críticos A/B:

* verificar compatibilidad técnica (P/N, especificación, material, rating),

* evaluar confiabilidad/calidad (historial, reclamos),

* mantener lista de proveedores aprobados cuando aplique,

* exigir documentación de conformidad cuando corresponda (Ex, certificaciones).

> OEM puede ser obligatorio en Ex/seguridad; en otros casos se admite equivalente técnicamente aprobado y documentado.

12.13 Auditoría de Inventario (verificación física)

Como mínimo semestralmente:

* verificación física vs sistema,

* control de condición/embalaje/almacenamiento,

* control de vencimientos y rotación,

* retiro de obsoletos/dañados,

* verificación de disponibilidad real de A/B (incl. base operativa).

Hallazgos se registran como desvíos/NC cuando corresponda.

12.14 Integración con Gestión de Fallas y Mejora del Stock

Ante una falla crítica A/B:

* verificar disponibilidad inmediata del repuesto,

* registrar demoras por falta de materiales (causa + impacto),

* evaluar ajuste de MIN/ROP si el evento evidencia insuficiencia (RCA / lecciones aprendidas),

* actualizar lista de repuestos críticos si corresponde (Change Log + CR/MOC cuando aplique),

* si la falla A/B no puede resolverse por falta de materiales, escalar a Gerencia Técnica y DPA para asignación de recursos, definición de restricciones operativas y seguimiento SGS (CAPA si aplica).

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

13 PARADAS TECNICAS Y DIQUE

Las paradas técnicas, varadas y entradas en dique son eventos críticos que concentran múltiples riesgos (seguridad, ambiente, estabilidad, integridad estructural) y requieren planificación, control de cambios y evidencia robusta para asegurar la integridad a largo plazo y la continuidad operativa.

13.1 Objetivo

Establecer el método para planificar, ejecutar, controlar y cerrar paradas técnicas y dique, garantizando:

* Cumplimiento normativo/Clase cuando aplique y exigencias contractuales.

* Control de riesgos (incluyendo estabilidad, atmósferas peligrosas, trabajos en caliente y energía).

* Gestión efectiva de alcance, costos, calidad y cronograma.

* Trazabilidad completa e integración con PMS (OT, backlog, evidencias y lecciones aprendidas).

13.2 Gobernanza y Roles (Quién decide y quién controla)

* Gerencia Técnica: owner del evento. Define alcance técnico, aprueba lista de trabajos, coordina contratistas, controla calidad y cierre.

* Superintendente Técnico: coordinación operativa en sitio, control diario de avances, evidencias y cierre de OT.

* Capitán / Jefe de Máquinas (remolcadores): control operacional, seguridad, permisos de trabajo, estabilidad/lastres y coordinación a bordo.

* Responsable de Barcazas (en tierra): coordinación operativa y control de riesgos aplicables para barcazas no tripuladas.

* Compras/Logística: abastecimiento de repuestos/materiales críticos, control de lead time y recepción.

* DPA: recibe escalamiento cuando existan riesgos de seguridad/ambiente, restricciones operativas significativas o incidentes durante el evento; asegura disponibilidad de recursos y soporte SGS, y participa en el seguimiento de NC/CAPA cuando corresponda.

13.3 Planificación Anticipada (mínimo 6 meses)

La Gerencia Técnica iniciará planificación con al menos 6 meses de antelación (o más según alcance), y elaborará un Drydock/Stop Plan que incluya:

13.3.1 Lista de Trabajos (Work List) – fuentes obligatorias

* Requerimientos de Clase (Special/Intermediate/Annual Surveys) si aplica.

* Requerimientos de Autoridad Marítima / certificados aplicables.

* Backlog y diferimientos acumulados (especialmente A/B).

* Hallazgos de inspecciones previas, CBM (espesores, vibración, termografía, aceite), RCA.

* Mejoras o actualizaciones tecnológicas aprobadas (con CR/MOC si aplica).

13.3.2 Alcance cerrado y control de cambios

* Toda tarea se define con: descripción, sistema/equipo (SFI/ID), prioridad (A/B/C), criterio de aceptación, repuestos, recurso/contratista, ventana y duración estimada.

* Cambios de alcance durante el evento se gestionan como Change (y como CR/MOC si impacta A/B, seguridad/ambiente o requisitos externos).

13.3.3 Preparación logística y técnica

* Confirmación de repuestos críticos y materiales principales (lead time, recepción conforme).

* Plan de accesos, ventilación, limpieza, andamiaje, iluminación, drenajes y contención ambiental.

* Definición de puntos de inspección (“hold points”) para calidad/Clase/Autoridad.

13.4 Gestión de Riesgos, Permisos y Control Ambiental (SGS)

Antes de iniciar trabajos:

* Revisión de riesgos (trabajos en caliente, espacios confinados, izajes, eléctricos, pintura, hidrocarburos).

* Permisos de trabajo (PT) y aislamientos/LOTO cuando aplique.

* Plan de respuesta ante derrames y control de residuos (según SGS y normativa aplicable).

Escalamiento al DPA: cualquier condición insegura mayor, incidente, derrame, o necesidad de restricción operativa significativa se comunica a Gerencia Técnica y se escala al DPA para soporte SGS y recursos.

13.5 Control de Estabilidad y Gestión de Pesos (cuando aplique)

Durante dique o reparaciones mayores con movimientos significativos de pesos:

* Se mantendrá control estricto de niveles de tanques, lastres y transferencias.

* Se documentarán cambios relevantes de pesos agregados/retirados (p.ej. equipos, chapas, tuberías).

* En remolcadores: Capitán y Jefe de Máquinas supervisan la condición de estabilidad y coordinan restricciones.

* En barcazas no tripuladas: el Responsable en tierra/Superintendente asume control y registro.

> Regla: cualquier desviación que afecte seguridad/estabilidad requiere detención y evaluación previa a continuar.

13.6 Inspección Estructural e Integridad del Casco

Durante la parada/dique se ejecutará, según alcance:

* Limpieza y preparación de superficies para inspección visual detallada (casco, tanques, estructuras relevantes).

* Medición de espesores por empresa competente/certificada según programa aplicable.

* Inspección y renovación/control de ánodos y sistema de protección catódica.

* Control de estanqueidad (tapas, bridas, válvulas relevantes) cuando corresponda.

Criterios de aceptación: definidos en la Work List y/o requisitos externos (Clase/Autoridad).

13.7 Inspección de Propulsión, Ejes y Gobierno (remolcadores / cuando aplique)

* Inspección y verificación de holguras del sistema de gobierno (timón, mecha, bujes, actuadores/hidráulicos).

* Inspección de línea de ejes, hélice, bocina y sellos.

* Ensayos no destructivos (LP/MT) en zonas críticas cuando existan indicaciones o hallazgos.

> Para barcazas: aplicar solo a los elementos existentes (p.ej. válvulas, estructura, sistemas de transferencia), según configuración.

13.8 Control de Calidad, Hold Points y Evidencia

Durante el evento se establecerán “hold points” para:

* inspección previa al cierre de tanques/estructuras,

* aceptación de soldaduras/chapas/tuberías críticas,

* aceptación de pintura y preparación superficial (cuando aplique),

* aceptación de reinstalaciones de equipos críticos A/B,

* verificación final de pruebas funcionales.

Cada tarea crítica debe generar evidencia: fotos, mediciones, certificados, reportes de pruebas, y cierre OT en PMS.

13.9 Cierre del Evento e Informe Final Documentado

Al finalizar la parada/dique, la Gerencia Técnica emitirá un Informe Final que incluirá:

* Resumen ejecutivo: alcance, fechas, astillero/contratistas, hitos y desvíos relevantes.

* Detalle de trabajos ejecutados vs plan (incl. cambios de alcance).

* Certificados, reportes de inspección/espesores/NDT y documentación emitida.

* Registro de mediciones finales y criterios de aceptación cumplidos.

* Evidencia fotográfica de trabajos críticos (casco, apéndices, transferencia, barreras A/B).

* Estado del backlog residual y acciones pendientes con fechas.

* Actualización del PMS: cierre de OT, actualización de historial de activos, y lecciones aprendidas.

* Registro de NC/CAPA si existieron desvíos de calidad, seguridad o ambiente.

Escalamiento y cierre SGS: si existieron incidentes, derrames o condiciones inseguras mayores, el cierre y acciones CAPA se coordinan con el DPA.

________________

14 INCORPORACION E INACTIVACION

Este capítulo define el método para incorporar (inbound), activar, inactivar (lay-up) y reactivar unidades, asegurando que el PMS, la documentación y los controles de seguridad/ambientales permanezcan vigentes y auditables durante todo el ciclo de vida operacional.

14.1 Objetivo

Establecer procedimientos para gestionar activos durante cambios en el estado operativo de la flota, garantizando:

* Integración completa al PMS (inventario, criticidad, planes, pruebas y repuestos).

* Control documental de certificados, manuales OEM e historial de mantenimiento.

* Gestión de riesgos y preservación técnica durante lay-up.

* Evidencia verificable y trazabilidad (Inspection Ready).

14.2 Incorporación de Unidad (Inbound / Onboarding)

14.2.1 Recepción Técnica Inicial

Al incorporar una nueva unidad (remolcador o barcaza tanque), se ejecutará una Recepción Técnica (Inbound) que incluye:

* Gap Analysis: comparación entre condición real y estándares Mercurio Group (mantenimiento, seguridad, ambiental, documentación).

* Inventario Maestro: alta/carga masiva del inventario (SFI/ID PMS), incluyendo ubicación, datos de placa, documentación asociada.

* Criticidad A/B/C: identificación de equipos críticos por unidad (Sección 7) y asignación de tareas/pruebas obligatorias.

* Revisión de cumplimiento: verificación de estado de certificados aplicables (Autoridad/Clase/terminal/cliente).

* Inspección inicial: evaluación técnica de condición de sistemas críticos A/B y backlog inicial (defectos/pendientes).

* CBM base-line (cuando aplique): mediciones iniciales (aceite, termografía, espesores, etc.) para establecer referencia.

Entregables mínimos:

* Informe de inbound (condición + gaps + backlog + riesgos).

* Matriz de aplicabilidad normativa por unidad (si aplica).

* Plan de recuperación (acciones y fechas) para cerrar gaps críticos.

14.2.2 Aprobación de Entrada en Servicio

La unidad solo podrá declararse “en servicio” cuando:

* el PMS tenga inventario mínimo cargado,

* exista plan preventivo y pruebas críticas A/B asignadas,

* se hayan definido restricciones operativas si existieran gaps,

* y se haya aprobado el plan de recuperación.

Escalamiento al DPA: si los gaps afectan barreras de seguridad/ambientales o requieren restricciones operativas, se escalará al DPA – [Nombre/Cargo] para seguimiento SGS y asignación de recursos.

14.3 Documentación y Certificaciones (Control de entrega)

Se deberá asegurar recepción, control y archivo centralizado de:

* Certificados aplicables (Autoridad / Clase si aplica / calibraciones / Ex si aplica).

* Manuales OEM y boletines técnicos.

* Historial de mantenimiento previo (OT, reportes, pruebas, inspecciones).

* Listas de repuestos críticos y consumibles recomendados (si disponibles).

* Planos, diagramas, listas de equipos e instrumentos.

> Regla: documentación faltante relevante se registra como gap y se gestiona mediante plan de acción con responsable y fecha.

14.4 Inactivación Temporal (Lay-up / Off-hire)

14.4.1 Plan de Preservación

Ante inactivación temporal se implementará un Plan de Preservación basado en:

* recomendaciones OEM (si existen),

* criticidad A/B y riesgos asociados,

* condiciones ambientales (humedad/corrosión) y seguridad.

* El plan debe cubrir como mínimo:

* inhibición/preservación de motores y sistemas lubricados (si aplica),

* rotación periódica de ejes/equipos rotativos (si aplica),

* control de corrosión y protección de superficies,

* drenajes, ventilación, control de condensación y estanqueidad,

* desenergización controlada manteniendo seguridad mínima.

14.4.2 Estado Operativo en PMS

La unidad se marcará en PMS con estado:

* Activa / Inactiva (Lay-up) / Reactivación en curso, y

* se ajustará el plan de mantenimiento (sin eliminar tareas críticas de preservación y seguridad).

Escalamiento al DPA: si el lay-up implica cambios relevantes de riesgo, reducción de barreras o medidas compensatorias, se informa a Gerencia Técnica y se escala al DPA.

14.5 Pruebas Periódicas Durante Lay-up (mínimos obligatorios)

Aunque la unidad esté inactiva, se realizarán pruebas/inspecciones mínimas (según configuración):

* Bombas de achique y drenajes relevantes.

* Detección/alarma de incendio y/o medidas equivalentes instaladas.

* Iluminación de emergencia (si aplica).

* Inspecciones de estanqueidad, condición estructural visible y control de corrosión.

* Condición de líneas/elementos asociados a transferencia (barcazas tanque), asegurando integridad y ausencia de fugas.

Todas las actividades se registrarán mediante OT en el PMS, con evidencia mínima y criterios PASS/FAIL cuando aplique.

14.6 Reactivación (Return to Service)

Antes de volver a operar, se ejecutará un “Return to Service Checklist” que incluya:

* verificación de certificados vigentes aplicables,

* reversión de preservación (flushing, lubricación, pruebas),

* pruebas funcionales de equipos A/B y barreras críticas,

* verificación de repuestos críticos y materiales mínimos,

* revisión de backlog acumulado y plan de ejecución.

Escalamiento al DPA: si durante reactivación se detectan fallas A/B o restricciones operativas necesarias, se escala al DPA para soporte SGS y control de riesgos.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

15 GESTION DE FALLAS Y DEFECTOS

Este capítulo establece el método para identificar, registrar, evaluar, mitigar, corregir y cerrar fallas/defectos, asegurando seguridad, protección ambiental, continuidad operativa y cumplimiento del SGS/ISM, con trazabilidad completa en el PMS.

15.1 Objetivo

Establecer el procedimiento mediante el cual las fallas técnicas y defectos detectados en equipos/sistemas son identificados, registrados, evaluados, corregidos y cerrados formalmente, garantizando:

* Seguridad operacional y protección ambiental.

* Continuidad del servicio y control de disponibilidad.

* Cumplimiento normativo y del SGS (incl. ISM 10.3/10.4 cuando aplique).

* Evidencia verificable (Inspection Ready / SIRE Ready cuando aplique).

15.2 Definiciones Operativas

* Falla: condición en la cual un equipo no cumple su función prevista, o una barrera crítica pierde efectividad.

* Defecto: condición degradada o anormal que puede derivar en falla (p.ej. fuga incipiente, corrosión, alarma intermitente).

* No Conformidad (NC): incumplimiento de requisito del SGS/Manual/Reglamentación (puede originarse por una falla o por evidencia/documentación).

* Defect Log: registro vivo de fallas/defectos abiertos, con responsable, criticidad, medida compensatoria y vencimiento.

* Medida compensatoria: control temporal para reducir riesgo hasta corrección definitiva (con vencimiento definido).

15.3 Alcance

Aplica a:

* Remolcadores (con reporte a bordo).

* Barcazas tanque no tripuladas (con reporte por responsable en tierra/contratistas).

* Fallas detectadas por inspección, CBM, pruebas obligatorias (Cap. 10), operación o auditorías. Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

15.4 Clasificación de Fallas (por criticidad e impacto)

La clasificación se determina por la criticidad del equipo/función afectada (Sección 7) y por el impacto real.

15.4.1 Falla Crítica de Seguridad (Nivel A)

Riesgo inmediato para personas, incendio/explosión, integridad estructural o pérdida de control esencial.

Ejemplos (según unidad):

* Bomba contra incendio inoperativa / no alcanza parámetros.

* Sistema fijo de extinción no disponible (cuando aplique).

* Pérdida de gobierno o propulsión (remolcadores).

* Fallas en barreras críticas (ESD/cierres remotos/detección) cuando aplique.

Tratamiento: acción inmediata, escalamiento y verificación antes de declarar “operativo”.

15.4.2 Falla Crítica Ambiental / Compliance (Nivel B)

Riesgo de derrame/contaminación o incumplimiento ambiental relevante.

Ejemplos:

* Fuga en línea/manifold de transferencia.

* Válvula de aislamiento relevante defectuosa (incl. casco si aplica).

* Alarma/sensor de alto nivel inoperativo (si existe).

* Contención/medios anti-derrame no disponibles cuando sean exigibles.

Tratamiento: intervención prioritaria; coordinación con procedimientos ambientales aplicables (p.ej. SOPEP/SMPEP si corresponde).

15.4.3 Falla Operacional (Nivel C)

Impacta disponibilidad/eficiencia sin riesgo inmediato grave.

Ejemplos:

* Generador auxiliar fuera de servicio con redundancia suficiente.

* Equipos secundarios de cubierta/habitabilidad.

15.5 Registro de Fallas (obligatorio)

Toda falla/defecto deberá:

* registrarse en el PMS (preferente) o registro físico controlado (excepción) con ID único,

* identificar unidad, equipo/activo (SFI/ID), fecha/hora de detección y clasificar A/B/C,

* describir condición/síntoma, acción inmediata adoptada y estado del equipo (operativo / restringido / fuera de servicio),

* asignar responsable y fecha objetivo de corrección.

> Prohibición: corrección informal de fallas A/B sin registro, evidencia y cierre formal.

15.6 Escalamiento y Comunicación (incluye DPA)

15.6.1 Escalamiento mínimo

* A/B: notificación inmediata a Superintendente y Gerencia Técnica.

* C: notificación dentro de 24 h y registro formal.

15.6.2 Escalamiento al DPA

Se escalará al DPA cuando:

* la falla A/B implique riesgo de seguridad/ambiente no mitigable totalmente,

* se requiera restricción operativa significativa,

* exista incidente, derrame o condición insegura mayor,

* la falla A/B permanezca abierta por falta de recursos/materiales o demoras críticas,

* se convierta en NC relevante del SGS o potencial hallazgo de auditoría.

15.7 Evaluación de Riesgo y Operabilidad Temporal (A/B)

Para fallas A/B se realizará evaluación formal que incluya:

* impacto (seguridad/ambiente/operación),

* probabilidad de agravamiento,

* barreras disponibles y medida compensatoria posible,

* decisión de operabilidad temporal (sí/no) y restricciones.

Regla: si el riesgo no puede mitigarse adecuadamente, la unidad no deberá operar o deberá operar bajo restricciones aprobadas por Gerencia Técnica y, cuando corresponda, escaladas al DPA.

15.8 Acciones Correctivas (calidad y aceptación)

Las acciones correctivas deberán:

* eliminar la causa o restaurar función conforme a estándar técnico,

* ser ejecutadas por personal competente (a bordo/tierra/contratista),

* registrarse con evidencia (fotos/mediciones) para A/B,

* incluir prueba de aceptación post-reparación (PASS/FAIL cuando aplique),

* actualizar historial del activo en PMS (OT asociada).

15.9 Análisis de Causa Raíz (RCA)

Se realizará un RCA formal cuando:

* exista reincidencia o tendencia (misma falla repetida),

* la falla sea A o B con impacto relevante,

* exista impacto contractual (terminal/cliente) o interrupción significativa,

* lo requiera Autoridad Marítima / Clase (si aplica) o auditoría.

El RCA deberá identificar causa raíz y definir acciones preventivas permanentes (procedimiento, frecuencia, repuesto, entrenamiento, cambio técnico), con responsables y fechas.

15.10 Diferimientos de Fallas / Defectos (Reglas duras)

Cuando una falla no pueda corregirse de inmediato:

* se documenta motivo,

* se define medida compensatoria y plazo de corrección,

* se registra en Defect Log/PMS y se refleja en KPIs (backlog crítico).

Aprobaciones:

* A/B: aprobación de Gerencia Técnica obligatoria.

* A/B con impacto en seguridad/ambiente o restricción operativa: escalamiento al DPA.

* Clase/Autoridad: solo si aplica y si el requisito corresponde (se documenta comunicación/aceptación).

> Prohibición: diferir una falla A/B sin vencimiento definido y sin medida compensatoria documentada.

15.11 Seguimiento y Cierre (criterios de cierre)

Una falla se considera cerrada únicamente cuando:

* la acción correctiva fue ejecutada,

* la verificación/prueba de aceptación fue satisfactoria,

* la evidencia quedó registrada,

* se actualizó el historial del equipo y se cerró la OT asociada,

* se cerraron medidas compensatorias y restricciones (si existieron).

15.12 Revisión Periódica de Tendencias y Mejora

La Gerencia Técnica revisará periódicamente (mínimo mensual):

* frecuencia de fallas por unidad y por criticidad,

* reincidencias y tiempos de reparación (MTTR),

* backlog crítico y diferimientos,

* fallas vinculadas a repuestos/lead time.

Este análisis servirá para ajustar:

* estrategia de mantenimiento (Sección 8),

* plan preventivo (Sección 9),

* programa de pruebas (Sección 10),

* stock mínimo de repuestos (Sección 12),

* y acciones CAPA del SGS, con participación del DPA cuando corresponda.

________________

16 INDICADORES DE DESEMPENO

Este capítulo define los KPI del Sistema de Gestión de Mantenimiento, su método de cálculo, metas, frecuencia de revisión y responsabilidades, permitiendo demostrar control, detectar desvíos y sostener mejora continua (Inspection Ready / SIRE Ready cuando aplique).

16.1 Objetivo

Establecer los indicadores mediante los cuales la Compañía mide la eficacia del Sistema de Gestión de Mantenimiento, permitiendo:

* Evaluar cumplimiento e identificar desviaciones con datos verificables.

* Analizar tendencias y priorizar mejoras basadas en riesgo/criticidad.

* Demostrar control ante auditorías externas (Autoridad, Clase, clientes/terminales).

16.2 Principios de Medición (Reglas)

Los KPI deberán ser:

* Trazables: basados en datos verificables del PMS (OT, pruebas, defect log, inventario).

* Consistentes: mismos criterios de cálculo en el tiempo y entre unidades.

* Segmentables: por unidad, por tipo (remolcador/barcaza), por criticidad (A/B/C), por sistema (SFI).

* Accionables: cada KPI debe tener responsable, meta, umbral de alerta y acción asociada.

* Auditables: se debe poder reconstruir el cálculo desde datos fuente.

16.3 Gobernanza de KPI (Quién revisa y qué hace)

* Gerencia Técnica: owner de KPI, valida datos, analiza desvíos y define acciones.

* Superintendente: controla calidad de carga (OT/evidencia), propone medidas y ejecuta seguimiento.

* Dirección: revisa tendencias trimestrales y asigna recursos para mejoras mayores.

* DPA : participa cuando los KPI evidencien degradación de control SGS, especialmente:

* incremento de fallas A/B,

* backlog crítico persistente,

* diferimientos A/B con restricciones operativas,

* hallazgos externos relevantes o reiterados.

16.4 KPI de Cumplimiento del PMS

16.4.1 % Cumplimiento del Plan Preventivo (Total)

Fórmula: (OT Preventivas cerradas en fecha / OT Preventivas programadas) × 100

Meta recomendada: ≥ 95%

Umbral alerta: < 92% (requiere plan de recuperación)

> *Definición de “en fecha”*: dentro de la ventana definida en el PMS (gracia aprobada).

16.4.2 % Cumplimiento Equipos Críticos (A/B)

Fórmula: (OT A/B cerradas en fecha / OT A/B programadas) × 100

Meta recomendada: 100%

Umbral alerta: < 98% (acción inmediata)

16.4.3 Backlog Vencido (Total and A/B)

* Backlog total: cantidad de OT vencidas abiertas.

* Backlog crítico A/B: cantidad y antigüedad de OT A/B vencidas.

Meta recomendada:

* A/B vencidas: 0 (o justificadas vía MOC con vencimiento).

Umbral alerta: A/B vencidas > 0 por más de 7 días o sin MOC.

16.5 KPI de Confiabilidad y Disponibilidad

16.5.1 Disponibilidad Técnica de la Unidad

Fórmula: (Horas disponibles / Horas totales planificadas) × 100

Nota: excluir paradas planificadas si el sistema lo permite (reportar ambas variantes).

16.5.2 Nº de Fallas Críticas (A y B) por período

Fórmula: conteo de eventos A + B (Defect Log) por mes/trimestre.

Meta: tendencia decreciente / controlada.

16.5.3 Reincidencia de Fallas

Fórmula: Nº de fallas repetidas del mismo modo en el mismo activo dentro de 90 días (o período definido).

Acción: dispara RCA cuando supere umbral.

16.5.4 MTTR – Tiempo Medio de Reparación (A/B)

Fórmula: promedio (fecha/hora “falla registrada” → fecha/hora “cierre verificado”) para fallas A/B.

Meta: reducir tendencia (se define por tipo de unidad y logística).

16.6 KPI de Gestión de Fallas y Diferimientos

16.6.1 Tiempo Promedio de Cierre de Fallas

Fórmula: promedio de días/horas desde detección hasta cierre verificado.

16.6.2 Nº de Diferimientos Activos (Total and A/B)

Fórmula: conteo de MOC/diferimientos vigentes sin cierre.

Meta:

* A: 0 diferimientos abiertos sin aprobación excepcional.

* B: 0 sin medida compensatoria y vencimiento.

Escalamiento al DPA: cualquier diferimiento A/B con restricción operativa o riesgo SGS debe ser visible para DPA.

16.7 KPI de Repuestos y Logística

16.7.1 “Stock Compliance” Repuestos Críticos A/B

Fórmula: (% ítems A/B con stock ≥ MIN)

Meta recomendada: ≥ 98%

Umbral alerta: < 95% (acción inmediata)

16.7.2 Stockouts A/B (quiebres de stock)

Fórmula: Nº de eventos donde un ítem A/B estuvo < MIN por período.

Meta: 0 (o tendencia a 0).

16.7.3 Lead Time Promedio Repuestos Críticos

Fórmula: promedio (fecha solicitud técnica → fecha disponible en base/unidad).

Uso: ajustar ROP/SS y estrategia de compra.

Escalamiento al DPA: si un stockout A/B impide cerrar una falla crítica o exige restricción operativa.

16.8 KPI de Pruebas Obligatorias (Cap. 10)

16.8.1 % Cumplimiento Pruebas de Seguridad (Barreras)

Fórmula: (pruebas PASS/FAIL ejecutadas en fecha / pruebas planificadas) × 100

Meta: 100%

16.8.2 % Cumplimiento Pruebas Ambientales / Transferencia

Fórmula: (pruebas/inspecciones ambientales ejecutadas en fecha / planificadas) × 100

Meta: 100%

> Nota: Si SOLAS/MARPOL “no aplican” por unidad, se reporta la familia equivalente definida por SGS + criticidad.

16.9 KPI de Auditorías e Inspecciones

16.9.1 Nº de Observaciones Externas

Conteo de hallazgos/observaciones por: Autoridad, Clase, cliente/terminal, SIRE (si aplica).

16.9.2 Tiempo de Cierre de Observaciones

Promedio (fecha emisión → cierre verificado).

Meta: definida por severidad (críticas con prioridad).

16.9.3 Reincidencia de Observaciones

Nº de observaciones repetidas sobre el mismo tema/proceso en 12 meses.

Acción: RCA + CAPA reforzada.

Participación DPA: observaciones SGS relevantes o repetidas deben incluirse en seguimiento del DPA.

16.10 Frecuencia de Revisión, Reportes y Acciones

* Mensual: revisión por Gerencia Técnica + Superintendente (por unidad y flota).

* Trimestral: presentation a Dirección (tendencias, riesgos, recursos, mejoras).

* Inmediata: cuando KPI crítico cruce umbral (A/B vencidas, pruebas críticas vencidas, stockouts A/B).

Entrega mínima mensual (“Maintenance KPI Pack”):

* Cumplimiento PMS total y A/B.

* Backlog total y backlog A/B (edad).

* Fallas A/B e MTTR.

* Cumplimiento de pruebas críticas.

* Stock compliance A/B + stockouts + lead time.

* Hallazgos externos y estado de cierre.

16.11 Mejora Continua (RCA + CAPA)

Cuando un KPI muestre desviación sostenida o supere umbrales:

* se ejecuta análisis de causa (RCA) según criticidad,

* se define plan CAPA con responsables y fechas,

* se ajusta plan preventivo/estrategia (Sección 8), pruebas (Sección 10) o repuestos (Sección 12),

* se documenta el cierre y se verifica eficacia.

Escalamiento al DPA: si la desviación compromete seguridad/ambiente, muestra pérdida de control SGS o requiere restricciones operativas.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

17 AUDITORIAS Y PREPARACION SIRE

Este capítulo establece el sistema de verificación y preparación mediante el cual la Compañía confirma la correcta implementación del MGM-02, asegura cumplimiento normativo/contractual, detecta desvíos y sostiene mejora continua, manteniendo la flota en condición permanente de inspección (Inspection Ready / SIRE Ready cuando aplique).

17.1 Objetivo

Establecer el método para:

* auditar la implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento,

* verificar cumplimiento del PMS, pruebas obligatorias y control de equipos A/B,

* detectar y corregir desviaciones mediante CAPA,

* preparar la flota para inspecciones externas (Autoridad, Clase, clientes/terminales y OCIMF–SIRE cuando corresponda),

* demostrar control documental y operativo en todo momento.

17.2 Gobernanza, Independencia y Roles (incluye DPA)

* Gerencia Técnica: owner del programa de auditorías técnicas; define plan anual de auditoría, criterios y recursos.

* Auditor Interno Designado: ejecuta auditorías con independencia razonable del área auditada (evitar auditar “su propio trabajo”).

* Superintendente / Responsable de Barcazas: coordina accesos, evidencia y cierres de acciones.

* Capitán/Jefe de Máquinas (remolcadores): asegura disponibilidad operativa, registros y demostración en sitio.

* DPA : participa en:

* hallazgos que involucren SGS/ISM, seguridad/ambiente,

* restricciones operativas, diferimientos A/B relevantes,

* tendencias de KPI críticas (Sección 16),

* revisión y verificación de efectividad de CAPA en temas críticos.

17.3 Tipos de Auditorías y Frecuencia

17.3.1 Auditorías Internas Técnicas (Programa anual)

* Frecuencia mínima: 1 vez por año por unidad (remolcadores y barcazas).

* Objetivo: verificar cumplimiento del PMS, condición de equipos críticos A/B, integridad de registros, pruebas y repuestos críticos.

17.3.2 Auditorías Temáticas (por riesgo / tendencia)

Se ejecutan cuando existan:

* incremento de fallas A/B,

* backlog crítico persistente,

* hallazgos repetidos,

* cambios de operación/cliente/terminal,

* incorporación/reactivación de unidades.

17.3.3 Auditorías Previas a Inspecciones Externas (Vetting / Readiness)

Ante aviso de inspección (Autoridad, Clase, cliente/terminal o SIRE):

* se realiza revisión previa enfocada en evidencias “must show” (pruebas críticas, fallas abiertas, diferimientos, certificados, repuestos A/B).

17.4 Alcance Mínimo de Auditoría (Checklist base)

La auditoría deberá revisar, como mínimo:

1) Equipos críticos A/B

* listado vigente por unidad (Sección 7),

* estado operativo,

* pruebas al día (Cap. 10),

* evidencias en OT (Cap. 11).

2) Cumplimiento PMS

* % cumplimiento total y A/B (Sección 16),

* tareas vencidas y backlog crítico,

* reprogramaciones y diferimientos (MOC) con vencimientos y medidas compensatorias.

3) Gestión de fallas y defectos

* Defect Log actualizado,

* fallas A/B y RCA cuando aplique,

* cierres verificados con prueba de aceptación.

4) Repuestos críticos

* stock compliance A/B vs MIN (Cap. 12),

* stockouts y lead time,

* repuestos Ex/documentación cuando aplique.

5) Control documental

* manuales/procedimientos vigentes,

* certificados aplicables (Autoridad/Clase/terminal),

* trazabilidad de cambios (CR/MOC) relevantes.

6) Competencia y demostración en sitio

* capacidad del personal (a bordo / tierra) para demostrar el sistema,

* conocimiento de tareas críticas, PT/SGS y uso del PMS.

> Para barcazas no tripuladas: el foco se coloca en integridad de transferencia, controles ambientales, evidencia de inspecciones programadas y gestión en tierra.

17.5 Preparación “Inspection Ready / SIRE Ready” (cuando aplique)

Cuando aplique inspección tipo SIRE o vetting de terminal/cliente, la unidad debe poder demostrar de forma inmediata:

* Identificación formal de equipos críticos y función crítica asociada.

* Pruebas críticas documentadas con PASS/FAIL y evidencia multimedia (Cap. 10).

* Historial de intervenciones A/B (OT + evidencias) y control de backlog.

* Gestión de fallas críticas y diferimientos aprobados (MOC) con medidas compensatorias y vencimientos.

* Control de repuestos críticos (stock ≥ MIN o plan de contingencia documentado).

* Capacidad del personal de explicar el sistema (Capitán/JM o Responsable en tierra según unidad).

Escalamiento al DPA: si durante preparación se detecta condición que compromete SGS (p.ej. backlog A/B sin mitigación, stockouts A/B, fallas A/B no cerrables), se informa a Gerencia Técnica y se escala al DPA.

17.6 Gestión de Hallazgos, Observaciones y CAPA

Toda observación/hallazgo deberá:

* registrarse formalmente (ID único),

* clasificarse por severidad: Crítica / Mayor / Menor / Oportunidad de mejora,

* asignar responsable y fecha objetivo,

* definir acción correctiva y método de verificación de efectividad,

* cerrarse solo con evidencia verificable.

Regla: hallazgos relacionados con A/B o barreras críticas requieren verificación reforzada (prueba post-corrección, evidencia y/o auditoría de cierre).

17.7 Seguimiento, Tendencias y Mejora Continua

La Gerencia Técnica mantendrá un registro consolidado de:

* hallazgos internos y externos,

* tendencias (fallas A/B, backlog crítico, stockouts A/B, pruebas vencidas),

* reincidencias de observaciones.

Este análisis alimenta ajustes en:

* estrategia de mantenimiento (Cap. 8),

* plan preventivo (Cap. 9),

* pruebas obligatorias (Cap. 10),

* repuestos críticos (Cap. 12),

* formación y controles SGS.

Participación del DPA: tendencias que indiquen pérdida de control SGS o que requieran recursos significativos se revisan con el DPA.

17.8 Cultura de Cumplimiento Permanente

El sistema se mantiene “ready” por diseño: los registros y evidencias se generan durante la operación normal, no como preparación de último momento. La mejora continua y la disciplina documental son parte del control de riesgos y de la seguridad operacional.

17.9 Revisión por la Dirección (Management Review) y Escalamiento SGS

La Dirección revisará al menos anualmente:

* resultados de auditorías internas y hallazgos externos,

* desempeño de KPIs (Sección 16), desviaciones críticas y acciones,

* necesidades de recursos y mejoras estructurales del sistema.

La revisión deberá quedar documentada (acta/informe) e incluir:

* decisiones tomadas,

* responsables,

* plazos y seguimiento.

Intervención del DPA: el DPA participa en la revisión cuando existan temas de seguridad/ambiente, restricciones operativas, NC mayores o tendencias críticas de cumplimiento.

________________

18 DIGITALIZACION CONTROL Y CIBERSEGURIDAD

Este capítulo define el marco para centralizar, digitalizar y supervisar el Sistema de Gestión de Mantenimiento, integrando la gestión de riesgos cibernéticos (IMO MSC.428(98)) para asegurar datos confiables, trazabilidad y continuidad operativa.

18.1 Objetivo

Garantizar la resiliencia operativa y la integridad de los datos de la flota mediante:

* Digitalización centralizada (PMS) y control consolidado.

* Protección de activos críticos de TI (Information Technology) y OT (Operational Technology).

* Trazabilidad auditable para inspecciones externas (SIRE Ready).

18.2 Alcance y Clasificación de Activos

Aplica a todos los sistemas digitales de a bordo (remolcadores y barcazas) y de tierra, clasificados según su impacto:

1. Clase A (Crítico): Sistemas cuya falla compromete directamente la navegación o propulsión (Motores, ECDIS, GPS, AIS).

2. Clase B (Importante): Sistemas que apoyan la operación (PMS, comunicación satelital, gestión de carga).

3. Clase C (Soporte): Sistemas administrativos o de bienestar.

18.3 Plataforma de Gestión (PMS) – Requisitos mínimos

La Compañía implementa un PMS que permite programar mantenimiento, gestionar OTs, reportar fallas y adjuntar evidencia multimedia. El sistema debe garantizar la Integridad de los datos, impidiendo la alteración de registros históricos ya cerrados.

18.4 Controles Preventivos de Ciberseguridad

Para proteger la infraestructura digital del MGM, se establecen los siguientes controles:

18.4.1 Control de Dispositivos (Ciber-higiene)

* Prohibición USB: Está prohibido conectar dispositivos personales en equipos Clase A y B.

* Escaneo Seguro: Todo dispositivo técnico debe ser escaneado previamente en tierra.

18.4.2 Gestión de Parches y Acceso Remoto

* Las actualizaciones críticas (OT) solo serán realizadas por personal autorizado bajo procedimientos de Gestión del Cambio (Cap. 20).

* El acceso remoto para mantenimiento debe ser autorizado bajo demanda, registrado y desactivado inmediatamente después del uso.

18.5 Trazabilidad y Seguridad de Datos

El sistema centralizado garantiza:

* Gestión de roles: Perfiles específicos para carga, aprobación y administración.

* Auditoría: Registro de quién modificó qué y en qué momento.

* Acceso Individual: Uso de credenciales únicas; queda prohibido compartir usuarios.

18.6 Respuestas a Incidentes y Contingencia

18.6.1 Falla o Incidente Cibernético

Ante bloqueo de pantallas, pérdida de control o accesos no autorizados:

1. Aislamiento: Desconectar el equipo afectado si es seguro.

2. Operación Manual: Transicionar inmediatamente a procedimientos de navegación o máquinas manuales.

3. Notificación: Informar al DPA y Gerencia Técnica de inmediato.

18.6.2 Indisponibilidad del PMS (Business Continuity)

Si el sistema digital no está disponible, se utilizarán los formatos manuales (REG/FRM/CHK) del Nivel 3 para asegurar que el mantenimiento crítico y las pruebas obligatorias no se suspendan.

18.7 Monitoreo Centralizado y Escalamiento al DPA

La Gerencia Técnica supervisará mediante tableros digitales:

* Cumplimiento PMS (preventivo y crítico A/B).

* Backlog de fallas abiertas y diferimientos activos.

* Cumplimiento de políticas de ciber-higiene.

Escalamiento: Situaciones de backlog crítico persistente, stockouts A/B o incidentes cibernéticos graves serán escalados inmediatamente al DPA para decisión organizacional.

18.8 Auditoría y Mejora

La ciberseguridad y la calidad de datos digitales serán parte de las auditorías internas anuales (Sección 17), verificando la vigencia del inventario de activos (REG-MAN-24-01) y la efectividad de los backups (Sección 18.5).

> Regla de Oro: La seguridad cibernética es una extensión de la seguridad operativa. Ante fallas digitales, la seguridad de la navegación y la vida humana siempre prevalecen.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total

________________

19 CAPACITACION Y COMPETENCIA

Este capítulo define el marco para asegurar que todo el personal involucrado en mantenimiento (a bordo, en tierra y contratistas cuando aplique) cuente con competencia verificable para ejecutar tareas de manera segura, eficiente y conforme al SGS y requisitos aplicables.

19.1 Objetivo

Garantizar que el personal involucrado en actividades de mantenimiento posea y mantenga la competencia técnica necesaria para:

* Ejecutar trabajos de forma segura (SGS), evitando incidentes y contaminación.

* Mantener barreras críticas de seguridad/ambientales (equipos A/B) en condición operativa.

* Registrar evidencias de manera correcta y auditable (PMS / OT / pruebas PASS/FAIL).

* Sostener condición permanente de inspección (Inspection Ready / SIRE Ready cuando aplique).

19.2 Alcance

Aplica a:

* Personal embarcado (remolcadores).

* Personal en tierra (superintendencia, técnicos, responsables de barcazas).

* Contratistas que ejecuten tareas críticas A/B, trabajos en caliente, espacios confinados o intervenciones Ex (cuando aplique).

> Regla: ninguna tarea A/B puede asignarse a personal sin competencia mínima demostrable o supervisión definida.

19.3 Requisitos de Competencia (mínimos)

El personal técnico deberá:

* Contar con habilitación/certificación acorde a su función cuando corresponda (títulos, idoneidad, matrículas).

* Conocer el contenido relevante del MGM-02, procedimientos asociados y reglas de registro (Cap. 11).

* Estar familiarizado con:

* equipos críticos A/B de la unidad (Cap. 7),

* pruebas obligatorias y criterios PASS/FAIL (Cap. 10),

* gestión de fallas/diferimientos (Cap. 15 y Cap. 8.6),

* gestión de repuestos críticos (Cap. 12).

* Manejar el uso del PMS y/o formatos controlados de contingencia (Cap. 18).

Competencias específicas por riesgo (cuando aplique):

* trabajos en caliente,

* espacios confinados,

* izajes,

* electricidad/aislamientos,

* intervención en zonas clasificadas Ex/ATEX/IECEx.

19.4 Inducción Inicial (Onboarding)

Ante incorporación de nuevo personal (a bordo o tierra) se deberá realizar una inducción formal que incluya:

1. Introducción al sistema de mantenimiento (Plan anual/mensual, OT, backlog, evidencias).

2. Equipos críticos A/B y barreras de seguridad/ambientales de la unidad (qué no puede fallar).

3. Programa de pruebas obligatorias y registro PASS/FAIL con evidencia.

4. Gestión de fallas, escalamiento y reglas de diferimiento.

5. Uso del PMS (o formatos controlados en contingencia).

Evidencia obligatoria de inducción:

* checklist de inducción firmada,

* fecha, duración, instructor,

* evaluación simple (p.ej. preguntas clave o verificación práctica) cuando corresponda.

19.5 Capacitación Continua (Plan anual de competencias)

La Compañía mantendrá un plan de capacitación continua, priorizando temas críticos:

* Sistemas contra incendio y barreras de seguridad (pruebas, criterios, fallas típicas).

* Prevención de contaminación y controles de transferencia (barcazas tanque).

* ATEX/IECEx (cuando aplique): inspecciones, repuestos, límites de intervención.

* Gestión de fallas, RCA y control de diferimientos.

* Uso avanzado del PMS, calidad de datos y evidencia auditable.

* Lecciones aprendidas de incidentes/hallazgos de auditorías.

Frecuencia recomendada: anual (mínimo), y adicionalmente cuando existan cambios de procedimientos, incorporación de equipos o hallazgos recurrentes.

19.6 Evaluación de Competencia y Efectividad

La competencia se demostrará mediante uno o más de los siguientes métodos:

* evaluación teórica breve (conocimientos críticos),

* evaluación práctica/observación en tarea,

* revisión de calidad de registros (OT/evidencia),

* resultado de auditorías y desempeño (reducción de fallas, mejora en KPIs).

Regla: si se detectan brechas (errores repetidos, hallazgos, fallas por mala práctica), se define capacitación correctiva y/o supervisión reforzada.

19.7 Registro de Capacitación (documentado y auditable)

La Gerencia Técnica mantendrá un registro que incluya:

* tema/curso, contenidos, instructor, fecha, duración,

* participantes y rol,

* evaluación (si aplica) y conclusiones,

* renovaciones o vencimientos de competencias críticas (p.ej. espacios confinados, hot work, Ex).

Los registros forman parte de la evidencia requerida para demostrar competencia ante inspecciones externas.

19.8 Rol del DPA en Competencia (SGS)

DPA será informado y/o participará cuando:

* una brecha de competencia genere riesgo SGS (seguridad/ambiente) o restricción operativa,

* existan NC mayores o hallazgos externos vinculados a entrenamiento,

* se requieran recursos extraordinarios para capacitación,

* se deban revisar estándares SGS vinculados a competencias críticas.

________________

20 GESTION DEL CAMBIO

Este capítulo establece el sistema de Management of Change (MOC) para controlar modificaciones técnicas. El flujo de MOC se gestiona íntegramente de forma digital, reduciendo la burocracia documental y priorizando la captura de datos en el sistema centralizado de la flota.

20.1 Objetivo

Controlar las modificaciones técnicas que puedan impactar:

* seguridad de las personas y barreras críticas,

* protección del medio ambiente (derrames/emisiones),

* integridad estructural/estabilidad,

* operación contractual del transporte de combustibles,

asegurando evaluación de riesgos, cumplimiento normativo aplicable y actualización completa del sistema (inventario, PMS, pruebas, repuestos y competencias).

20.2 Alcance y Tipos de Cambio (qué entra en MOC)

Aplica a toda intervención que altere la configuración técnica original o certificada, incluyendo (sin limitar):

* cambio de equipos principales (propulsión, generación, reductora, bombas principales de transferencia),

* modificación de sistemas de carga/transferencia (líneas, manifolds, válvulas, ESD/cierres remotos si aplica),

* modificaciones eléctricas/instrumentación en zonas clasificadas (Ex/ATEX/IECEx),

* cambios en sistema de gobierno (servo, hidráulicos, controles),

* alteraciones estructurales (chapas, refuerzos, mamparos, tanques),

* cambios que afecten estabilidad/pesos, capacidad o centro de gravedad,

* cambios de software/parametrización que afecten funciones críticas (alarmas, protecciones, ESD) cuando aplique,

* sustituciones no equivalentes de repuestos A/B que cambien especificación/rating/material.

> Regla: si existe duda sobre si una intervención “es cambio”, se trata como MOC hasta que se demuestre lo contrario.

20.3 Niveles de Cambio y Autoridad de Aprobación

20.3.1 Cambios Menores (Flujo Ágil Digital)

No modifican función crítica, no afectan certificación, y son equivalentes técnico-documentados.

* Aprobación Digital: Gerencia Técnica (o delegado) vía flujo de aprobación rápida en el sistema (estilo semáforo).

* Evidencia: Registro automático en el Change Log del PMS; no requiere comité formal.

20.3.2 Cambios Mayores (Críticos)

Afectan equipos A/B, barreras de seguridad/ambientales, estructura o requisitos de Clase.

* Aprobación Obligatoria: Comité Técnico digital + aprobación de Gerencia Técnica y escalamiento al DPA.

* Sesión de Comité: Solo requerida para cambios estructurales de gran envergadura o de Clase.

20.4 Flujo MOC (pasos obligatorios)

Toda modificación seguirá el siguiente flujo:

Paso 1 — Solicitud de Cambio (MOC Request)

Debe incluir:

* descripción del cambio y motivo,

* unidad y activos afectados (SFI/ID),

* alcance técnico (qué se modifica exactamente),

* documentación soporte (OEM, planos, fotos, reportes),

* fecha objetivo y responsable proponente.

Paso 2 — Evaluación Técnica (compatibilidad)

* factibilidad y compatibilidad (mecánica, eléctrica, hidráulica, materiales, ratings),

* impacto en repuestos y mantenibilidad,

* necesidad de servicios externos/contratistas,

* criterio de aceptación y pruebas requeridas.

Paso 3 — Análisis de Riesgo

* identificación de peligros nuevos o modificados (HAZID / FMEA / checklist de riesgos),

* impacto en seguridad/ambiente/operación,

* definición de medidas de mitigación y controles.

Paso 4 — Impacto Normativo / Contractual

* verificar si afecta requisitos de Autoridad Marítima, Clase (si aplica), Ex/IECEx, terminal/cliente,

* definir necesidad de aprobaciones externas y documentación asociada.

Paso 5 — Aprobación Formal (antes de ejecutar)

* aprobación escrita de Gerencia Técnica,

* escalamiento al DPA cuando corresponda (seguridad/ambiente/SGS),

* aprobación/aceptación externa (Clase/Autoridad/terminal) cuando aplique.

Paso 6 — Ejecución Controlada

* ejecución por personal competente,

* permisos de trabajo SGS aplicables,

* control de calidad y evidencias (fotos, mediciones, certificados).

Paso 7 — Verificación / Prueba de Aceptación (Commissioning)

* pruebas funcionales y de seguridad (PASS/FAIL),

* verificación de barreras críticas afectadas,

* registro de resultados y firma/validación.

Paso 8 — Cierre MOC

* cierre formal del cambio solo cuando toda la documentación y el PMS estén actualizados (ver 20.5).

> Prohibición: ejecutar cambios mayores sin aprobación formal y sin plan de pruebas de aceptación.

20.5 Actualización Documental y del PMS (obligatorio)

Una vez ejecutado y verificado el cambio, se deberá:

* Actualizar el Inventario Maestro (SFI/ID) y configuración del activo (Sección 6).

* Revisar y actualizar la criticidad A/B/C y la lista de equipos críticos (Sección 7).

* Ajustar el Plan Preventivo y el Programa de Pruebas (Cap. 9 y 10) con pautas OEM y criterios de aceptación.

* Actualizar repuestos críticos (Cap. 12): P/N, MIN/ROP, compatibilidades.

* Actualizar planos, manuales, certificados y registros técnicos en repositorio/PMS (Cap. 1 y 18).

* Capacitar al personal involucrado cuando cambie operación/seguridad/registro (Cap. 19).

* Registrar el cambio en Change Log con ID MOC, fecha, responsable y evidencia.

Escalamiento al DPA: si el cambio afecta SGS (seguridad/ambiente), requiere restricciones operativas temporales o genera NC, el DPA participa en el seguimiento y verificación de efectividad.

________________

21 REGISTROS ASOCIADOS

La correcta aplicación de este manual genera registros que constituyen la evidencia auditable para inspecciones externas (Inspection Ready / SIRE Ready cuando aplique), Autoridad Marítima, Clase (si aplica) y cumplimiento SGS/ISM.

Los registros deben ser trazables, legibles, íntegros, accesibles y retenidos por el período establecido.

21.1 Objetivo

* Definir el sistema de codificación, control y retención de los registros del sistema de mantenimiento.

* Asegurar que toda evidencia sea recuperable rápidamente por unidad, sistema (SFI) y evento (OT/prueba/falla).

* Establecer requisitos mínimos de legibilidad, evidencia multimedia y validación.

21.2 Sistema de Numeración y Trazabilidad (estándar)

21.2.1 Codificación de registros

MERCURIO GROUP utiliza un sistema de numeración sincronizado:

- REG-MAN-[PROC]-YY

donde:

- [PROC] = número del procedimiento de Nivel 2 asociado (PROC-MAN-xx)

- YY = correlativo del registro (01, 02, 03…)

Ejemplo: REG-MAN-05-01 = Matriz Técnica de Pruebas asociada a PROC-MAN-05.

21.2.2 Vinculación obligatoria (para auditoría)

Todo registro debe poder vincularse, como mínimo, a:

* Unidad (remolcador/barcaza),

* Activo/equipo (SFI/ID PMS),

* OT/Evento (ID),

* Fecha y responsable,

* Evidencia adjunta cuando aplique.

> Regla: si un registro no puede vincularse a OT/activo, pierde valor auditable.

21.3 Propiedad, Control y Responsables (incluye DPA)

* Owner de Registros (Gerencia Técnica): define qué registros existen, su contenido mínimo y retención.

* Custodio Documental (Document Controller): controla versiones vigentes, accesos, retiro de obsoletos y estructura de carpetas/repositorio (Sección 1).

* Superintendente / Responsable de Barcazas: verifica calidad y completitud mensual por unidad.

* A bordo (JM) / Responsable en tierra: carga y valida registros operativos según frecuencia definida.

* DPA : recibe escalamiento cuando los registros evidencien pérdida de control SGS, por ejemplo:

* falta de evidencia en pruebas/barreras A/B,

* backlog crítico sin mitigación,

* NC mayores o hallazgos externos relevantes,

* restricciones operativas por fallas/diferimientos A/B.

21.4 Listado Maestro de Registros e Índice de Anexos (Nivel 3)

Esta sección detalla cada uno de los archivos físicos que residen en la carpeta level_3, constituyendo la evidencia auditable completa del sistema.

Código / Nombre del Archivo Físico

Descripción del Documento

Retención

Serie 00: Registros de Flota

REG-MAN-00-01_Registro_Flota_Embarcaciones.csv

Base de datos maestra de unidades y activos

Permanente

Serie 01: Gestión de Mantenimiento y PMS

REG-MAN-01-01_Plan_Anual_Mantenimiento.csv

Cronograma maestro de tareas preventivas

5 años

REG-MAN-01-02_Programa_Mensual_Trabajos.csv

Detalle mensual de ejecución por unidad

5 años

REG-MAN-01-03_Orden_de_Trabajo.csv

Registro de ejecución de tareas (OT)

5 años

REG-MAN-01-04_Reporte_Mensual_KPI.csv

Informe consolidado de indicadores

5 años

REG-MAN-01-05_Registro_Auditoria_OTs.csv

Verificación de calidad de carga de datos

5 años

REG-MAN-01-05_Registro_Maestro_Horas_Marcha.csv

Control histórico de horas de equipos

5 años

REG-MAN-01-06_Matriz_Ventanas_Tolerancias.csv

Reglas para adelantamiento/atraso de tareas

5 años

REG-MAN-01-07_Registro_Acceso_Barcazas.md

Control de visitas a unidades no tripuladas

5 años

CHK-MAN-01-04_Checklist_Integridad_Ex.md

Verificación técnica de equipos en zona Ex

5 años

FRM-MAN-01-08_Reporte_Survey_Fotos.md

Formato para reporte fotográfico de estados

5 años

REG-MAN-01-ANEXO-I_Workflow_OTs.md

Diagrama de flujo del ciclo de vida de la OT

5 años

REG-MAN-01-ANEXO-II_Cierre_Equipos_Criticos.md

Reglas específicas para cierre de activos A/B

5 años

REG-MAN-01-ANEXO-III_Checklist_Evidencia_SIRE.md

Requisitos multimedia para cumplimiento vetting

5 años

REG-MAN-01-ANEXO-IV_Reglas_Barcazas_No_Tripuladas.md

Protocolos operativos para barcazas

5 años

Serie 02: Criticidad e Inventario

REG-MAN-02-01_Matriz_Evaluacion_Criticidad.csv

Criterios de impacto y probabilidad

Permanente

REG-MAN-02-02_Lista_Maestra_Equipos_Criticos.csv

Inventario consolidado de equipos A/B

Permanente

REG-MAN-02-03_Acta_Revision_Anual_Criticidad.md

Registro de revisión por Gerencia Técnica

Permanente

REG-MAN-02-04_Solicitud_Cambio_Criticidad.md

Formulario para recategorizar activos

Permanente

REG-MAN-02-ANEXO-I_Matriz_Criticidad.md

Guía visual de niveles de criticidad

Permanente

REG-MAN-02-ANEXO-II_Formato_Lista_Maestra.md

Plantilla para el inventario SFI

Permanente

REG-MAN-02-ANEXO-III_Criterios_Single_Point_Failure.md

Análisis de puntos únicos de falla

Permanente

REG-MAN-02-ANEXO-IV_Reglas_Redundancia_Modo_Degradado.md

Gestión de modos de operación degradada

Permanente

Serie 03: Deficiencias y Diferimientos

REG-MAN-03-01_Registro_Maestro_Deficiencias.csv

Defect Log centralizado de la flota

5 años

REG-MAN-03-02_Evaluacion_Riesgo_Diferimientos.csv

Análisis FAIR de reparaciones postergadas

5 años

REG-MAN-03-03_Acta_Aprobacion_Shore.md

Firma formal de responsabilidad por diferimiento

5 años

REG-MAN-03-04_Checklist_Cierre_Verificacion.md

Verificación de corrección de deficiencias

5 años

REG-MAN-03-05_Log_Cierre_Diferido.csv

Trazabilidad histórica de cierres postergados

5 años

Serie 04: Control Documental

REG-MAN-04-01_Lista_Maestra_Documentos.csv

Control de versiones del MGM-02

5 años

REG-MAN-04-02_Matriz_Retencion.csv

Tiempos legales de archivo por registro

5 años

REG-MAN-04-03_Checklist_Auditoria_Documental.md

Verificación de vigencia en unidades

5 años

REG-MAN-04-ANEXO-I_Guia_Nomenclatura.md

Reglas para nombrado de archivos nuevos

5 años

REG-MAN-04-ANEXO-II_Paquete_Evidencias_SIRE.md

Guía para preparación de carpetas de auditoría

5 años

Serie 05: Pruebas y Verificaciones

REG-MAN-05-01_Matriz_Tecnica_Pruebas.csv

Listado maestro de pruebas obligatorias

5 años

REG-MAN-05-02_Checklist_Individual_Prueba.md

Protocolo específico por tipo de prueba

5 años

REG-MAN-05-03_Reporte_Consolidado_Pruebas.csv

Dashboard de cumplimiento trimestral

5 años

Serie 06: Pre-Transferencia (Checklists)

REG-MAN-06-01_Checklist_Pre_Transfer.md

Verificación de seguridad antes de carga/descarga

5 años

REG-MAN-06-ANEXO-A_Checklist_Rapido_Pre_Transfer.md

Guía rápida operativa de seguridad

5 años

REG-MAN-06-ANEXO-B_Arbol_Decision_Go_No_Go.md

Criterios de parada de operación

5 años

Serie 07: Integridad Mecánica y Líneas

REG-MAN-07-01_Checklist_Inspeccion_Transferencia.md

Control visual de líneas y válvulas

5 años

REG-MAN-07-01_Verificacion_Pre-Transferencia.csv

Evidencia de registros de presión/vacio

5 años

REG-MAN-07-02_Integridad_Mecanica_Lineas.csv

Historial de mantenimiento de tuberías

5 años

REG-MAN-07-02_Registro_Hallazgos_Integridad.csv

Log de anomalías en transferencia

5 años

REG-MAN-07-02_Registro_Hallazgos_Integridad.md

Reporte detallado de fugas o corrosión

5 años

REG-MAN-07-03_Evidencia_Fotografica_Lineas.md

Repositorio de fotos de integridad

5 años

REG-MAN-07-ANEXO-I_Mapa_Puntos_Criticos.md

Diagrama de espesores y puntos de medición

5 años

REG-MAN-07-ANEXO-II_Guia_Corrosion.md

Criterios de clasificación de defectos superficiales

5 años

Serie 08: Gestión de Equipos Ex/ATEX

REG-MAN-08-01_Inventario_Maestro_Ex.csv

Lista de equipos en zonas clasificadas

Permanente

REG-MAN-08-02_Registro_Documentacion_Certificados.md

Control de certificados de cumplimiento Ex

Permanente

REG-MAN-08-03_Solicitud_Cambio_Equipos_Ex.md

MOC específico para zonas peligrosas

Permanente

REG-MAN-08-04_Registro_Anomalias_Ex.md

Log de defectos en estanqueidad o prensaestopas

Permanente

REG-MAN-08-05_Checklist_Inspeccion_Visual_Ex.md

Protocolo de ronda táctica Ex

Permanente

REG-MAN-08-06_Evidencia_Fotografica_Ex.md

Registro visual de sellos e integridad

Permanente

REG-MAN-08-07_Trazabilidad_Repuestos_Ex.md

Control de reemplazos equivalentes Ex

Permanente

REG-MAN-08-08_Control_Certificados_Repuestos_Ex.md

Archivo de certificados de repuestos nuevos

Permanente

REG-MAN-08-ANEXO-I_Plantilla_Inventario_Ex.md

Guía para levantamiento de campo

Permanente

REG-MAN-08-ANEXO-II_Guia_Marcado_Ex.md

Manual para lectura de placas Ex

Permanente

REG-MAN-08-ANEXO-III_Lista_Red_Flags_Ex.md

Síntomas de pérdida de seguridad Ex

Permanente

REG-MAN-08-ANEXO-IV_Guia_Integridad_Ex.md

Criterios para mantenimiento preventivo Ex

Permanente

REG-MAN-08-ANEXO-V_Guia_Prensaestopas.md

Instrucciones para sellado de cables

Permanente

Serie 11: Repuestos Críticos

REG-MAN-11-01_Listado_Repuestos_Criticos.csv

Matriz de Stock Mínimo (MIN/ROP)

5 años

REG-MAN-11-02_Reporte_Inventario_Critico.md

Informe de cumplimiento de stock A/B

5 años

REG-MAN-11-03_Registro_Consumo_Critico.md

Control de salidas de almacén para OTs A/B

5 años

REG-MAN-11-ANEXO-I_Plantilla_Lista_Criticos.md

Formulario para actualización de inventario

5 años

REG-MAN-11-ANEXO-II_Guia_Equivalencias.md

Reglas para sustitución de componentes

5 años

Serie 13: Gestión de Proveedores

REG-MAN-13-01_Lista_Maestra_Proveedores.csv

Directorio de servicios técnicos aprobados

2 años

REG-MAN-13-02_Evaluacion_Inicial_Proveedores.md

Registro de selección y auditoría técnica

2 años

REG-MAN-13-03_Post_Job_Review_Servicios.md

Evaluación de desempeño tras trabajos

2 años

REG-MAN-13-04_Log_NC_Proveedores.md

Historial de incumplimientos o reclamos

2 años

REG-MAN-13-04_Log_No_Conformidades_Proveedores.csv

Log resumido de fallas de servicio

2 años

REG-MAN-13-ANEXO-I_Scorecard_Proveedores.md

Tabla de puntuación para homologación

2 años

REG-MAN-13-ANEXO-II_Criterios_Baja_Proveedor.md

Reglas para eliminación de la lista aprobada

2 años

Serie 14: Paradas Técnicas y Dique

REG-MAN-14-01_Scope_Maestro_Parada.md

Listado detallado de trabajos (Job List)

10 años

REG-MAN-14-02_Control_Diario_Avance.md

Log de ejecución y hitos de la parada

10 años

REG-MAN-14-03_Solicitud_Cambio_Alcance.md

MOC específico para variaciones en dique

10 años

REG-MAN-14-04_Protocolo_Pruebas_Aceptacion.md

Registro de pruebas tras finalización

10 años

REG-MAN-14-05_Reporte_Final_Tecnico.md

Informe de cierre y actualización de activos

10 años

REG-MAN-14-ANEXO-I_Guia_Mantenimiento_Flote.md

Reglas para reparaciones sin sacar de agua

10 años

REG-MAN-14-ANEXO-II_Guia_Integridad_Fondo_Dique.md

Criterios de inspección estructural

10 años

REG-MAN-14-ANEXO-III_Checklist_Survey_Hold_Points.md

Puntos de inspección obligatoria de Clase

10 años

Serie 16: Gestión del Cambio (MOC)

REG-MAN-16-01_Solicitud_Cambio_MoC.md

Formulario inicial de propuesta técnica

Permanente

REG-MAN-16-02_Evaluacion_Riesgo_MoC.csv

Matriz de impacto ante modificaciones

Permanente

REG-MAN-16-02_Evaluacion_Riesgo_MoC.md

Análisis cualitativo del cambio

Permanente

REG-MAN-16-03_Verificacion_Ejecucion_MoC.md

Checklist de instalación conforme

Permanente

REG-MAN-16-04_Log_Maestro_MoC.csv

Base de datos de cambios abiertos/cerrados

Permanente

REG-MAN-16-04_Log_Maestro_MoC.md

Informe narrativo de cambios activos

Permanente

REG-MAN-16-05_Revision_Temporal_MoC.md

Seguimiento de cambios con fecha de caducidad

Permanente

Serie 17: Falla Crítica A/B

REG-MAN-17-01_Registro_Falla_Critica.md

Formulario de reporte inmediato de falla

5 años

REG-MAN-17-02_Evaluacion_Riesgo_A_B.md

Análisis de impacto operacional y ambiental

5 años

REG-MAN-17-03_Checklist_Cierre_PASS_FAIL.md

Validación técnica de restauración de función

5 años

REG-MAN-17-ANEXO-I_Catalogo_Medidas_Compensatorias.md

Guía de barreras temporales permitidas

5 años

REG-MAN-17-ANEXO-II_Arbol_Decision_STOP_GO.md

Criterios para continuar o abortar operación

5 años

REG-MAN-17-ANEXO-III_Lista_Equipos_Criticos_A_B.md

Guía rápida de referencia de activos críticos

5 años

Serie 18: Análisis de Causa Raíz (RCA)

REG-MAN-18-01_Informe_RCA.md

Reporte final de investigación de fallas

Permanente

REG-MAN-18-02_Plan_CAPA.md

Acciones recomendadas tras RCA

5 años

REG-MAN-18-03_Verificacion_Efectividad.md

Control de no-reincidencia de fallas

5 años

REG-MAN-18-ANEXO-I_5_Porques.md

Plantilla técnica de encadenamiento causal

Permanente

REG-MAN-18-ANEXO-II_Ishikawa.md

Diagrama de causa-efecto (espina de pescado)

Permanente

REG-MAN-18-ANEXO-III_Guia_Causas_Raiz.md

Diccionario estándar de fallas maestro

Permanente

REG-MAN-18-ANEXO-IV_Checklist_Evidencia_RCA.md

Verificación de rastros físicos tras incidente

Permanente

Serie 19: Plan de Acción CAPA

REG-MAN-19-01_CAPA_Log.md

Log maestro de acciones correctivas

5 años

REG-MAN-19-02_Checklist_Verificacion_Cierre.md

Auditoría de campo de cumplimiento CAPA

5 años

REG-MAN-19-03_Registro_Verificacion_Efectividad.md

Revisión de largo plazo de soluciones

5 años

REG-MAN-19-ANEXO-I_Plantilla_CAPA_Log.md

Formato vacío para nueva carga

5 años

REG-MAN-19-ANEXO-II_Tabla_Prioridades_Semaforo.md

Reglas de urgencia para CAPAs

5 años

Serie 20: Inbound / Recepción Técnica

REG-MAN-20-01_Checklist_Recepcion_Tecnica.md

Inspección detallada de toma de posesión

5 años

REG-MAN-20-02_Informe_Condicion_Inicial.md

Gap Analysis de la unidad nueva

5 años

REG-MAN-20-03_Acta_Alta_Activos_PMS.md

Registro de carga de inventario en sistema

5 años

REG-MAN-20-04_Registro_Aceptacion_Tecnica.md

Firma formal de conformidad técnica

5 años

REG-MAN-20-ANEXO-I_Lista_Documentacion_Traspaso.md

Checklist de manuales/planos recibidos

5 años

REG-MAN-20-ANEXO-II_Guia_Inspeccion_Rapida.md

Protocolo de 24hs tras arribo

5 años

REG-MAN-20-ANEXO-III_Plan_30_60_90_Repuestos.md

Estrategia de normalización de stock

5 años

Serie 21: Lay-up e Inactividad

REG-MAN-21-01_Checklist_Lay_Up.csv

Protocolo de puesta en estado inactividad

5 años

REG-MAN-21-01_Checklist_Rondas_Inactividad.md

Registro de vigilancia periódica

5 años

REG-MAN-21-02_Registro_Pruebas_Inactividad.md

Protocolo de arranque/giro de conservación

5 años

REG-MAN-21-03_Reporte_Estado_LayUp.md

Informe mensual de preservación

5 años

REG-MAN-21-04_Acta_Reactivacion.md

Firma de retorno al servicio (RTS)

5 años

REG-MAN-21-ANEXO-I_Cronograma_Pruebas.md

Calendario de conservación preventivo

5 años

REG-MAN-21-ANEXO-I_Cronograma_Pruebas_Lay_Up.md

Versión extendida de plan de pruebas

5 años

REG-MAN-21-ANEXO-II_Checklist_Puesta_A_Punto.md

Tareas previas a la inspección de RTS

5 años

Serie 22: SIRE / Vetting Preparation

REG-MAN-22-01_Checklist_Preparacion.md

Auditoría interna de pre-vetting

5 años

REG-MAN-22-02_Request_Log.md

Control de solicitudes del inspector

5 años

REG-MAN-22-03_Registro_Inspeccion.md

Acta de cierre y hallazgos preliminares

5 años

REG-MAN-22-ANEXO-I_Lista_Documentos.md

Folder auditable listo para presentarse

5 años

REG-MAN-22-ANEXO-II_Guia_Conducta.md

Reglas para la tripulación ante inspectores

5 años

Serie 23: Finding Log Centralizado

REG-MAN-23-01_Finding_Log_Central.csv

Dashboard consolidado de fallas de la flota

5 años

REG-MAN-23-02_Plan_Accion_Hallazgo.md

Hoja de ruta para cerrar desviaciones

5 años

> IMPORTANTE!

> Consolidación Digital: Los registros marcados como "Migrados al PMS" ya no requieren el llenado de formularios independientes. La evidencia reside en la OT digital y sus adjuntos multimedia.

Código / Nombre del Archivo Físico

Descripción del Documento

Retención

Serie 24: Ciberseguridad (Asociada a Sección 18)

REG-MAN-24-01_Inventario_Activos_Ciberneticos.csv

Lista de activos IT/OT clasificados por criticidad

Permanente

REG-MAN-24-02_Log_Acceso_Remoto_Tecnico.md

Registro de ingresos de proveedores a sistemas OT

5 años

REG-MAN-24-03_Checklist_Ciber_Higiene_Bordo.md

Verificación de políticas USB y redes Wi-Fi

5 años

REG-MAN-24-ANEXO-I_Protocolo_Respuesta_Incidentes.md

Guía rápida de aislamiento y operación manual

Permanente

Regla de retención: Ante conflictos reglamentarios entre cliente, Clase, Aseguradora o Autoridad, se aplicará siempre el período de retención mayor.

21.5 Legibilidad, Integridad y Evidencia Multimedia

21.5.1 Registros físicos (cuando aplique)

* Tinta indeleble y escritura legible.

* Correcciones: tachado simple, firma y fecha (prohibido el uso de corrector).

* Integridad: no se permite la alteración de registros históricos.

21.5.2 Evidencia multimedia (A/B)

* Todo registro de la serie 05 (Pruebas) y 17 (Fallas A/B) DEBE incluir evidencia multimedia (foto/video) cargada en el PMS o carpeta compartida.

* La ausencia de evidencia invalida el registro ante auditorías externas.

21.6 Validación y Control de Calidad de Registros (Data Quality)

21.6.1 Validación operativa

* Bordo: El Jefe de Máquinas valida semanalmente la carga en el PMS.

* Tierra: El Superintendente verifica mensualmente la trazabilidad Activo -> OT -> Evidencia.

21.6.2 Escalamiento al DPA

Se escala al DPA ante:

- Fallas recurrentes en la carga de evidencias de equipos A/B.

- Detección de registros inconsistentes o manipulados.

- Backlog de registros críticos que comprometa la "Inspection Readiness".

21.7 Accesibilidad (Inspection Ready)

La Compañía garantiza que cualquier registro listado en la sección 21.4 pueda ser recuperado en menos de 10 minutos durante una auditoría.

Se mantiene un "Inspection Pack" actualizado en el repositorio central que consolida:

1. Certificados de la unidad.

2. Matriz técnica de pruebas (Sección 05) de los últimos 6 meses.

3. Listado de fallas A/B abiertas y diferimientos (MOC).

4. Evidencias de capacitación del personal clave.

________________

DOCUMENTATION LIST

Este listado constituye el Índice Maestro de Registros del Sistema de Gestión de Mantenimiento de Mercurio Group. Todos los documentos listados proporcionan la evidencia técnica necesaria para auditorías (SIRE Ready).

Serie 00: Registros de Flota

* REG-MAN-00-01: Registro Maestro de Flota y Embarcaciones (Fleet Registry). Base de datos central de activos y unidades.

Serie 01: Gestión de Mantenimiento y PMS

* REG-MAN-01-01: Plan Anual de Mantenimiento (Master Schedule).

* REG-MAN-01-02: Programa Mensual de Trabajos (Monthly Plan).

* REG-MAN-01-03: Orden de Trabajo (OT) - Registro de Ejecución Técnica.

* REG-MAN-01-04: Reporte Mensual de KPI.

* REG-MAN-01-05: Registro Maestro de Horas de Marcha.

* REG-MAN-01-06: Matriz de Ventanas y Tolerancias Operativas.

* REG-MAN-01-07: Registro de Acceso a Barcazas.

* CHK-MAN-01-04: Checklist de Integridad Ex (Zonas Peligrosas).

Serie 02: Criticidad e Inventario

* REG-MAN-02-01: Matriz de Evaluación de Criticidad (Risk Matrix).

* REG-MAN-02-02: Lista Maestra de Equipos Críticos (A/B/C).

* REG-MAN-02-03: Acta de Revisión Anual de Criticidad.

* REG-MAN-02-04: Solicitud de Cambio de Criticidad.

Serie 03: Deficiencias y Diferimientos

* REG-MAN-03-01: Registro Maestro de Deficiencias y Hallazgos (Defect Log).

* REG-MAN-03-02: Evaluación de Riesgo para Diferimientos (Análisis FAIR).

* REG-MAN-03-03: Acta de Aprobación de Mantenimiento Diferido Shore.

* REG-MAN-03-04: Checklist de Cierre y Verificación Técnica.

Serie 04: Control Documental

* REG-MAN-04-01: Lista Maestra de Documentos Controlados.

* REG-MAN-04-02: Matriz de Retención Documental.

* REG-MAN-04-03: Checklist de Auditoría Documental en Unidades.

Serie 05: Pruebas y Verificaciones

* REG-MAN-05-01: Matriz Técnica de Pruebas y Verificaciones Obligatorias.

* REG-MAN-05-02: Checklist Individual de Prueba PASS/FAIL.

* REG-MAN-05-03: Reporte Consolidado de Cumplimiento de Pruebas.

Serie 06: Pre-Transferencia (Checklists)

* REG-MAN-06-01: Checklist de Seguridad Pre-Transferencia.

* REG-MAN-06-ANEXO-A: Guía Rápida de Verificación Operativa.

* REG-MAN-06-ANEXO-B: Árbol de Decisión Go / No Go.

Serie 07: Integridad Mecánica y Líneas

* REG-MAN-07-01: Inspección de Transferencia y Líneas de Carga.

* REG-MAN-07-02: Historial de Integridad Mecánica y Hallazgos.

* REG-MAN-07-03: Evidencia Fotográfica de Integridad de Líneas.

Serie 08: Gestión de Equipos Ex / ATEX

* REG-MAN-08-01: Inventario Maestro de Equipos en Zonas Clasificadas.

* REG-MAN-08-02: Registro de Certificados de Cumplimiento Ex.

* REG-MAN-08-05: Checklist de Inspección Visual y Detallada Ex.

* REG-MAN-08-07: Trazabilidad de Repuestos y Equivalencias Ex.

Serie 11: Repuestos Críticos

* REG-MAN-11-01: Listado de Repuestos Críticos y Stock Mínimo (MIN/ROP).

* REG-MAN-11-02: Reporte de Inventario y Disponibilidad A/B.

Serie 13: Gestión de Proveedores

* REG-MAN-13-01: Lista Maestra de Proveedores Críticos y Servicios Técnicos.

* REG-MAN-13-02: Evaluación de Desempeño y Homologación Técnica.

Serie 14: Paradas Técnicas y Dique

* REG-MAN-14-01: Scope Maestro de Trabajos (Job List) y Project Spec.

* REG-MAN-14-04: Protocolo de Pruebas de Aceptación Post-Dique.

* REG-MAN-14-05: Informe Final de Parada Técnica y Actualización PMS.

Serie 16: Gestión del Cambio (MoC)

* REG-MAN-16-01: Formulario de Solicitud de Cambio Técnico (MoC).

* REG-MAN-16-02: Evaluación de Riesgo e Impacto del Cambio.

* REG-MAN-16-04: Log Maestro de Seguimiento de MoCs.

Serie 17: Falla Crítica A/B

* REG-MAN-17-01: Registro de Falla Crítica Inmediata.

* REG-MAN-17-03: Checklist de Cierre y Validación de Función.

Serie 18: Análisis de Causa Raíz (RCA)

* REG-MAN-18-01: Informe de Investigación de Fallas y Análisis de Causa Raíz.

* REG-MAN-18-02: Plan de Acciones CAPA asociadas al RCA.

Serie 19: Plan de Acción CAPA

* REG-MAN-19-01: Log Maestro de Acciones Correctivas y Preventivas.

* REG-MAN-19-03: Registro de Verificación de Efectividad de Soluciones.

Serie 20: Inbound / Recepción Técnica

* REG-MAN-20-01: Checklist de Recepción Técnica de Nueva Unidad.

* REG-MAN-20-04: Acta de Aceptación y Alta en Sistemas (PMS/Activos).

Serie 21: Lay-up e Inactividad

* REG-MAN-21-01: Checklist de Rondas y Preservación en Lay-Up.

* REG-MAN-21-04: Acta de Reactivación y Retorno al Servicio (RTS).

Nota SIRE Ready: Este listado debe ser accesible digitalmente en el repositorio central. Ante cualquier inspección, el usuario debe poder presentar la evidencia de cumplimiento de cualquiera de estos registros en menos de 10 minutos.

________________

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

INDICE

Este índice vincula el Manual (Nivel 1) con los procedimientos operativos (Nivel 2). Todos los enlaces apuntan a la versión V2.0 del Sistema de Gestión Mercurio.

A. Estructurales del Sistema (Secciones 1-7)

* [PROC-MAN-01 – Gestión del Plan de Mantenimiento]

* [PROC-MAN-02 – Identificación y Control de Equipos Críticos]

* [PROC-MAN-03 – Gestión de Diferimientos (Defect Log)]

* [PROC-MAN-04 – Control y Conservación de Registros]

B. Pruebas y Verificaciones (Master SIRE Ready)

* [PROC-MAN-05 – Procedimiento Maestro de Pruebas y Verificaciones]

C. Transferencia e Integridad (Secciones 12-15)

* [PROC-MAN-06 – Inspección Previa a Operación de Carga (GO/NO GO)]

* [PROC-MAN-07 – Control de Integridad de Sistemas de Transferencia]

D. Áreas Especiales (ATEX / Ex)

* [PROC-MAN-08 – Gestión Integral de Equipos en Zona Clasificada]

E. Logística y Proveedores

* [PROC-MAN-11 – Gestión de Repuestos Críticos (A/B/Ex)]

* [PROC-MAN-13 – Evaluación Técnica de Proveedores Críticos]

F. Ciclo de Vida y Paradas Técnicas

* [PROC-MAN-14 – Gestión de Paradas Técnicas y Dique Seco]

G. Gestión del Cambio y Mejora Continua

* [PROC-MAN-16 – Gestión de Modificaciones Técnicas (MoC)]

* [PROC-MAN-17 – Gestión de Fallas Críticas (A/B)]

* [PROC-MAN-18 – Análisis de Causa Raíz (RCA)]

* [PROC-MAN-19 – Seguimiento de Acciones Correctivas (CAPA)]

H. Unidades Nuevas e Inactividad

* [PROC-MAN-20 – Recepción Técnica de Nueva Unidad (Inbound)]

* [PROC-MAN-21 – Preservación en Inactividad y Reactivación (Lay-up)]

I. Auditorías y Hallazgos (Inspection Ready)

* [PROC-MAN-22 – Preparación para Inspecciones Externas (SIRE Ready)]

* [PROC-MAN-23 – Gestión de Observaciones y Hallazgos]

J. Digitalización y Seguridad (Sección 18 y 22)

* [PROC-MAN-24 – Gestión de Seguridad Cibernética de la Flota]

________________

PROC-MAN-01 GESTION PLAN MANTENIMIENTO

Código: PROC-MAN-01

Área Responsable (Owner): Gerencia Técnica

Custodio (Document Controller): Gerencia Técnica

Intervienen: Superintendente, Capitán, Jefe de Máquinas, Compras/Logística, SGS / Contratistas

Aplicable a: Flota completa (remolcadores y barcazas tanque tripuladas/no tripuladas)

1. Objetivo

Establecer el método obligatorio para planificar, programar, ejecutar, registrar, controlar y mejorar el PMS, asegurando:

* Cumplimiento normativo y contractual aplicable.

* Prioridad efectiva de equipos críticos (A/B/C) y tareas obligatorias.

* Control de backlog, vencidos y diferimientos con aprobación formal.

* Evidencia técnica suficiente y trazable para auditorías internas/externas (“SIRE Ready”).

2. Alcance

Aplica a:

* Planificación anual/mensual/semanal y actualización del PMS.

* Gestión integral de Órdenes de Trabajo (OT) preventivas, correctivas, por condición y pruebas obligatorias.

* Control de tareas vencidas (overdue), backlog y diferimientos (PROC-MAN-03).

* Integración con repuestos críticos e inventarios.

* Gestión de servicios de terceros (SGS/contratistas) y calidad de evidencia.

* Coordinación de paradas técnicas, varadas y dique seco.

3. Referencias (internas)

* PROC-MAN-02: Criticidad A/B/C.

* PROC-MAN-03: Diferimientos / Defect Log.

* PROC-MAN-04: Control de registros y trazabilidad.

* PROC-MAN-05: Pruebas obligatorias y criterios PASS/FAIL.

* PROC-MAN-08: Finding Log / No conformidades / CAPA.

* REG-MAN-04-01: Master List of Controlled Documents.

* FRM-MAN-04-01: Change Request + MOC.

4. Definiciones

* PMS: sistema de mantenimiento planificado (digital; excepcionalmente manual transitorio).

* OT: registro único y formal de intervención (preventiva/correctiva/prueba/inspección).

* Backlog: tareas pendientes dentro de ventana o vencidas (según definición 10.2).

* Overdue (vencida): tarea fuera de ventana permitida sin diferimiento aprobado.

* Tarea Crítica: OT asociada a equipos A/B o a pruebas obligatorias de seguridad/ambiente/transferencia.

* Evidencia mínima: conjunto de datos/adjuntos obligatorios para cierre conforme (ver 9.6).

* PASS/FAIL: criterio binario obligatorio según PROC-MAN-05 (no “OK” subjetivo).

5. Principios de Control

* No Bypass: ninguna OT A/B puede cerrarse sin evidencia mínima completa y prueba funcional (cuando aplique).

* 4-Eyes Principle: cierre A/B requiere ejecutor + verificador independiente (ver 6.2).

* Data Integrity: registros no se editan “pisando” información; todo cambio queda trazado (PROC-MAN-04).

* Stop-Work Trigger: ante FAIL en prueba obligatoria o condición insegura/ambiental, se detiene operación asociada o se activa diferimiento con medidas compensatorias (PROC-MAN-03).

6. Responsabilidades (RACI operativo)

6.1 Gerencia Técnica (GT) — Owner

* Emite y aprueba el Plan Anual.

* Aprueba cambios de frecuencias, incorporación/eliminación de tareas y criterios técnicos (MOC).

* Revisa mensualmente: KPI, backlog A/B, fallas críticas y eficacia CAPA.

6.2 Superintendente

* Traduce el Plan Anual en programas mensuales por unidad.

* Valida cierres y evidencia de OTs A/B (verificador).

* Escala vencidos A/B y solicita diferimientos (PROC-MAN-03).

6.3 Capitán

* Coordina la ejecución en remolcadores (ventanas operativas, permisos internos, disponibilidad).

* Verifica implementación operativa y comunica restricciones reales.

6.4 Jefe de Máquinas / Responsable Técnico a Bordo

* Ejecuta trabajos, abre/cierra OTs, adjunta evidencias.

* Reporta defectos, fallas y requerimientos de repuestos/servicios.

* Asegura pruebas funcionales y parámetros.

6.5 Compras / Logística

* Asegura repuestos críticos, servicios y plazos.

* Registra restricciones de lead-time y trazabilidad básica de proveedor/orden.

6.6 SGS / Contratistas (cuando aplique)

* Ejecutan trabajos según alcance y entregan evidencia mínima (report + fotos + mediciones + certificados si aplica).

* No pueden “cerrar” OT A/B sin verificación del Superintendente o GT.

6.7 Barcazas tanque no tripuladas (condición especial)

* La ejecución/verificación se realiza por Superintendente + contratista/inspector designado.

* Toda OT en barcaza debe incluir checklist firmado + evidencia fotográfica y registro de acceso.

7. Estructura del PMS y Priorización

7.1 Tipos de tareas

* Preventivo programado por horas/calendario.

* Pruebas obligatorias (PROC-MAN-05).

* Correctivo por falla (breakdown).

* Tareas por condición (inspección + umbral).

7.2 Categorización (A/B/C)

Toda OT debe heredar criticidad del equipo conforme PROC-MAN-02:

* A: seguridad / esenciales / gobierno / incendio / achique / navegación esencial.

* B: ambiental / transferencia / contención / integridad de carga/combustible.

* C: operacional / confort / auxiliares no críticos.

Regla dura: si un equipo no tiene criticidad asignada, no se ejecuta la planificación definitiva hasta clasificarlo (evita “zona gris” en auditoría).

8. Planificación y Programación

8.1 Plan Anual (GT)

Incluye como mínimo:

* Preventivos por horas/calendario.

* Pruebas obligatorias A/B (PROC-MAN-05).

* Ventanas tentativas de varada/dique y paradas mayores.

* Actividades de cumplimiento (inspecciones, mediciones, calibraciones).

8.2 Programa Mensual (Superintendente + Jefe de Máquinas)

* Selección de OTs a ejecutar según ventana y criticidad.

* Confirmación de repuestos críticos y servicios externos.

* Identificación de restricciones operativas (tráfico, carga, disponibilidad).

8.3 Plan Semanal (a bordo / ejecución)

* Secuencia diaria, asignación de personal, permisos internos (si aplica).

* Identificación de tareas “GO/NO GO” para operación de transferencia.

8.4 Ventanas y tolerancias (definición obligatoria)

Para evitar discusión en auditoría, la ventana se define así (aplicable salvo requisito legal/Clase más estricto):

* Por calendario: ± [X] días (recomendado: 10% del intervalo, con tope de 30 días).

* Por horas: ± [X]% (recomendado: 10%).

* Tareas A/B: ventana reducida (recomendado: 5%) y si excede → Overdue + PROC-MAN-03.

Nota: si el cliente/ autoridad impone ventana distinta, prevalece el requisito más estricto.

8.5 Control de cambios del PMS (MOC)

Cambios en frecuencias, tareas, criticidad, criterios o evidencia mínima:

* Requieren FRM-MAN-04-01 (CR/MOC).

* Aprobación según tipo de cambio (menor/mayor).

* Actualización del PMS y comunicación a flota.

9. Gestión de Órdenes de Trabajo (OT)

9.1 Regla general

Se genera una OT para toda intervención (programada o correctiva), sin excepciones.

9.2 Estado de OT (workflow mínimo)

* Planificada → Liberada → En ejecución → Pendiente de verificación → Cerrada.

* Rechazada (si evidencia incompleta o FAIL).

9.3 Campos mínimos obligatorios (todas las OTs)

* ID OT (único), unidad, fecha/hora inicio-fin.

* Equipo/Sistema (ID/SFI), criticidad A/B/C.

* Tipo (prev/corr/prueba/condición).

* Descripción de tarea + referencia (PROC/OEM).

* Responsable ejecutor.

* Repuestos consumidos (código/cantidad).

* Resultado (PASS/FAIL o OK con parámetro medible cuando aplique).

* Evidencia adjunta (foto/video/doc/medición).

* Verificador y fecha (cuando aplique).

9.4 Reglas de cierre para OTs críticas (A/B)

* Requiere prueba funcional cuando aplique y resultado PASS.

* Requiere verificación independiente (Superintendente o GT).

* Si la prueba resulta FAIL → no se cierra; se abre falla y se activa PROC-MAN-03/08 según corresponda.

9.5 Correctivos y fallas

* Toda falla debe generar OT correctiva y, si es crítica, registrarse en Defect Log.

* Si la falla implica riesgo de seguridad/ambiente/transferencia → Stop-Work / compensatorias.

9.6 Evidencia mínima (“SIRE Ready”) — checklist por criticidad

A (obligatorio):

* Foto/Video “antes y después” + equipo en condición operativa.

* Parámetro medible (presión/caudal/tiempo/alarma) visible.

* PASS/FAIL + criterio aplicado (PROC-MAN-05).

* Repuestos (código) + mano de obra + terceros (si aplica).

* Permiso/aislamiento/LOTO si aplica (referencia).

B (obligatorio):

* Foto “después” + verificación (estanqueidad / sin fugas / operación normal).

* PASS/FAIL cuando aplique.

C (mínimo):

* Registro textual completo + foto si corresponde.

10. Control de Backlog, Overdue y Diferimientos

10.1 Priorización

A/B vencidas = prioridad máxima y deben tratarse en reunión semanal de mantenimiento (mínimo: Superintendente + Jefe de Máquinas).

10.2 Definiciones operativas (para KPI)

* Planned: OT dentro de ventana.

* Backlog: OT pendiente dentro de ventana (no vencida).

* Overdue: OT fuera de ventana sin diferimiento aprobado.

* Deferred approved: diferimiento vigente y aprobado (PROC-MAN-03).

* Deferred expired: diferimiento vencido (se considera Overdue crítico).

10.3 Regla dura (A/B)

No pueden acumularse OTs A/B vencidas. Si no se ejecutan:

* Se inicia PROC-MAN-03 con análisis de riesgo + medidas compensatorias + fecha de expiración.

* Y se actualiza el plan con fecha efectiva.

11. Monitoreo e Indicadores (KPI) — definición “no discutible”

GT monitorea mensualmente:

* Cumplimiento total (%) = OTs cerradas dentro de ventana / OTs planificadas del período.

* Cumplimiento A (%) y B (%) (mismo cálculo por criticidad).

* Overdue A/B (cantidad) y días promedio de vencimiento.

* Defect Log crítico abierto/cerrado (cantidad).

* Pruebas obligatorias ejecutadas vs programadas (%).

* Calidad de evidencia (%) = OTs auditadas “aceptadas” / OTs auditadas.

Regla: OTs con evidencia incompleta no cuentan como cumplidas.

12. Auditoría y Mejora Continua

Auditorías por muestreo mensual (mínimo: X OTs por unidad o X% del total), incluyendo al menos:

* 2 OTs A, 2 OTs B (si existen).

* 1 correctiva por falla.

* 1 prueba obligatoria (PROC-MAN-05).

Hallazgos → PROC-MAN-08 (Finding Log/CAPA) con verificación de eficacia.

13. Registros Asociados

* REG-MAN-01-01: Plan Anual de Mantenimiento.

* REG-MAN-01-02: Programa Mensual de Trabajos.

* REG-MAN-01-03: Órdenes de Trabajo (OT) – Ficha Técnica.

* REG-MAN-01-04: Reporte Mensual de Backlog y KPI.

* REG-MAN-01-05 (nuevo): Registro de Auditoría de OTs (calidad de evidencia).

* REG-MAN-01-06 (nuevo): Matriz de Ventanas/Tolerancias (por tipo de tarea).

14. Anexos (Nivel 3)

* Anexo I: Workflow de gestión de OTs (Alta/Cierre).

* Anexo II: Guía de criterios para cierre verificado de equipos críticos.

* Anexo III (nuevo): Checklist “Evidencia mínima SIRE Ready” por criticidad.

* Anexo IV (nuevo): Reglas operativas para barcazas no tripuladas (ejecución/verificación/evidencia).

________________

PROC-MAN-02 IDENTIFICACION EQUIPOS CRITICOS

Título: Identificación, Clasificación y Control de Equipos Críticos

Código: PROC-MAN-02

Área Responsable (Owner): Gerencia Técnica

Custodio (Document Controller): Gerencia Técnica

Aprobación: Dirección General (para cambios mayores según 9.4)

Aplicable a: Flota completa (remolcadores y barcazas tanque, tripuladas/no tripuladas)

1. Objetivo

Definir el método obligatorio para identificar, clasificar, controlar y revisar equipos críticos cuya falla súbita pueda generar consecuencias de seguridad, ambientales o pérdida de funciones esenciales, asegurando:

* Integración completa al PMS (PROC-MAN-01).

* Reglas duras de mantenimiento/pruebas/repuestos mínimos.

* Control de cambios y evidencia “audit ready / SIRE ready”.

2. Alcance

Aplica a:

* Remolcadores y barcazas tanque bajo gestión técnica.

* Equipos, sistemas y componentes asociados a: propulsión, gobierno, generación eléctrica esencial, incendio/emergencia, achique, comunicaciones esenciales, transferencia y contención de hidrocarburos, integridad de casco/estructuras críticas, alarmas y protecciones, y equipos en zona clasificada (Ex).

* Equipos tercerizados/ SGS cuando formen parte de una barrera de seguridad/ ambiental.

3. Definiciones (para auditoría)

* Equipo Crítico: activo cuya falla (o degradación no detectada) puede causar: lesión grave/fatalidad, incendio/explosión, contaminación, o pérdida de función esencial para navegación segura / control de emergencia / contención.

* Criticidad: combinación de Consecuencia (C) × Probabilidad (P), con reglas de prevalencia por consecuencia.

* Single Point Failure (SPF): falla única que elimina una función crítica sin alternativa efectiva (sin redundancia, sin modo degradado seguro, o sin compensatoria aprobada).

* Barreras de control: medidas técnicas/operativas que reducen riesgo (redundancia, alarmas, pruebas, procedimientos, repuestos críticos).

* Modo Degradado Permitido: operación temporal con capacidad reducida, solo si existe evaluación de riesgo + medidas compensatorias formalizadas (PROC-MAN-03).

* CRÍTICO A/B/C (niveles):

* A (Safety / Essential): riesgo inmediato a personas, integridad o control de emergencia; incluye SPF de gobierno/incendio/achique esencial/energía esencial.

* B (Environmental / Transfer): riesgo de derrame/contaminación o pérdida de contención durante transferencia/maniobra.

* C (Operational): impacto operativo relevante sin riesgo grave inmediato.

4. Responsabilidades (RACI duro)

4.1 Gerencia Técnica (Owner)

* Define criterios, aprueba lista maestra, fija requisitos mínimos (tareas/pruebas/repuestos/evidencia).

* Aprueba cambios de criticidad, altas/bajas y criterios SPF.

* Asegura integración al PMS y coherencia con PROC-MAN-01/03/05.

4.2 Superintendente

* Lidera revisión por unidad, propone cambios con evidencia.

* Verifica implementación (existencia de tareas/pruebas/repuestos y evidencias).

4.3 Capitán / Jefe de Máquinas (o responsable técnico)

* Reportan nuevas condiciones críticas, fallas repetitivas, cambios operacionales.

* Ejecutan pruebas y aseguran registros/evidencias conforme.

4.4 Compras/Logística

* Mantiene abastecimiento de repuestos críticos mínimos.

* Reporta restricciones de lead-time que puedan afectar cumplimiento (gatilla MOC o planificación especial).

4.5 SGS/Contratistas (si aplica)

* Deben entregar evidencia mínima y reportes verificables.

* No pueden alterar criticidad ni “cerrar” criterios sin validación del Owner/Superintendente.

4.6 Barcazas no tripuladas (condición especial)

* Ejecución/verificación: Superintendente + contratista/inspector designado.

* Evidencia reforzada obligatoria (ver 8.6 y 11).

5. Entradas del Proceso

* Inventario maestro de activos por unidad (SFI + tag/ID interno).

* Plan PMS vigente + historial de OT (PROC-MAN-01).

* Defect Log / incidentes / near misses / repetitividad de fallas (PROC-MAN-03/08).

* Requisitos legales/reglamentarios, Clase y contractuales.

* Observaciones de inspecciones/auditorías (internas/externas).

6. Metodología de Identificación y Clasificación

6.1 Paso 1 — Inventario Maestro (obligatorio)

Cada unidad debe disponer de inventario mínimo con: Código SFI, Equipo_ID (tag), descripción, ubicación, función, fabricante/modelo/serial (si aplica), estado operativo.

Regla: si un activo no está inventariado, no puede asignarse OT ni criticidad definitiva.

6.2 Paso 2 — Identificación de Funciones Críticas (mínimas)

Funciones críticas a evaluar (mínimo):

* Propulsión y control de propulsión.

* Gobierno / timón / control direccional.

* Energía esencial (generadores/UPS si aplica para alarmas esenciales).

* Incendio (bombas, red, mangueras críticas, sistema fijo si aplica).

* Achique esencial / inundación (si aplica).

* Comunicaciones esenciales / alarma general.

* Transferencia de combustible/carga y contención (bombas, manifold, válvulas críticas, ESD si aplica).

* Contención de hidrocarburos: tanques, líneas, válvulas de mar/sea chest relevantes, sondajes/overfill si aplica.

* Protecciones y alarmas críticas (alta temp, baja presión, nivel alto, gas/Ex cuando aplique).

6.3 Paso 3 — Consecuencia (C) 1–5 (criterio medible)

* 5: fatalidad múltiple / incendio-explosión / derrame mayor / pérdida total de gobierno o propulsión en condición peligrosa / pérdida de función de emergencia.

* 4: lesión grave / derrame significativo / pérdida de función esencial con exposición alta.

* 3: incidente con impacto operativo importante o daño material relevante.

* 2: impacto menor, degradación sin riesgo serio.

* 1: impacto mínimo.

6.4 Paso 4 — Probabilidad (P) 1–5 (basada en evidencia)

Se determina por historial de fallas, condición actual, horas de operación/edad/entorno y calidad de mantenimiento.

* 5: muy probable / recurrente.

* 1: remoto.

6.5 Paso 5 — Criterio SPF (gatillo automático)

Un equipo se clasifica como A automáticamente si es Single Point Failure de funciones vitales (gobierno, incendio, energía esencial, achique) o barreras primarias de emergencia/seguridad.

6.6 Paso 6 — Determinación del Nivel (A/B/C)

Riesgo = C × P:

* A: 15–25 o cualquier SPF (6.5) o C=5 aunque P sea baja.

* B: 8–14 con consecuencia ambiental/transfer dominante o C=4 ambiental con exposición relevante.

* C: ≤ 7 y sin condiciones de prevalencia por consecuencia.

Regla de prevalencia: la consecuencia manda. Si existe potencial serio Safety/Env, no puede clasificarse “C”.

6.7 Paso 7 — Definir Barreras / Medidas de Confiabilidad (mínimo por crítico)

Para cada equipo crítico, se define: tareas preventivas, pruebas obligatorias (PROC-MAN-05), repuesto crítico mínimo y evidencia mínima (Anexo Evidencia).

6.8 Paso 8 — Integración al PMS (regla dura)

Todo equipo A/B/C debe estar taggeado en PMS con su criticidad y tener tareas/pruebas asociadas. OT A/B sin evidencia mínima no cuenta como cumplida.

7. Lista Controlada de Equipos Críticos (Master List)

Regla: la lista maestra es “documento controlado”.

8. Controles Obligatorios por Nivel

8.1 Nivel A (Safety/Essential)

* Preventivo + prueba funcional periódica con PASS/FAIL.

* Evidencia reforzada (foto/video + parámetro medible).

* Repuesto crítico mínimo definido.

* Verificación independiente de cierres relevantes.

8.2 Nivel B (Environmental/Transfer)

* Preventivo + inspección/estanqueidad/funcionalidad.

* Evidencia mínima: fotos + verificación “sin fugas / aislamiento OK”.

* Repuestos mínimos o kits de sellado.

8.3 Nivel C (Operational)

* Preventivo estándar y registro completo.

8.4 Redundancia y “modo degradado”

Se debe documentar requisito mínimo de disponibilidad (N+1), pruebas alternadas y condiciones de operación degradada previa evaluación (PROC-MAN-03).

8.5 Repuestos críticos (control logístico)

Stock mínimo, lead time y alternativa aprobada. Si no hay stock, se activa CAPA/MOC y medida compensatoria.

8.6 Evidencia mínima (vincular con ANEXO III de PROC-MAN-01)

* A: antes/después + operando + PASS/FAIL + parámetro + verificador.

* B: después + estanqueidad/función + PASS/FAIL si aplica.

* C: registro completo.

9. Gestión de Cambios (MOC) en criticidad / lista

9.1 Disparadores de cambio

Alta/baja de unidad, incidentes, hallazgos de auditoría, fallas repetitivas o cambios operativos (carga, rutas, zonas Ex).

9.2 Flujo de cambio (sin bypass)

Propuesta → Evaluación técnica (C×P + SPF) → actualización de barreras → aprobación → emisión lista → actualización PMS → comunicación.

9.3 Evidencia requerida para cambio

Justificación técnica + impacto en PMS + impacto en repuestos.

9.4 Aprobación

* Menores: GT + Custodio.

* Mayores: GT + Dirección.

10. Revisión Periódica

Anual por unidad o extraordinaria tras incidentes. Salida: lista maestra confirmada + plan de acción para brechas.

11. Condición especial: Barcazas tanque no tripuladas

Pruebas ejecutadas por contratista/inspector con acta firmada + verificación del Superintendente. Evidencia fotográfica obligatoria.

12. Registros Asociados (Nivel 3) — en XLSX/MD

* REG-MAN-02-01 (XLSX): Matriz C/P + cálculo de criticidad + SPF.

* REG-MAN-02-02 (XLSX): Lista Maestra de Equipos Críticos por unidad.

* REG-MAN-02-03 (MD/PDF): Acta de Revisión Anual de Criticidad.

* REG-MAN-02-04 (MD): Solicitud de Cambio de Criticidad (MOC Alta/Baja).

13. Control y Archivo

Lista vigente accesible a bordo/PMS. Repositorio controlado en base. Retención 5 años.

14. Anexos (Nivel 3)

* Anexo I: Matriz de criticidad (plantilla).

* Anexo II: Formato Lista Maestra (plantilla).

* Anexo III: Criterios SPF (guía).

* Anexo IV: Reglas de redundancia / modo degradado / disponibilidad mínima.

15. Reglas “de oro” (para que pase cualquier auditoría)

* Si es SPF → A, sin discusión.

* A/B no se cierra sin evidencia mínima.

* No hay “C” por baja probabilidad si la consecuencia es seria.

* Cambios de criticidad siempre por MOC.

________________

PROC-MAN-03 GESTION DIFERIMIENTOS

Título: Gestión de Mantenimiento Diferido, Defectos y Control de Riesgos (Defect Log)

Código: PROC-MAN-03

Área Responsable (Owner): Gerencia Técnica

Custodio (Document Controller): Gerencia Técnica

Aprobación: Dirección General (para Diferimientos Nivel A > 7 días)

Aplicable a: Flota completa (remolcadores y barcazas tanque, tripuladas/no tripuladas)

1. Objetivo

Establecer el método obligatorio para identificar, registrar, evaluar, aprobar, controlar y cerrar diferimientos de mantenimiento y defectos técnicos, asegurando:

* Mantenimiento de la seguridad operativa y protección ambiental.

* Transparencia total ante inspecciones externas (SIRE/Vetting/Clase).

* Gestión basada en riesgo (HAZID) para equipos críticos.

* Control estricto de fechas de vencimiento y medidas compensatorias.

2. Alcance

Aplica a:

* Defectos repentinos: Fallas en equipos detectadas durante la operación o inspecciones.

* Mantenimiento Diferido: Tareas del PMS que no pueden ejecutarse dentro de su ventana de tolerancia (ver PROC-MAN-01).

* Deficiencias de Auditoría: Hallazgos técnicos pendientes de resolución.

* Barcazas no tripuladas: Protocolo especial de reporte por Superintendencia.

3. Definiciones (SIRE Ready)

* Defecto (Deficiency): Cualquier falla, degradación o incumplimiento técnico que afecte la función normal de un activo.

* Mantenimiento Diferido (Deferred Maintenance): Postergación formal y aprobada de una tarea del PMS con una fecha de vencimiento (due date) fija.

* Defect Log: Registro maestro, único y trazable de todos los defectos/diferimientos activos y cerrados. Es el "Corazón Técnico" de la unidad ante un auditor.

* Medidas Compensatorias (Compensatory Measures): Acciones técnicas u operativas temporales para mitigar el riesgo mientras subsiste el defecto (ej. vigilancia 24h, restricción de carga, uso de bomba de emergencia).

* Shore Approval: Aprobación formal por parte de la Gerencia Técnica (Base) requerida para cualquier diferimiento de nivel A o B.

* Diferimiento a PT/DS (Backlog Link): Decisión técnica de postergar una reparación hasta la próxima Parada Técnica (a flote) o Dique Seco. Este ítem queda bloqueado en el Defect Log y se transfiere automáticamente al alcance maestro de la parada (PROC-MAN-14).

4. Clasificación de Criticidad (A/B/C)

* Nivel A (Seguridad / Crítico): Fallas en propulsión, gobierno, incendio, achique esencial, energía esencial o cualquier Single Point Failure (SPF). Requiere RA + Shore Approval.

* Nivel B (Ambiental / Transferencia): Fallas en sistemas de carga, contención, segregación o equipos ambientalmente sensibles. Requiere RA + Shore Approval.

* Nivel C (Operacional): Impacto en el confort o eficiencia operativa sin riesgo inmediato a la seguridad o el ambiente.

5. Responsabilidades (RACI)

* Gerencia Técnica (Owner): Autoridad final para aprobar diferimientos A/B. Define si la unidad es "Apta para Operar" con el defecto.

* Superintendente: Evalúa técnicamente la propuesta de a bordo, valida las medidas compensatorias y asegura la logística de repuestos.

* Jefe de Máquinas / Capitán: Reporte inmediato del defecto. No se permiten "reparaciones informales" sin registro. Responsables de ejecutar las medidas compensatorias.

* Responsables de Barcazas (Shore Maintenance): Reportan y gestionan defectos en unidades no tripuladas tras cada inspección o alerta.

6. Flujo del Proceso (Ciclo de Vida del Defecto)

6.1 Detección y Registro Inmediato (T0)

Todo defecto se registra en el Defect Log (REG-MAN-03-01) en un plazo máximo de 12 horas desde su detección.

Obligatorio: Asignar ID correlativo, Asset_ID, descripción clara y clasificación inicial.

6.2 Evaluación de Riesgo (HAZID) y Medidas Compensatorias

Para niveles A y B, se debe completar la Evaluación de Riesgo de Diferimiento (REG-MAN-03-02):

1. ¿Cuál es el riesgo de la falla?

2. ¿Qué medidas compensatorias se aplicarán?

3. ¿Cómo se verificará que las medidas funcionan?

4. ¿Cuál es la fecha de vencimiento técnica (basada en seguridad, no en conveniencia)?

6.3 Aprobación de Diferimiento (Shore Approval)

1. El Jefe de Máquinas solicita el diferimiento vía sistema.

2. El Superintendente revisa y valida.

3. La Gerencia Técnica emite el Acta de Aprobación Shore (REG-MAN-03-03).

Regla de Oro: Un equipo crítico nivel A fuera de servicio sin diferimiento aprobado = Unidad No Operativa / No Conforme.

6.4 Control de Vencimientos (Due Date Management)

* El sistema emitirá alertas a los T-7, T-3 y T-0 días del vencimiento.

* Prohibición: No se permiten más de dos extensiones para un mismo diferimiento nivel A sin aprobación de la Dirección General.

6.5 Resolución y Verificación Técnica

Una vez reparado el defecto, se debe:

1. Realizar prueba funcional satisfactoria (PROC-MAN-05).

2. Verificar por una "segunda persona" (Jefe de Máquinas o Superintendente).

3. Adjuntar evidencia (Fotos/Certificados/Reporte de Servicio).

6.6 Cierre y Archivo Histórico

El defecto pasa a estado "Cerrado" solo cuando la evidencia es validada por el Superintendente. El registro permanece en el historial por 5 años.

6.7 Integración Automatizada con Próxima Parada (Smart Backlog)

Para optimizar la planificación de PROC-MAN-14:

1. Si el dictamen de la evaluación de riesgo (6.2) es "Reparar en próxima PT/DS", el ítem debe marcarse con el tag `DS_REQUIRED` o `PT_REQUIRED`.

2. El ítem permanecerá en el Defect Log como "Abierto/Diferido" hasta que se cree el REG-MAN-14-01 de la próxima parada.

3. Regla de Integración: La aplicación/sistema debe importar por defecto todos estos ítems al alcance de la parada, manteniendo la trazabilidad al `DEF_ID` original para saber el origen de la necesidad.

7. Reglas Específicas para Barcazas No Tripuladas

* Los defectos en barcazas se gatillan tras: Inspecciones de Superintendencia, Reporte de Tripulación del Remolcador, o Alerta de Telemetría (si aplica).

* La evidencia de cierre debe incluir obligatoriamente el Informe de Servicio de Terceros o Acta de Verificación de Superintendencia.

8. Integración con el PMS (PROC-MAN-01)

* Si una tarea del PMS nivel A/B no se ejecuta en su ventana (±5%, ±10%), automáticamente debe abrirse un Diferimiento en este proceso.

* El tiempo acumulado de equipo fuera de servicio debe impactar el KPI de disponibilidad.

9. Auditoría y Cumplimiento (SIRE Ready)

Ante un inspector, el Defect Log debe demostrar:

1. Transparencia: Que no hay "fallas ocultas".

2. Control: Que los diferimientos vencidos son cero o están debidamente justificados.

3. Seguridad: Que las medidas compensatorias están activas y son conocidas por la tripulación.

10. Registros Asociados (Nivel 3)

* REG-MAN-03-01: Defect Log (Registro Maestro de Flota) [CSV/DB].

* REG-MAN-03-02: Evaluación de Riesgo y Medidas Compensatorias [MD/PDF].

* REG-MAN-03-03: Acta de Aprobación Shore / Gerencia Técnica [MD].

* REG-MAN-03-04: Log Analítico de Cierres de Diferimiento [CSV].

11. Anexos

* Anexo I: Matriz de Medidas Compensatorias Típicas.

* Anexo II: Guía de Evidencia para Cierre de Defectos.

* Anexo III: Protocolo de Comunicación de Fallas Críticas a Terceros (Clase/Autoridad).

Regla de Oro Final: "Si no está en el Defect Log, no se está gestionando; si no se está gestionando, es un riesgo inaceptable."

________________

PROC-MAN-04 CONTROL REGISTROS

Título: Control Documental, Custodia, Integridad y Disponibilidad de Registros de Mantenimiento

Código: PROC-MAN-04

Owner (Área Responsable): Gerencia Técnica

Custodio Documental (Document Controller): Gerencia Técnica

Intervienen: Capitán, Jefe de Máquinas, Superintendente, Administración/Compras, SGS/Contratistas, IT (backup)

Aplicable a: Flota completa + oficina central + contratistas cuando generen evidencia

1. Objetivo

Establecer el sistema obligatorio para controlar, archivar, proteger, auditar y disponibilizar documentos y registros de mantenimiento, asegurando:

* Trazabilidad completa por unidad / equipo / OT.

* Integridad de registros (sin alteraciones no trazadas).

* Disponibilidad inmediata de evidencia para inspecciones (Clase/Autoridad/SIRE).

* Preservación y retención según criticidad y requisito aplicable.

2. Alcance

Incluye el control de:

* Documentos controlados (MGM-02, PROC-MAN-xx, REG/CHK).

* Registros de ejecución: OTs, Defect Logs, pruebas PASS/FAIL, evidencias foto/video.

* Registros de seguridad asociados a mantenimiento: PTW/LOTO/atmósfera (cuando aplican).

* Reportes/certificados de terceros (SGS/contratistas): NDT, calibración, pruebas, informes de dique.

* RCA / CAPA / Finding Log.

* Inventarios críticos (A/B/Ex) y trazabilidad de repuestos críticos.

* Paquetes de evidencia para auditoría (“SIRE Evidence Pack”).

3. Definiciones (audit-proof)

* Documento controlado: instrucción vigente con código, versión y aprobación (no editable por usuarios finales).

* Registro: evidencia de ejecución (OT cerrada, checklist firmado, foto/video, certificado).

* Repositorio Maestro (Single Source of Truth): ubicación central controlada donde vive la versión vigente y registros oficiales.

* Copia controlada: acceso/archivo cuyo estado de vigencia está garantizado por el repositorio maestro.

* Copia no controlada: impresión/descarga sin garantía; debe marcarse “UNCONTROLLED COPY”.

* Integridad / Audit trail: capacidad de demostrar quién creó/modificó, cuándo y por qué (o en su defecto, prohibición de edición).

* Cadena de custodia: trazabilidad del registro desde generación hasta archivo/retención.

4. Responsabilidades (RACI duro)

Gerencia Técnica (Owner):

* Define estructura documental, reglas de evidencia mínima, matrices de retención, y “evidence packs”.

* Aprueba criterios de integridad y permisos.

* Conduce auditorías documentales y cierres de hallazgos.

Document Controller (Custodio):

* Administra repositorio maestro, versionado, distribución y retiro de obsoletos.

* Mantiene índice/metadata y asegura accesibilidad en inspección.

* Controla que no haya “copias paralelas” sin trazabilidad.

Superintendente:

* Verifica calidad/completitud durante visitas y auditorías de muestreo (PROC-MAN-01/08/23).

* Rechaza registros incompletos (OTs A/B) y exige corrección.

Capitán:

* Asegura disponibilidad a bordo de documentación vigente (digital/impreso controlado si aplica).

* Garantiza acceso durante inspecciones y orden documental.

Jefe de Máquinas / Responsable técnico:

* Genera registros completos (OT/pruebas/evidencia).

* Asegura que fotos/videos/certificados queden vinculados al OT_ID.

* Remite/ sincroniza registros según periodicidad.

SGS/Contratistas:

* Entregan reportes y certificados con ID, fecha y responsable.

* Aceptan reglas de evidencia mínima y naming, y no cierran OTs A/B sin validación Shore.

IT (si aplica):

* Ejecuta backups y pruebas de restauración (DR) conforme al punto 10.

5. Jerarquía documental (estructura)

* Nivel 1: MGM-02

* Nivel 2: PROC-MAN-xx

* Nivel 3: REG/CHK/FRM-MAN-xx (formatos)

* Nivel 4: Registros/Evidencias (OTs, fotos, certificados, logs, reportes)

6. Control de versiones (documentos controlados)

6.1 Requisitos mínimos

Todo documento controlado debe incluir:

Código, título, versión, fecha vigencia, owner, aprobador, historial de revisiones.

6.2 Regla “Single Source of Truth”

* La versión vigente reside solo en el Repositorio Maestro.

* Se prohíbe mantener versiones “locales” sin control.

* El acceso de usuarios finales debe ser solo lectura.

6.3 Retiro de obsoletos

* Toda emisión nueva exige retiro/invalidación de versiones previas y evidencia de retiro.

* Cualquier uso de obsoleto = No Conformidad (PROC-MAN-08/23).

7. Control de registros (validez de evidencia)

7.1 Campos mínimos para que un registro sea “válido”

Un registro debe contener:

Unidad, fecha/hora, sistema SFI, equipo_ID/TAG, responsable, descripción, resultado (PASS/FAIL cuando aplique), acción ante anomalía.

7.2 Reglas de rechazo

* Registros A/B incompletos → se rechazan y no cuentan como cumplimiento KPI (PROC-MAN-01).

* Registros con evidencia inconsistente (fechas, equipo, parámetros) → se devuelven para corrección.

7.3 Registros electrónicos vs papel

Digital preferente. Papel solo cuando sea requerido por autoridad/operación y luego se digitaliza.

Correcciones en papel: tachado simple + fecha + firma (sin corrector).

8. Integridad, permisos y “no alteración”

8.1 Permisos y Alteraciones

* Edición de documentos controlados: solo Owner + Custodio.

* Registros cerrados: no se editan; si se requiere corrección, se genera amendment/addendum con motivo y trazabilidad.

* “Se prohíbe borrar registros. Todo error se corrige mediante Addendum/Amendment vinculado al ID original.”

8.2 Integridad mínima exigida (sin prometer tecnología)

El sistema debe asegurar al menos una de estas condiciones:

(A) historial/audit trail disponible, o

(B) registros cerrados “bloqueados” a edición (solo lectura) + addendum trazable.

9. Repositorios y disponibilidad (a bordo / tierra)

9.1 A bordo (mínimos)

Debe estar disponible:

* MGM-02 y PROC-MAN vigentes (controlados).

* Plan PMS vigente (programa mensual + backlog).

* Últimos 24 meses de: OTs A/B cerradas, pruebas obligatorias, Defect Log/diferimientos.

* Evidencia clave accesible offline si la conectividad es limitada (copia controlada sincronizada).

9.2 En tierra (repositorio maestro)

Debe conservar:

* Historial completo por equipo (OTs + pruebas + fallas).

* RCA/CAPA/Findings.

* Informes de dique/paradas, mediciones estructurales, certificados.

* Inventarios críticos y trazabilidad de repuestos.

* Paquetes de evidencia para auditoría.

10. Respaldo (Backup) y Recuperación (DR)

10.1 Requisito mínimo

Backups periódicos del repositorio maestro y base PMS.

10.2 Regla recomendada “3-2-1”

3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera del sitio (offsite).

Prueba de restauración al menos trimestral (registro de prueba).

*(Si IT tiene política propia, se adopta la más estricta.)*

11. Retención (conservación mínima)

Se aplicará la matriz REG-MAN-04-02 (XLSX). Mínimos recomendados:

* Mantenimiento general: ≥ 24 meses.

* Equipos críticos A/B + pruebas obligatorias: ≥ 5 años (recomendado) o lo que exija contrato.

* Registros estructurales / dique / mediciones: vida útil o mínimo 10 años (o requisito de Clase).

* Registros Ex: ≥ 5 años (recomendado) incluyendo certificados y MOC Ex.

* RCA/CAPA/Incidentes relevantes: ≥ 5 años.

12. Evidencia fotográfica y multimedia (cadena de custodia)

12.1 Vinculación obligatoria

Toda foto/video debe estar vinculada a:

OT_ID o Finding_ID, unidad, fecha.

12.2 Nomenclatura + metadata

Se aplica ANEXO I (naming estándar) + regla mínima:

`OT_ID_UNIDAD_FECHA_ETAPA_(ANTES/DESPUES/PRUEBA)_TAG`

12.3 Calidad mínima

Nítida, iluminada, TAG visible cuando posible.

Si muestra parámetro: lectura legible (tablero/manómetro/alarma).

13. “SIRE Evidence Pack” (paquete mínimo para inspección)

Se prepara y mantiene actualizado (ANEXO II) con:

* KPI mensual + backlog/overdue A/B + diferimientos aprobados.

* Listado equipos críticos A/B y pruebas PASS.

* Últimos 24 meses: OTs A/B con evidencia mínima completa.

* Registros Ex aplicables.

* Certificados/terceros relevantes y reportes de dique.

14. Auditoría documental y mejora continua

Auditorías por muestreo mensuales (o por campaña pre-inspección).

Se verifica: completitud, integridad, coherencia PMS↔evidencia, y retiro de obsoletos.

Hallazgos → PROC-MAN-23 / Finding Log + CAPA (PROC-MAN-08).

15. Registros y Anexos (Nivel 3)

Registros asociados:

* [REG-MAN-04-01: Lista Maestra de Documentos Controlados]

* [REG-MAN-04-02: Matriz de Retención y Conservación]

* [REG-MAN-04-03: Checklist Auditoría Documental a Bordo]

Anexos:

* [Anexo I: Guía de Nomenclatura Estándar de Archivos Digitales]

* [Anexo II: Paquete Mínimo de Evidencias SIRE Evidence Pack]

________________

PROC-MAN-05 PROCEDIMIENTO MAESTRO PRUEBAS

Título: Procedimiento Maestro de Pruebas y Verificaciones

Código: PROC-MAN-05

Owner: Gerencia Técnica

Ejecuta: Capitán / Jefe de Máquinas / Contratista (según unidad)

Verifica: Superintendente (muestreo / cierres A-B)

Aplica a: Toda la flota (remolcadores y barcazas tanque tripuladas/no tripuladas)

1. Objetivo

Centralizar y estandarizar el marco operativo para planificar, ejecutar, registrar, aceptar o rechazar pruebas/verificaciones técnicas, asegurando que:

* Los sistemas críticos se evalúen con criterios medibles.

* Los resultados sean PASS/FAIL sin ambigüedad.

* La evidencia sea trazable y "SIRE-ready".

* Las fallas (FAIL) activen acciones obligatorias e inmediatas (GO/NO-GO, OT Correctiva, Defect Log/Diferimiento).

2. Alcance

Aplica a todas las pruebas definidas en la Matriz Técnica de Pruebas y Verificaciones ([REG-MAN-05-01]), incluyendo como mínimo:

* Incendio (bombas, red, alarmas, equipos fijos).

* Gobierno y propulsión (pruebas pre-zarpe y funcionales).

* Alarmas y protecciones críticas (overspeed, 15ppm, alto nivel).

* Sistemas de transferencia y contención.

* Válvulas de casco y estanqueidad.

* Equipos Ex/ATEX (en barcazas tanque y zonas clasificadas).

3. Referencias (Normativa Interna Cross-Procedural)

La ejecución de este procedimiento interactúa activamente con:

* [PROC-MAN-01] (Gestión OTs, KPI y Evidencia mínima).

* [PROC-MAN-02] (Criticidad A/B/C y Criterios SPF).

* [PROC-MAN-03] (Defect Log, Diferimientos y Evaluación de Riesgo).

* [PROC-MAN-04] (Control de Registros, Integridad y Nomenclatura SIRE).

4. Definiciones (Audit-Proof)

* Prueba: Acción planificada para demostrar que un sistema cumple su función con un *criterio medible*.

* Verificación: Inspección o chequeo que confirma una condición estática (integridad, estanqueidad, disponibilidad visual).

* PASS/FAIL: Resultado binario basado exclusivamente en el criterio de aceptación documentado. No hay estados intermedios.

* GO/NO-GO: Decisión operativa obligatoria que el mando debe tomar cuando un resultado FAIL afecta la seguridad, el ambiente o la transferencia.

* Ventana (Tolerancia): Margen de tiempo permitido (calculado en % o días) para ejecutar una prueba sin caer en estado "Overdue".

* Instrumento Crítico: Equipo de medición cuyo valor determina el PASS/FAIL (ej. manómetro, explosímetro). Debe estar calibrado para que la prueba sea válida.

5. Responsabilidades

Capitán:

* Autoriza la ejecución de la prueba garantizando condiciones seguras e interacción con puente/operación.

* Toma la decisión GO/NO-GO ante un resultado FAIL que comprometa la operatividad.

* Asegura el registro final en el Logbook o sistemas paralelos.

Jefe de Máquinas (o Responsable Técnico):

* Ejecuta técnicamente la prueba según la matriz o manual del fabricante.

* Registra parámetros medibles e identifica anomalías estructurales o funcionales.

* Carga la evidencia requerida (fotos/videos) y abre OT Correctiva o Defecto si hay un resultado FAIL.

Superintendente (Shore):

* Verifica (4-eyes principle) la calidad de la evidencia de las pruebas críticas (A/B) antes de validar el cierre de la OT.

* Vigila que no existan resultados "PASS" sin evidencia o parámetros reales auditable.

* Aprueba y verifica las pruebas en Barcazas No Tripuladas (ejecutadas por contratistas).

Gerencia Técnica:

* Mantiene actualizada la Matriz REG-MAN-05-01.

* Establece las frecuencias y ventanas mediante MOC.

6. Quality Gates (Obligatorios) — "Sin Gate no hay prueba válida"

Gate 1 — Preparación (Antes de Iniciar)

* Identificación unívoca del equipo (SFI + TAG).

* Condición previa confirmada (temperaturas, válvulas alineadas, energía disponible).

* Registro o OT vinculada creada en el sistema (OT_ID obligatorio).

* Disponibilidad de cámara/dispositivo para evidencia visual SIRE.

Gate 2 — Seguridad Operacional

* Riesgo evaluado: Confirmar que la prueba no afecta una maniobra en curso.

* Comunicación establecida entre operadores.

* Permisos vigentes gestionados (PTW/LOTO/Atmósfera) si hay alteración de barreras críticas.

* Regla de Oro: Si el Gate 2 no está conforme → STOP WORK.

Gate 3 — Ejecución y Medición

* Captura de, al menos, un parámetro clave medible cuando aplique (Presión, Tiempo, Amperaje).

* Registro del ID del instrumento utilizado, si la prueba depende de su lectura.

Gate 4 — Evidencia Mínima SIRE Ready

* Carga de evidencia multimedia respetando la regla "ANTES/DURANTE/PRUEBA" (Ver PROC-MAN-04 Anexo I).

* El resultado debe ser marcado explícitamente como PASS o FAIL en base al umbral de la Matriz.

Gate 5 — Acción Obligatoria Ante FAIL

* Apertura inmediata de OT Correctiva, Defect Log o solicitud de Diferimiento.

* Registro en bitácora de la decisión GO/NO-GO asumida por el Capitán.

7. Metodología de Ejecución Estándar

7.1 Preparación

Confirmar el sistema correcto. Revisar el manual y asegurarse de la disponibilidad de sistemas redundantes en caso de disparo intempestivo durante la prueba.

7.2 Inspección Visual Previa

Revisar el área por fugas preexistentes, corrosión visible, estado de sujeciones y presencia de placas ATEX/Ex si aplica.

7.3 Prueba Funcional

Activar el sistema simulando condición operativa o forzando la alarma (según diseño). Registrar la reacción del equipo frente al estímulo y los parámetros alcanzados.

7.4 Ventanas y Tolerancias (Compliance)

Definidas formalmente en REG-MAN-05-01:

* Criticidad A (Safety/Essential): Ventana muy reducida (ej. 5% del intervalo).

* Criticidad B (Ambiente): Ventana estándar (ej. 10%).

* Criticidad C: Tolerancia operativa general.

Requisito de Sistema: Exceder la ventana máxima permitida convierte la tarea en "Overdue", impactando los KPIs, y debe gestionarse ineludiblemente bajo PROC-MAN-03 (Diferimientos).

8. Criterios de Aceptación (PASS/FAIL) — "Medibles e Indiscutibles"

8.1 Resultados PASS (Conformes)

* El valor medido cumple o excede el umbral exigido en REG-MAN-05-01.

* No se observan fugas, atascos mecánicos ni alarmas colaterales indeseadas.

* La redundancia (si aplica) permanece operativa.

8.2 Resultados FAIL (No Conformes)

CUALQUIERA de estas condiciones sentencia la prueba como FAIL:

* El equipo no arranca remotamente o no actúa la parada de emergencia.

* El parámetro medido (presión, voltaje, holgura) está fuera del límite de diseño del fabricante o estándar de la Matriz.

* Falla de estanqueidad (fuga observable).

* Instrumento de medición crítico utilizado con calibración vencida.

* Regla de Sistema: Marcar una OT/Registro como "PASS" o "OK" omitiendo el parámetro medible (cuando se requiere obligatoriamente) se considerará un acto de falso registro.

9. Instrumentos de Medición Críticos

Es mandatorio que los resultados dependientes de variables precisas (Gases, Temperatura, Presión de prueba hidrostática) declaren:

* ID o TAG del instrumento o sensor utilizado.

* Fecha de expiración de su calibración. Si está vencido durante la prueba, el resultado es NULO.

10. Protocolo ante FAIL (Acciones Inmediatas Ineludibles)

Al declararse un FAIL en el sistema de registro:

1. Integridad de Datos: Prohibido borrar el registro FAIL intencionalmente para "solucionar y reescribir". La falla original queda trazada.

2. Generación Documental: El usuario debe abrir una OT Correctiva vinculada o derivar al Defect Log.

3. Clasificación de Reacción (Cross-Compliance):

* FAIL en Equipo A: Exige análisis inmediato (GO/NO-GO), notificación Shore de alta prioridad y OT con Prioridad 1. Restricción preventiva de operaciones si no hay redundancia activa.

* FAIL en Equipo B: Requiere medidas urgentes de contención ambiental. Mantenimiento informado a Shore. No puede diferirse sin Evaluación de Riesgos (PROC-MAN-03).

* FAIL en Equipo C: Registro normal en el backlog para su planificación.

11. Evidencia SIRE Ready (Resumen de Trazabilidad)

Para considerarse legal y técnicamente válida ante inspecciones, toda "Prueba Ejecutada" debe incluir vinculados en el PMS:

1. Metadatos: Unidad, SFI, Fecha/Hora, Ejecutor.

2. La declaración de PASS / FAIL y el valor parámetro obtenido.

3. La evidencia multimedia vinculada según estándar (PROC-MAN-04 Anexo I).

4. Si fuera necesario, adjuntar en PDF/JPG los PTW (Permisos de Trabajo) y LOTO (Etiquetado) utilizados.

12. Control de Cambios (MOC) en las Pruebas

Toda modificación a los estándares de pruebas es una actividad controlada. Alterar:

* Frecuencias de ejecución o rangos de tolerancia.

* Criterios de aceptación (Umbrales de PASS/FAIL).

* La inclusión o eliminación de una prueba.

Exige la tramitación y aprobación formal de un Management of Change (MOC) bajo los lineamientos del PROC-MAN-16.

13. Registros de Ejecución (Nivel 3)

* [REG-MAN-05-01]: Matriz Técnica de Pruebas y Verificaciones] (La "Receta" técnica por equipo).

* [REG-MAN-05-02_: Checklist Individual de Prueba] (Formulario de campo estandarizado).

* [REG-MAN-05-03]: Reporte Consolidado Mensual de Pruebas] (Dashboard/Export para auditoría).

________________

PROC-MAN-06 INSPECCION PREVIA CARGA

Código: PROC-MAN-06

Versión: 02

Vigencia: 23 de febrero de 2026

Owner: Gerencia Técnica

Aprobó: Dirección / Gerencia General

Aplicable a: Remolcadores y Barcazas Tanque (tripuladas/no tripuladas) – Hidrovía Paraguay–Paraná

1. Objetivo

Establecer el método obligatorio para ejecutar una verificación técnica previa (y durante) toda operación de carga, descarga, trasiego o bunker de hidrocarburos, asegurando que:

* Las barreras críticas de seguridad y ambiente estén disponibles.

* No existan defectos A/B sin control formal.

* La decisión GO / NO GO sea objetiva, trazable y “SIRE Ready”.

* Cualquier condición NO GO active un Stop-Transfer innegociable y su gestión formal (OT + Defect Log + Shore).

2. Alcance

Se aplica formalmente:

* Antes de iniciar cada transferencia.

* Antes de reanudar luego de interrupciones operativas o climáticas relevantes.

* Durante la operación (mediante monitoreo mínimo definido).

* Incluye verificación in-situ de:

* Integridad externa de manifold, mangueras, bridas, válvulas, conexiones y bandejas de contención.

* Disponibilidad de alarmas y limitaciones (alto nivel/ESD si aplica) y medios de comunicación.

* Medios contra incendio y capacidad de control de derrames.

* Condición Ex/ATEX en zona clasificada cuando aplique.

* Estado del Defect Log y diferimientos vigentes (PROC-MAN-03).

* Condición de permisos/controles cuando aplique (PTW/LOTO/Atmósfera).

3. Referencias (Normativa Interna Cross-Procedural)

* [PROC-MAN-01] (Gestión OTs / Evidencia Mínima / Cierre).

* [PROC-MAN-03] (Defect Log / Diferimientos / Compensatorias).

* [PROC-MAN-04] (Control de Registros e Integridad).

* [PROC-MAN-05] (Pruebas PASS/FAIL de alarmas/incendio).

* [PROC-MAN-08] (Integridad Ex).

* [REG-MAN-01-09] (Atmosphere Testing Log) (si aplica).

4. Definiciones Clave

* GO: Condición técnica y operativa 100% apta para iniciar o continuar la transferencia.

* NO GO: Condición no apta; implica no iniciar la maniobra o detenerla inmediatamente.

* Stop-Transfer: Orden inmediata de detención, corte de bombeo y aislamiento seguro ante la aparición de una condición NO GO.

* Defecto A: Compromete seguridad, función esencial o barrera primaria (Riesgo inminente de Incendio/Explosión).

* Defecto B: Compromete la contención ambiental, la transferencia o el aislamiento (Riesgo de Derrame al espejo de agua).

5. Responsabilidades (RACI Duro)

Capitán (Decisión Final GO/NO GO):

* Autoriza el inicio o la continuación de la maniobra de transferencia.

* Emite y hace cumplir la orden Stop-Transfer ante un evento NO GO.

* Asegura las comunicaciones efectivas con muelle, terceros o unidad acoplada.

Jefe de Máquinas / Responsable Técnico (Ejecuta Verificación):

* Realiza la inspección física de las barreras y válvulas.

* Confirma la disponibilidad de las protecciones y registra las evidencias SIRE Ready.

* Inicia OT correctiva ante el descubrimiento de cualquier anomalía.

Superintendente (Shore):

* Verifica remotamente la consistencia de registros (por muestreo) y valida los cierres cuando la anomalía afecte el nivel A/B o a unidades no tripuladas.

* Autoriza formalmente medidas compensatorias solo a través del circuito PROC-MAN-03.

Gerencia Técnica:

* Define los criterios límite, el checklist maestro, las barreras mínimas y excepciones.

* Aprueba diferimientos críticos excepcionales (siempre respaldados con Evaluación de Riesgo documentada).

Barcazas No Tripuladas (Excepción Operativa):

* Ejecución física: Inspector o Contratista designado en sitio.

* Decisión/validación final: Capitán de la unidad operadora acoplada + Superintendente (Shore) interviniente.

6. Activación y Re-Evaluación (Triggers del Sistema)

6.1 Obligatorio Ejecutar "PRE-TRANSFER"

Deben completarse los Quality Gates perimetrales antes de:

* Cada inicio de nueva transferencia.

* Cambio sustancial de producto, línea o configuración de manifold.

* Cambio de manguera o reconexión por avería.

* Inicio de un nuevo turno o relevo del personal oficial responsable.

6.2 Re-Evaluación Obligatoria ("RE-GO/NO GO")

Debe repetirse el chequeo en su versión de control (Checklist Rápido) si ocurre:

* Parada operativa mayor a 15 min (tiempo ajustable por condición local).

* Evento o sospecha de fuga, olor anormal, mancha iridiscente o goteo en cubierta.

* Activación súbita de una alarma crítica, pérdida inexplicable de presión o anomalía eléctrica (Ex).

* Deterioro del clima, oleaje alto o corriente súbita que estrese mecánicamente las mangueras o cabos.

* Cambio operativo del muelle, terminal o embarcación de contraparte.

7. Verificación Técnica Pre-Transfer (Quality Gates)

Gate 1 — Defect Log / Diferimientos (Vínculo PROC-MAN-03)

Confirmar que en el sistema (PMS/Logbook) no existan defectos Nivel A o B abiertos que comprometan la maniobra sin:

* Un Diferimiento Aprobado vigente por la Gerencia aplicable.

* Medidas Compensatorias formales activas y verificadas in situ.

* Fecha de expiración operativa válida.

* Regla de Sistema: Falla A/B abierta sin control ni diferimiento documentado = NO GO Automático.

Gate 2 — Integridad Mecánica y Contención (Visual + "No Leaks")

Inspeccionar físicamente:

* Manifold principal, mangueras (sin estrangulamiento), bridas (pernos completos), juntas, válvulas de aislamiento, conexiones menores y tapones.

* Bandejas de contención (Drip trays/Containment) totalmente limpias (secas) y disponibles con tapones sellados.

* Ausencia de todo tipo de fugas, goteo constante, sudoración excesiva, manchas frescas de producto o ambiente saturado de olor a hidrocarburo persistente.

* Regla de Sistema: Cualquier fuga o mancha franca de hidrocarburo visible sobre componentes = NO GO Automático.

Gate 3 — Alarmas, Protecciones y Comunicaciones

Confirmar mediante prueba vigente o test in-situ (según REG-MAN-05-01):

* Alarmas de nivel alto (High Level) y sobrellenado (Overfill) operativas.

* Comunicaciones efectivas operativas probadas (Puente ↔ Máquinas ↔ Muelle/Contraparte).

* Señalización y alertas visuales/sonoras locales armadas si corresponde.

* Regla de Sistema: Alarma crítica indisponible, bypasseada o no verificada = NO GO Automático.

Gate 4 — Incendio y Respuesta a Emergencia Inminente

Confirmar ubicación y apresto:

* Bombas de incendio probadas, disponibles y línea presurizable.

* Extintores portátiles, cañones de espuma y líneas de manguera accesibles y en los puntos de ataque al manifold.

* Vías de escape peatonal despejadas de obstáculos.

* Regla de Sistema: Si no se avala la capacidad mínima de diseño contra incendio → NO GO Automático.

Gate 5 — Control de Derrames (Spill Readiness)

Confirmar "Kit de Derrames" in situ:

* Paños absorbentes listos, barreras físicas de perímetro, tapones de cuña, recipientes recolectores y palas antidespiste.

* Área de cubierta limpia circundante y todos los imbornales (scuppers) obturados firmemente (si aplica por diseño de buque).

Gate 6 — Integridad Ex / ATEX, Atmósfera y Permisos (Cuando Aplique)

* Verificación visual rápida "Ex" de las luminarias y botoneras zona manifold (sellos, vidrios, cableado) según rutinas [PROC-MAN-08].

* Si coexiste paralelamente Trabajo en Caliente (Hot Work) o Ingreso a Espacio Confinado, los permisos (PTW/LOTO) y la lectura atmosférica [REG-MAN-01-09] deben ser concordantes con la maniobra.

* Regla de Sistema: Hallazgo Ex significativo (ej: Luminaria rota expuesta) o falta de control en un Permiso de Trabajo paralelo → NO GO Automático.

8. Criterios GO / NO GO (Decisión Sin Ambigüedad)

8.1 Condición GO (Solo aplicable si en su totalidad cumplen)

1. El Defect Log carece de hallazgos A/B relevantes para bombas/líneas, o bien, cuentan con diferimiento escrito aprobado y compensación activa.

2. Integridad mecánica estructural superada (Certificados al día) y condición in-situ franca de "Cero Fugas" (No Leaks).

3. Alarmas de rebalse y paradas de bomba disponibles.

4. Dotación de incendio en posición, sistema SOPEP (Spill response) desplegado o en lockers próximos.

5. Integridad eléctrica Ex/ATEX conforme en el radio visual de la zona peligrosa.

6. El checklist Pre-Transfer fue completado y firmado/aprobado por el oficial a cargo en la interfaz de usuario.

8.2 Condición NO GO (Cualquiera de los siguientes dispara el NO GO)

1. Observación directa de *cualquier* magnitud de fuga, goteo sistemático o sudoración de línea presurizada de hidrocarburo.

2. Alarmas críticas puenteadas (bypassed), indisponibles o sin confirmación positiva de testeo reciente operable.

3. Bomba contraincendios principal o de emergencia desarmada/inaccesible imposibilitando cobertura.

4. Ausencia escandalosa de paños/barreras SOPEP primarias.

5. Falla documentada o visualizada Nivel A/B abierta en sistema sobre elementos de carga sin un diferimiento aprobado oficial y formal en el PMS.

6. Hallazgo perimetral ATEX gravísimo (Cable expuesto chispeando, carcasa fisurada).

7. Caída total de los radios VHF o incapacidad de comunicarse claramente en el idioma común imposibilitando la coordinación de flujo.

8. RECOMENDACIÓN: NO se aceptan "GO con mitigación informal" (arreglos de palabra o "por esta vez"). Toda mitigación que justifique continuar debe estar documentada ineludiblemente como un Diferimiento Aprobado y fundamentado (PROC-MAN-03), poseer una fecha de expiración inamovible de corto plazo e incluir medidas compensatorias firmadas y comprendidas por la dotación.

9. Acciones Obligatorias ante situación NO GO (Stop-Transfer Procedure)

Frente a la detección o manifestación de un NO GO:

1. Stop-Transfer Inmediato: No iniciar la apertura de válvulas, o bien, detener bombeo/cierre de válvulas si operaba ("Shut Down").

2. Aislamiento: Asegurar la contención cerrando válvulas colectoras, manifold, segregando tanques y deteniendo fuentes de ignición o rotación según el escenario.

3. Documentación Primaria: Registrar en bitácora y asentar formalmente el resultado de NO GO en la interfaz del registro (ej: REG-MAN-06-01) describiendo motivo exacto y adjuntando si es posible evidencia multimedia básica.

4. Escalamiento Ejecutivo (Shore): Reportar inmediatamente la condición a la Gerencia Técnica / Superintendencia solo si la detención proviene de una falla de seguridad estructural A o B imprevista o en buque incontrolable.

5. Trazabilidad Reparación: Abrir de inmediato la respectiva "OT Correctiva Crítica" en el sistema enlazada al Defect Log. Activar lineamientos del PROC-MAN-03.

6. Reanudación Blindada: Solo proceder a retomar caudal tras reparación exitosamente probada (Gate "Prueba" PASS superado del sistema de OT) y tras la realización exitosa de un NUEVO escrutinio GO/NO GO verificado pre-transfer.

10. Evidencia y Trazabilidad "SIRE Ready"

Cada ejecución de una declaración de verificación debe registrar, como base forense inalterable en la aplicación/logbook:

* Fecha y Hora exacta, ubicación geográfica / Nombre del Terminal, Unidad(es) operando, Naturaleza de la transferencia y Producto tranzado.

* El Veredicto Final GO o NO GO.

* El estatus auditado del Defect Log Nivel A/B vinculado a sistemas de carga (y lista de diferimientos activos utilizados si procediera).

* Evidencia Fotográfica Mínima "SIRE": Capturas del ensamble principal de Manifold/Mangueras operativas debidamente acopladas sobre las bandejas (containments) certificando la "Ausencia Cero Fugas" (Condición NO LEAKS). Nombre archivo según [Anexo I PROC-MAN-04].

* El "OT_ID" in situ si hubo una reanudación impulsada por un arreglo preventivo de urgencia previo (Traceability).

* Sellado de aprobación / Responsable y Capitán en turno.

* Período de Retención Permanente: Mínimo Consolidado 24 meses (Típicamente en SIRE / Tankers sugerimos 5 años si incide equipo Ex o Casco).

11. Casos Especiales (Barcazas No Tripuladas Remolcadas/Abarloadas)

* La carga completa del checklist documental será operada in-situ por el Inspector u Operador Contratista/Terminal asimilado por el Remolcador, bajo lineamiento de la matriz naviera, o bien el propio tripulante (Piloto/Marinero) de la nave principal de arrastre si es que lo estipulara el Manual Operativo.

* SIEMPRE debe aportarse la cobertura fotográfica del estado general Pre y Post Transferencia en unidades No Tripuladas (Certificando limpieza de cubiertas o eventuales goteos menores que no superaran bandejas).

* La lectura de una objeción NO-GO en unidad arrastrada frena íntegramente todo compromiso con terminales e involucra comunicación cruzada directa Capitán (Operador) y Superintendencia (Tierra), bloqueando flujo de línea hasta corrección certificada.

12. Registros e Instrumentos Asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-06-01: Checklist Técnico Pre-Transfer (GO/NO GO).]

* [REG-MAN-01-03: Orden de Trabajo (Evidenciando corrección en un NO GO).]

* [REG-MAN-03-01: Defect Log / Acta Diferimiento (Controlando anomalías limitantes A/B).]

* REG-MAN-01-09: Atmosphere Testing Log (Si hubiese condiciones adyacentes).

13. Anexos Tácticos (Nivel 3)

* [Anexo A: Checklist rápido “bolsillo” (Pre-Transfer Visual Rounds).]

* [Anexo B: Árbol de decisión inquebrantable de la guardia para GO/NO GO.]

________________

PROC-MAN-07 CONTROL INTEGRIDAD TRANSFERENCIA

Título: Inspección Periódica, Control de Integridad y Estanqueidad de Sistemas de Transferencia de Hidrocarburos

Código: PROC-MAN-07

Owner: Gerencia Técnica

Ejecuta: Jefe de Máquinas / Personal designado / Contratista (barcazas no tripuladas)

Verifica: Superintendente (muestreo)

Aplicable a: Barcazas tanque y unidades con carga/descarga/trasiego/bunker (Hidrovía Paraguay-Paraná)

1. Objetivo

Establecer un programa periódico innegociable para asegurar que los sistemas de transferencia (tuberías, manifolds, válvulas, bridas, soportes y flexibles) mantengan su integridad mecánica y estanqueidad absoluta. Esto reduce críticamente el riesgo de derrames, eventos de incendio/explosión, y asegura la disponibilidad de evidencia formal y SIRE-ready de la diligencia del Armador.

2. Alcance

Determina la inspección sistemática y el control físico de:

* Manifold, líneas de carga, tuberías troncales, drenajes/purgas y puntos bajos del sistema.

* Bridas, juntas, espárragos/pernos estructurales visibles.

* Válvulas de aislamiento y control (integridad del cuerpo externo y accesibilidad).

* Soportes, abrazaderas, riendas y puntos sujetos a vibración constante o roce.

* Mangueras y conexiones flexibles (desde el enfoque de condición externa) y sus accesorios.

* Bandejas de recolección (Containment), drenajes/imbornales en zona de transferencia.

* Equipos vinculados que afectan contención directa (drip trays, tapas ciegas, caps, etc.).

3. Referencias Normativas e Internas

* [PROC-MAN-06] (Pre-Transfer GO/NO GO / Integridad Operativa).

* [PROC-MAN-03] (Defect Log / Diferimientos / Compensatorias).

* [PROC-MAN-01] (Gestión OTs y Evidencia Mínima Auditable).

* [PROC-MAN-04] (Control, Integridad y Custodia de Registros).

* [PROC-MAN-05] (Pruebas PAS/FAIL y Validaciones Operativas).

4. Definiciones (Audit-Proof)

* Integridad: Condición estructural / mecánica apta (El componente no presenta un deterioro visible que comprometa su resistencia de diseño ni su estanqueidad).

* Estanqueidad: Ausencia absoluta de fuga, goteo o sudoración bajo condición normal de servicio o presión de prueba aplicable ("No Leaks Policy").

* Leak Indicator: Cualquier evidencia visual o sensitiva de producto: gota estática, sudoración en metal, mancha fresca iridiscente, mancha oscura reciente, spray bajo presión u olor de gas persistente e identificable en una junta.

* Punto Crítico: Zona geolocalizada a bordo con historial de fallas, sujeta a alta vibración mecánica, ambiente de corrosión acelerada, esfuerzos estructurales (bending) o uniones de maniobras frecuentes.

5. Responsabilidades (RACI Duro)

Gerencia Técnica

* Define y aprueba las frecuencias de inspección y audita los mapas de puntos críticos (Anexo I).

* Aprueba intervenciones correctivas agudas y, de aplicar, instruye ensayos no destructivos (NDT/UT).

* Define y provee el stock mínimo de repuestos críticos asociados al sistema (sellos, juntas, kits de reparación rápida).

Jefe de Máquinas / Personal Designado

* Ejecuta físicamente la inspección planificada y registra los hallazgos en la matriz correspondiente.

* Clasifica in-situ la criticidad del hallazgo (A/B/C) y dispara la apertura formal de la OT Correctiva o el ingreso al Defect Log.

Capitán

* Impone unilateralmente las restricciones operativas y consolida el NO GO operacional de un sector si los hallazgos de cubierta comprometen la seguridad de la transferencia.

Superintendente (Shore)

* Audita desde tierra (vía Dashboard/Documentos por muestreo).

* Valida evidencias fotográficas y cierres de correctivas Nivel A y B, asegurando implacablemente que no existan arreglos provisionales o “fugas toleradas informalmente”.

Barcazas No Tripuladas

* La ejecución técnica decae en un contratista certificado, inspector de terminal designado o tripulante de la unidad de arrastre.

* El Cierre y Validación Shore es obligatorio e indelegable a través del sistema.

6. Frecuencia y Disparadores (Programa Mínimo)

6.1 Frecuencia Base Planificada (Mínimo Recomendado)

* Mensual: Inspección visual completa en toda la zona de transferencia / área del manifold de la nave.

* Pre-campaña / Alta Actividad: Ajuste a frecuencia Semanal (si la barcaza o remolcador opera intensivamente en temporada alta sin pausas).

* Post-reparación Mayor: Inspección reforzada perimetral + Verificación de prueba de estanqueidad ineludible (presión hidrostática o neumática avalada) antes de reinsertar el buque a la operación comercial.

* *(La frecuencia definitiva se asienta fijada en el PMS maestro por unidad según la edad y criticidad estructural del buque).*

6.2 Inspección Extraordinaria (Obligatoria Fuera de Programa)

Debe lanzarse de inmediato una ronda no programada de este procedimiento tras:

* Cualquier evento de fuga constatable, derrame (por menor que sea), choque de un equipo pesado o caída de objeto contundente, vibración mecánica súbita y anormal (Ej: por cavitación de bomba o ariete hidráulico).

* Tras un cambio físico de mangueras de carga o intervención invasiva en las bridas de manifold principal.

* Tras soportar un temporal severo navegando o una maniobra de amarre de emergencia que hubiese trasladado esfuerzos extremos (tironeo/cizalle) sobre el cabezal de tuberías.

* Siempre antes de la "Primera Transferencia" tras reincorporarse a servicio post-varada, ingreso a dique seco o parada técnica prolongada (Lay Up).

7. Procedimiento de Inspección (Referencia PMS)

La inspección no sigue un "recetario" estático en este manual. La tripulación debe seguir las Fichas Técnicas de Inspección cargadas en el PMS para cada equipo/familia particular.

7.1 Criterios Estratégicos de Inspección

* Housekeeping: Zonas expeditas y bandejas de contención vacías.

* Integridad Mecánica: Detección de corrosión severa o daños físicos.

* Estanqueidad (No Leaks): Cero fuga o sudoración en juntas y tallos.

* Multimedia: Registro fotográfico obligatorio para hallazgos A/B.

8. Clasificación de Hallazgos (A/B/C) — REGLAS DURAS

8.1 Clase B (Ambiental / "NO LEAKS POLICY")

Clasifican aquí (Riesgo inminente de derrame externo pero no de explosión):

* La simple presencia estática o viva de CUALQUIER goteo, sudoración hidrófoba o escape menor de hidrocarburo por mínima fracción de volumen que posea.

* Sistema de contención perimetral (Containment/Bandejas) que se encuentre colmatado, roto o con válvula drenaje trabada abierta al río.

* Manguera de enlace con estría estructural amenazante o ampolla de debilidad que presagie falla brusca si es exigida bajo presión de trabajo de bomba.

* Válvula principal de aislación límite (que sella el sistema contra la intemperie/mar) reportando asiento falso o incapacidad de cerrar herméticamente fluido.

> Regla Sistémica: Un hallazgo "B" en una zona de transferencia activa y operativa dispara el NO GO automático para ese sector, salvo implementación exitosa e infalible de una medida compensatoria temporal validada por el diferimiento formal del [PROC-MAN-03] descartando derrame al medio.

8.2 Clase A (Seguridad Extrema)

Clasifican aquí (El sistema amenaza con fatalidad, incendio terminal o explosión subita):

* Hallazgo en que hidrocarburo presurizado escape atomizado o en spray, especialmente hacia zonas de maquinaria/motores/chimeneas.

* Afectación directa perimetral de un recinto peligroso ATEX, por ejemplo fuga de MGO empapando cajas de luminarias eléctricas partidas, tableros o cables pelados sobre cubierta manifold.

* Ineficiencia o destrucción del primer cañón de asalto contra incendio dispuesto para defender obligatoriamente ese mismo manifold de carga inspeccionado.

8.3 Clase C (Estética / Operacional Preventivo)

* Anomalías cosmético-mecánicas iniciales: Pintura saltada, focos primarios de óxido, falta de rotulado TAG o tuercas descoloridas.

* Programables mediante agenda semestral correctiva. No detienen, salvo evolución acelerada, la maniobra principal.

9. Criterios Medibles de Aceptación y Rechazo (PASS / FAIL)

[PASS] CONDICIÓN APROBATORIA OBLIGA:

* Cero fugas ni micro-sudoración atestiguadas en revisión 360 ("No Leaks").

* Carrocería de la tubería libre de daños intrusivos agudos, con soportes anclados rígidamente.

* Cuerpo de válvulas hermético al escape y flexibles de conexión exentos de patología perjudicial al envolvente ignífugo/antiácido.

[FAIL] CONDICIÓN REPROBATORIA ACTIVA CON LA SOLA INSTANCIA DE:

* Afloramiento de *cualquier* "Leak Indicator" o mancha activa.

* Patrón de corrosión que deprima el espesamiento metalúrgico o desprenda costras masivas.

* Cuna de soporte fisurada, desprendida por fatiga o ausente en cantiliver largo de tubos.

* Tripa de manguera pelada hasta el armazón y válvula con pérdida activa o volante loco.

10. Acciones Obligatorias ante Hallazgos FAIL (Stop-Operate + Gestión Formal)

Frente a la confirmación de un fallo Nivel A o Nivel B:

1. Registro Prístino: Completar el reporte anexo ([REG-MAN-07-02]) adjuntando obligatoriamente evidencia fotográfica in-situ detallada a las dimensiones del desvío.

2. Escalamiento Inmediato: Dar parte jerárquico vía radio/verbal al Capitán de Comando y transmitir aviso al Superintendente / Gerencia Técnica (Shore).

3. Encapsulado Burocrático: Abrir una *OT Correctiva de Urgencia* ([PROC-MAN-01]) y asentarlo indeleblemente en el Registro Maestro del *Defect Log* del barco ([PROC-MAN-03]).

4. Cruce de Estado "Stop-Transfer": Determinar y setear en rojo el status NO-GO Operacional para el brazo cruzado vinculado a las guías del [PROC-MAN-06].

5. Cerrojo de Rehabilitación: Solo se reanudará la posibilidad de inyectar presión fluyente tras reparación documentada y un consecuente nuevo escrutinio verificado tipo "PASS".

"RULE" JURÍDICA Y SISTÉMICA PARA DEFECTOS DE ESTANQUEIDAD:

> Cualquier evidencia visual, táctil u olfativa (sensory) de fuga/sudoración inactiva o activa en pleno componente del sistema de transferencia comercial se considera innegociablemente "FAIL AMBIENTAL NIVEL B". Dispara el veto operativo NO-GO inaudible del sector adyacente completo suspendiendo uso hasta que exista una Corrección Ejecutada Verificada ("Fixed"), exceptuándose *exclusivamente* un diferimiento formal debidamente peritado y Aprobado por tierra bajo mitigaciones extraordinarias probadas que descarten riesgo 100% de filtrado al medio.

> "SE PROHÍBE EXPLÍCITAMENTE SEGUIR BOMBANDO JUSTIFICANDO LOCALMENTE QUE EL TRAMO 'SOLO GOTEA UN POCO'."

11. Evidencia Documental y Registro Perpetuo (Condición "SIRE Ready")

Para dar validez inobjetable a cada ronda de la Planificación, la misma archivará en sistema:

* Ficha Check [REG-MAN-07-01] totalmente evaluada, sellada y trazada informáticamente o en papel legal con rúbrica Jefe Máquinas o Supervisor delegado.

* Repositorio fotográfico adjunto: Mínimo 3 fotos estructurales de panorama ancho avalando el instante ("Date-Stamp") de manifold general, zona flexible y la vacuidad de las bandejas.

* Fotografías zoom de cada Hallazgo particular tipificado A o B de primer plano.

* Vinculación ID hipertexto si conllevó levantamiento de OT Mantenimiento o traslado al log de averías.

* Gestión Documental: Archivo maestro por un piso legal inquebrantable de 24 meses (*Recomendados para unidades con equipos de zona explosiva ATEX y buques que rinden inspecciones SIRE / CDI > 5 años*).

12. Listado de Registros Nivel 3 (Formularios Auditables)

* [REG-MAN-07-01: Checklist Físico Periódico (Integridad de Transferencia).]

* [REG-MAN-07-02: Formulario de Declaración de Hallazgos A/B/C y Acciones.]

* [REG-MAN-07-03: Logoteca de Evidencia Fotográfica vinculada (ID OTs).]

13. Anexos Operacionales (Nivel 3)

* [Anexo I: Mapa Arquitectural de Puntos Críticos pre-inspección por Navío.]

* [Anexo II: Guía Visual Tolerancias Patológicas (Corrosión/Daño superficial).]

________________

PROC-MAN-08 GESTION INTEGRAL EQUIPOS EX

Título: Gestión del Ciclo de Vida de Equipos Ex (Inventario, Inspección, Intervenciones, Certificación y Evidencia)

Código: PROC-MAN-08

Owner: Gerencia Técnica

Intervienen: Superintendente, Capitán, Jefe de Máquinas / Electricista, Compras/Logística, Contratistas Ex

Aplicable a: Unidades con zonas clasificadas (p. ej., manifolds/áreas de transferencia, espacios con vapores, etc.)

1. Objetivo

Asegurar la prevención de ignición en atmósferas explosivas mediante un ciclo de vida único para equipos Ex:

* Inventario y trazabilidad: qué equipos Ex existen y con qué certificados.

* Inspección y detección temprana: integridad externa, "red flags" SIRE.

* Control de intervenciones: no perder certificación / no degradar instalación.

* Aceptación post-trabajo: solo energizar cuando está conforme y documentado.

2. Alcance

Aplica a todo equipo Ex instalado o utilizado en zona clasificada:

* luminarias, cajas, motores, sensores, detectores, pulsadores, cableado asociado, prensaestopas (glands), conectores, tapas, juntas *flameproof*, etc.

* incluye repuestos Ex y servicios de talleres/contratistas.

3. Principios "No Bypass" (reglas duras)

* Sin MOC no hay cambio: cualquier sustitución por "similar" o modificación de instalación Ex requiere MOC (REG-MAN-08-03).

* No se interviene internamente: tripulación no abre/rectifica *internals flameproof* ni perfora cajas Ex.

* Energización controlada: ningún equipo vuelve a servicio sin *post-job inspection* conforme (punto 8).

* Evidencia obligatoria: "as found / as left" + trazabilidad de repuestos/certificados para A/B (SIRE ready).

4. Roles y responsabilidades (RACI)

* Gerencia Técnica (Owner): Define estándares, aprueba MOC, valida equivalencias, administra repositorio de certificados.

* Electricista / Responsable técnico: Mantiene inventario operativo, realiza inspección visual, registra anomalías, coordina reparaciones.

* Capitán: GO/NO GO operacional en transferencias cuando Ex afecta el perímetro (link con PROC-MAN-06).

* Superintendente: Verifica por muestreo, aprueba cierres críticos y acepta post-job en casos A/B o trabajos complejos.

* Compras/Logística: Compra repuestos Ex correctos y exige documentación (DoC/CoC).

* Contratistas Ex: Solo talleres calificados para reparación interna; entregan reportes y certificados.

5. FASE I — Inventario Ex + Documentación

5.1 Inventario Maestro Ex (obligatorio)

Cada equipo Ex debe estar identificado en REG-MAN-08-01 con:

* Unidad / ubicación / TAG

* tipo de protección (Ex d / Ex e / Ex i, etc.), grupo gas, clase temperatura (ej. IIC T4)

* fabricante/modelo/serie

* estado (operativo / fuera de servicio / restringido)

* vínculo a certificados y OT/historial

> IMPORTANTE!

> Regla: equipo sin identificación (TAG/placa ilegible) = anomalía a corregir; se evalúa riesgo antes de operar en esa zona.

5.2 Certificados (DoC/CoC) — regla robusta (sin "absolutos" peligrosos)

Los certificados deben estar disponibles en el repositorio (tierra) y accesibles para auditoría.

Si un certificado falta, no se "anula automáticamente" el equipo, pero:

* se registra como no conformidad documental,

* se inicia acción para recuperar/obtener evidencia equivalente,

* y si el equipo es crítico para zona de transferencia/seguridad, se evalúa GO/NO GO y medidas compensatorias (PROC-MAN-06).

6. FASE II — Inspección visual periódica (PMS)

6.1 Frecuencia

* Mínimo trimestral (o según PMS/criticidad/operación).

* Extraordinaria: tras daños, intervención, ingreso de agua, impacto, vibración anormal, o hallazgo en vetting.

6.2 Checklist visual Ex (REG-MAN-08-05)

Se revisa como mínimo:

* tapa/cierre, pernos, juntas flameproof, cristal, corrosión, integridad de prensaestopas, cables, sellos, fijación, etiquetado, "signs of tampering".

7. Clasificación de anomalías + STOP WORK triggers

> ATENCION!

> Todo hallazgo Ex en zona de transferencia se considera "impacto potencial GO/NO GO" hasta evaluación por Capitán + Shore (Sup/GT).

7.1 Anomalía menor (C)

* óxido superficial, pintura, etiqueta deteriorada sin comprometer integridad.

7.2 Anomalía crítica (A/B) — NO GO / Stop-Transfer según zona

Cualquiera de:

* cristal roto / tapa floja / pernos faltantes en envolvente flameproof

* prensaestopas flojo o incorrecto / cable dañado

* caja perforada / cinta aisladora como reparación / "tapa no original"

* ingreso de agua evidente, corrosión que compromete cierre

* equipo no Ex dentro del perímetro peligroso (durante transferencia)

Acción obligatoria:

* LOTO / desenergizar equipo afectado

* registrar en REG-MAN-08-04 + evidencia fotográfica (REG-MAN-08-06)

* evaluar impacto operativo y GO/NO GO (PROC-MAN-06)

8. FASE III — Intervenciones / Reparaciones / Sustituciones (MOC)

8.1 Prohibiciones a bordo (sin excepción)

* perforar cajas, modificar roscas, reemplazar internals flameproof, "sellar con silicona/cinta", cambiar gland por otro no equivalente sin aprobación.

8.2 Vías válidas de corrección (solo estas)

1. Reemplazo 1:1 (misma marca/modelo/certificación equivalente) + verificación visual.

2. Reparación por taller Ex calificado (evidencia/certificados).

3. Cambio por alternativa (modelo distinto) mediante MOC con evaluación de:

* zona/clasificación (gas group / temp class)

* compatibilidad de prensaestopas/cables

* instalación y fijación

* documentación soporte

9. Post-Job Acceptance (antes de energizar) — *gate* obligatorio

Antes de devolver a servicio:

1. Inspección visual conforme (REG-MAN-08-05)

2. Foto "as left" (REG-MAN-08-06)

3. Trazabilidad repuestos (REG-MAN-08-07)

4. Certificados/DoC/CoC actualizados o referenciados (REG-MAN-08-08)

Aprobación Shore (Sup/GT) si:

* es zona crítica de transferencia, o

* anomalía fue A/B, o

* hubo intervención por taller

> IMPORTANTE!

> Regla: si no pasa acceptance → permanece LOTO.

10. Registros asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-08-01]: Inventario Maestro Ex

* [REG-MAN-08-02]: Índice de certificados DoC/CoC

* [REG-MAN-08-03]: MOC Ex (Solicitud de cambio/intervención)

* [REG-MAN-08-04]: Registro de anomalías Ex

* [REG-MAN-08-05]: Checklist inspección visual Ex

* [REG-MAN-08-06]: Evidencia fotográfica Ex (antes/después)

* [REG-MAN-08-07]: Trazabilidad repuestos Ex (post-job review)

* [REG-MAN-08-08]: Control certificados de repuestos Ex en stock

* *(Formato: Google Sheets/Drive controlado; exportaciones derivadas permitidas.)*

11. Anexos funcionales (Nivel 3)

* [Anexo I]: Plantilla de Estructura de Inventario Maestro.

* [Anexo II]: "Cheat sheet" lectura de placas Ex

* [Anexo III]: "Red flags" SIRE

* [Anexo IV]: Aceptable vs No Aceptable

* [Anexo V]: Guía de prensaestopas (criterios mandatorios)

________________

PROC-MAN-11 GESTION REPUESTOS CRITICOS

Título: Identificación, Control, Reposición y Trazabilidad de Repuestos Críticos (A/B/Ex)

Código: PROC-MAN-11

Owner: Gerencia Técnica

Intervienen: Compras/Logística, Superintendente, Capitán, Jefe de Máquinas/Electricista, SGS/Contratistas (si aplica)

Aplicable a: Flota completa (remolcadores + barcazas tanque, tripuladas/no tripuladas)

1. Objetivo

Asegurar que los repuestos necesarios para mantener operativos los equipos críticos estén:

* definidos y clasificados (A/B/Ex),

* disponibles en stock mínimo (a bordo y/o base),

* trazables (OT + lote/serial cuando aplique),

* y gestionados con prioridad logística,

para sostener condición SIRE Ready y reducir riesgo operativo/ambiental.

2. Alcance

Incluye:

* Repuestos críticos A (seguridad), B (ambiental/contención/transferencia) y Ex.

* Stock mínimo, ubicación, preservación, shelf-life, obsolescencia.

* Recepción, control de calidad y cuarentena.

* Consumo vinculado a OT y evidencias.

* Gestión de quiebres de stock y medidas compensatorias (PROC-MAN-03).

3. Definiciones

* Repuesto Crítico A: imprescindible para barreras de seguridad/funciones esenciales (incendio, gobierno, alarmas críticas, etc.).

* Repuesto Crítico B: imprescindible para contención/transferencia y prevención de derrames.

* Repuesto Ex: repuesto con requerimiento de certificación ATEX/IECEx/DoC/CoC (vinculado a PROC-MAN-08).

* Stock mínimo (MIN): cantidad mínima operativa definida por riesgo + consumo + lead time.

* ROP (Reorder Point): punto de reorden = consumo esperado durante lead time + stock de seguridad.

* Cuarentena: estado "NO APTO" hasta validar documentación/calidad.

4. Responsabilidades (RACI)

Gerencia Técnica (Owner)

* Define lista crítica por unidad (REG-MAN-11-01), MIN/ROP, equivalencias autorizadas y ubicación (a bordo/base).

* Aprueba sustituciones/equivalencias y cambios por obsolescencia.

Jefe de Máquinas / Electricista

* Control diario/semanal de consumos y preservación.

* Registra consumo contra OT y mantiene inventario actualizado.

Capitán

* Asegura orden, custodia, acceso y disponibilidad a bordo.

* Escala quiebres de stock que impacten operación.

Compras/Logística

* Gestiona compras prioritarias, seguimiento de lead time y entrega a unidad.

* Exige documentación técnica/certificados (especialmente Ex).

Superintendente

* Audita inventarios (físico vs registro), valida quiebres y planes de corrección.

* Verifica trazabilidad OT–consumo–reposición.

5. Identificación y Clasificación de Repuestos Críticos

5.1 Fuentes

* Lista equipos críticos (PROC-MAN-02).

* Pruebas obligatorias (PROC-MAN-05).

* Transferencia/contención (PROC-MAN-06/07).

* Historial de fallas/consumos y recomendaciones OEM.

* Lead time y criticidad operacional.

5.2 Clasificación

Cada repuesto debe etiquetarse:

* Criticidad: A / B / C (si aplica)

* Ex: Sí/No

* Impacta GO/NO GO transferencia: Sí/No (si aplica)

6. Cálculo de Stock Mínimo (MIN) y Punto de Reorden (ROP)

6.1 Regla base (simple y auditable)

Para cada repuesto crítico:

* Consumo mensual promedio (CMP) = consumo 12 meses / 12 (o estimado OEM si no hay datos)

* Lead Time (LT) en meses (incluye compra + envío + aduana + logística)

* Stock de seguridad (SS) según criticidad:

* A: SS = 1–2 meses de consumo o 1 unidad mínima (lo mayor)

* B: SS = 1 mes de consumo o 1 unidad mínima (lo mayor)

* Ex: SS según criticidad A/B + riesgo de auditoría/certificación

> ROP = (CMP × LT) + SS

> MIN = SS (y nunca < 1 para ítems A/B definidos como "single point")

*Si es un repuesto "one-off" a (no consumible, pero crítico), MIN suele ser 1 (o kit).*

6.2 Ubicación

Definir por repuesto:

* A bordo, base técnica, o ambos (cuando LT alto o impacto severo).

* Para barcazas no tripuladas: normalmente base + kit móvil.

7. Control de Inventario y Conservación

7.1 Conteo y reporte

* Conteo físico mensual para A/B/Ex.

* Reporte a GT + Compras (REG-MAN-11-02) con:

* stock actual vs MIN/ROP,

* ítems bajo mínimo,

* ítems en cuarentena,

* ítems vencidos/shelf-life.

7.2 Preservación / shelf-life

* Identificar ítems con vencimiento (O-rings, sellos, químicos, baterías, etc.).

* Aplicar FIFO/FEFO (first-expire-first-out).

* Condiciones de almacenamiento: seco, limpio, protegido de corrosión/UV.

8. Recepción, Calidad y Cuarentena (Gate obligatorio)

> IMPORTANTE!

> Todo repuesto crítico recibido pasa por:

* Verificación PN/Modelo vs solicitud/OT

* Inspección física (daño, corrosión, integridad)

* Documentación:

* manual/datasheet (si aplica)

* certificado Ex si corresponde ([PROC-MAN-08] / REG-MAN-08-08)

> *   Registro en inventario + ubicación asignada

Estado: ☐ APTO ☐ CUARENTENA (NO APTO)

*Si queda en cuarentena → no puede instalarse.*

9. Consumo y trazabilidad (SIRE Ready)

Cada consumo debe:

* estar vinculado a OT_ID (PROC-MAN-01),

* indicar equipo TAG/SFI, cantidad y responsable,

* y cuando aplique: lote/serial del repuesto instalado y link a certificado (Ex).

10. Reposición y priorización logística

Disparadores de reposición:

* stock ≤ ROP o stock < MIN,

* preparación para parada/dique,

* tendencia de consumo creciente,

* hallazgo auditoría.

Priorización:

* A y B: prioridad máxima (follow-up hasta entrega).

* Ex: prioridad máxima + validación documental previa (no comprar "similar" sin aprobación).

11. Obsolescencia y equivalencias (MOC técnico)

* Ítems discontinuados: GT define alternativa aprobada (REG-MAN-11-ANEXO-II).

* Ninguna equivalencia en A/B/Ex se instala sin aprobación técnica.

* Si el cambio afecta zona clasificada → aplicar PROC-MAN-08 (MOC Ex).

12. Quiebre de stock (Stockout) — acciones obligatorias

Si un repuesto crítico A/B/Ex cae por debajo de MIN o no está disponible:

1. Registrar evento (desvío) + informar a GT/Sup.

2. Evaluar impacto operacional:

3. si afecta barrera crítica o GO/NO GO → gestionar con PROC-MAN-03 (medidas compensatorias + expiración)

1. Generar compra urgente / alternativa aprobada.

2. Si impacta operación de transferencia: vincular con PROC-MAN-06/07 (restricción).

13. Evidencia y registros

Se debe conservar:

* Lista maestra por unidad con MIN/ROP y ubicación.

* Reportes mensuales firmados.

* Trazabilidad de consumo por OT.

* Certificados Ex de repuestos (si aplica).

Retención mínima: 24 meses (recomendado 5 años para Ex/transferencia).*

14. Registros asociados (Nivel 3)

* REG-MAN-11-01: Listado maestro repuestos críticos (MIN/ROP/ubicación/Ex/certificados).

* REG-MAN-11-02: Reporte mensual inventario crítico (físico vs sistema + semáforo).

* REG-MAN-11-03: Registro consumo crítico (vía OT, con lote/serial si aplica).

(Formato recomendado: Google Sheets controlado; exportaciones permitidas.)*

15. Anexos (Nivel 3)

* Anexo I: Plantilla lista de críticos (estructura de columnas).

* Anexo II: Guía de equivalencias técnicas autorizadas (incluye Ex/MOC).

________________

PROC-MAN-13 EVALUACION PROVEEDORES CRITICOS

Título: Selección, Precalificación, Evaluación y Seguimiento de Proveedores/Contratistas Críticos (Repuestos y Servicios)

Código: PROC-MAN-13

Owner: Gerencia Técnica

Intervienen: Compras/Logística, Superintendente, Capitán/Jefe de Máquinas, Contratistas

Aplicable a: Proveedores/contratistas que impacten seguridad (A), ambiente/transferencia (B) o Ex (ATEX/IECEx), y/o continuidad operativa.

1. Objetivo

Asegurar que los proveedores críticos entreguen productos y servicios conformes, con documentación completa, plazos confiables y evidencia técnica "SIRE Ready", reduciendo riesgo A/B y evitando fallas por calidad/compatibilidad.

2. Alcance

Aplica a:

* Repuestos críticos A/B/Ex (PROC-MAN-11 y PROC-MAN-08).

* Servicios sobre equipos críticos (incendio, gobierno, transferencia, alarmas).

* Astilleros / dique / paradas (casco, válvulas, propulsión).

* Instrumentación y calibraciones.

* Servicios Ex/ATEX/IECEx (reparación/instalación/inspección).

3. Definiciones

* Proveedor crítico: su falla puede generar riesgo A/B, pérdida de barrera, incumplimiento contractual o indisponibilidad operativa.

* Proveedor aprobado: pasó precalificación + desempeño aceptable.

* Aprobación condicional: autorizado para un alcance limitado y sujeto a verificación reforzada.

* No conformidad de proveedor (NC): defecto de calidad, documentación, certificación, ejecución, seguridad, o plazo.

4. Responsabilidades (RACI)

* Gerencia Técnica (Owner): define criticidad, aprueba alta técnica, define criterios de aceptación, decide suspensión/baja.

* Compras/Logística: gestiona RFQ/OC, exige documentación, monitorea lead time, registra desempeño de entrega.

* Superintendente: valida calidad técnica en sitio y "post-job acceptance" cuando aplica.

* Capitán/JM: feedback operativo (fit/function, confiabilidad, documentación recibida).

5. Clasificación de proveedores (por impacto)

* Clase A: seguridad / funciones esenciales / barreras críticas.

* Clase B: transferencia / contención / ambiente.

* Clase Ex: equipos/servicios en zona clasificada (ATEX/IECEx).

(Un proveedor puede ser A+Ex o B+Ex.)

6. Precalificación (Evaluación inicial) — Gate obligatorio

6.1 Requisitos mínimos de ingreso (todos)

* Datos legales/comerciales + referencias.

* Capacidad técnica demostrable (historial, personal, alcance).

* Capacidad logística (lead time real, urgencias, disponibilidad).

* EHS básico (seguridad industrial, permisos, seguros si corresponde).

6.2 Requisitos reforzados

*   Para A/B (repuestos críticos):

* Datasheets, compatibilidad, trazabilidad PN/serial/lote.

* Política de calidad y control de recepción.

*   Para Ex:

* Evidencia de certificación aplicable (DoC/CoC/IECEx/ATEX).

* Si repara: taller/servicio calificado + reportes post job.

6.3 Resultado de precalificación

* ☐ Aprobado

* ☐ Aprobado condicional (alcance limitado + muestreo 100%)

* ☐ Rechazado

7. Gate documental por compra/servicio (antes de liberar)

Antes de autorizar compra/servicio crítico:

* Especificación técnica clara (PN OEM, modelo, tolerancias, material, estándar).

* Criterio de aceptación definido (PASS/FAIL, certificados requeridos).

* Para Ex: alineación con PROC-MAN-08 y si aplica MOC Ex.

"Sin documentación mínima requerida (certificados / reportes / calibración), la entrega/servicio se considera NO CONFORME y no puede cerrarse como 'PASS'."

8. Evaluación post-servicio / post-entrega (Post-Job Review)

Para cada entrega/servicio crítico:

* Conformidad técnica (fit/function, desempeño, ausencia de retrabajos).

* Documentación completa (certificados, reportes, calibración, "as left", etc.).

* Plazo (OTD: on-time delivery).

* Seguridad (cumplimiento PTW/LOTO/Ex si aplica).

* Evidencia SIRE (fotos, reportes, trazabilidad en OT).

Salida: REG-MAN-13-03 (Post-Job Review) + score.

9. Scorecard (scoring) y KPI de proveedor

9.1 KPI mínimos

* OTD (cumplimiento de plazo)

* NCR rate (no conformidades por período)

* Doc completeness (% entregas con documentación completa)

* Rework rate (retrababajos)

* Response time (urgencias)

9.2 Semáforo

* 🟢 Verde: aprobado pleno

* 🟡 Amarillo: aprobado condicional / bajo observación (plan de mejora)

* 🔴 Rojo: suspendido (no se compra/no se contrata)

10. No conformidades de proveedor (NC) — gestión correcta

Registrar NC cuando:

* repuesto incompatible / falla prematura,

* falta certificado / documentación requerida,

* servicio mal ejecutado o retrabajo,

* incumplimiento grave de plazo con impacto operativo,

* incumplimiento de seguridad / Ex.

Gestión: por PROC-MAN-19 (NC/CAPA) *(y si el evento es Ex, además aplicar requisitos de evidencia de PROC-MAN-08)*.

Acciones típicas: devolución, reemplazo, reclamo, suspensión temporal, auditoría al proveedor.

11. Reevaluación periódica

* Anual para proveedores críticos.

* Extraordinaria si: NC crítica, incidente, repetición de fallas o auditoría externa.

12. Proveedores Ex (requisito reforzado)

Para trabajos/partes Ex:

* exigir evidencia que garantice que no se invalida certificación,

* trazabilidad completa (REG-MAN-08-02/08-08),

* post-job acceptance (REG-MAN-08-05/08-06/08-07).

13. Evidencia y registros (SIRE Ready)

* Lista maestra proveedores aprobados (REG-MAN-13-01).

* Evaluación inicial + aprobación (REG-MAN-13-02).

* Post-job reviews + scorecards (REG-MAN-13-03 + Anexo I).

* Log NC + acciones + estado (REG-MAN-13-04).

Retención mínima: 24 meses.

14. Convención de Nomenclatura de IDs (Trazabilidad)

Para asegurar la búsqueda rápida y el cruce de datos, se establece el siguiente formato obligatorio:

* No Conformidades (NC): `NC-PRV-YY-###` (donde YY es el año y ### el correlativo).

* Reevaluaciones / Auditorías (REV): `REV-PRV-YY-###`.

* Evaluación Inicial (PRE): `PRE-PRV-YY-###`.

15. Registros asociados (Nivel 3)

* `REG-MAN-13-01`: Lista Maestra Proveedores Aprobados

* `REG-MAN-13-02`: Evaluación inicial (precalificación)

* `REG-MAN-13-03`: Post-job review (por entrega/servicio)

* `REG-MAN-13-04`: Log NC + reevaluación + decisión (verde/amarillo/rojo)

* `REG-MAN-13-ANEXO-I`: Scorecard de Desempeño de Proveedores Técnicos

* `REG-MAN-13-ANEXO-II`: Criterios de Baja / Suspensión de Proveedores por Fallas Críticas

________________

PROC-MAN-14 GESTION PARADAS TECNICAS DIQUE

Título: Planificación, Ejecución y Control de Paradas Técnicas (a flote) y Dique Seco (Caremas)

Código: PROC-MAN-14

Owner: Gerencia Técnica

Intervienen: Superintendente, Capitán, JM/Electricista, Compras/Logística, Operaciones (si aplica), Astillero/Contratistas

Aplicable a: Flota completa (remolcadores y barcazas tanque)

0. Nota de cumplimiento (Clase y Autoridad de Bandera)

Principio operativo: Normalmente, las Paradas Técnicas mayores y, especialmente, el Dique Seco, se realizan bajo inspección / seguimiento de la Sociedad de Clasificación (Clase) y/o la Autoridad Marítima de Bandera (según aplique por condición de clase, certificados estatutarios, requerimientos del cliente/terminal y alcance de los trabajos).

Regla de retorno a servicio: Cuando aplique Clase/Bandera, no se autoriza el Return-to-Service (RTS) sin:

* Cierre de observaciones.

* Ejecución de pruebas requeridas.

* Aceptación formal del/los inspector/es correspondiente/s (según aplique).

1. Objetivo

Asegurar que toda indisponibilidad (PT o DS) sea planificada, ejecutada y cerrada con:

* Seguridad: PTW/LOTO/atmósfera/permiso de entrada cuando aplique.

* Integridad técnica verificable: PASS/FAIL.

* Cumplimiento: Clase/Autoridad/cliente cuando aplique.

* Control de alcance/costos.

* Evidencia “SIRE Ready” y trazabilidad PMS.

2. Alcance y definiciones

2.1 Tipos

* Parada Técnica (PT): trabajos a flote/en muelle/fondeo seguro.

* Dique Seco (DS): varada, inspección de fondo/carena y trabajos “en seco” (caremas).

2.2 Disparadores (activación)

* Backlog agrupable o vencimientos PMS.

* Fallas A/B ([PROC-MAN-03] / [PROC-MAN-06] / [PROC-MAN-07] / [PROC-MAN-08]).

* Requerimientos de Clase/Autoridad/cliente.

* Oportunidad logística (ventana de muelle/astillero).

2.3 Conceptos de control

* Scope Freeze: fecha/hora a partir de la cual el alcance no cambia sin Scope Change.

* Technical File: legajo digital único por evento (PT/DS) con toda evidencia.

* Hold Points: puntos obligatorios de inspección/aceptación (Owner / Clase / Bandera / Cliente) definidos en el plan maestro.

3. Responsabilidades (RACI)

* Gerencia Técnica (Owner): define alcance final, aprueba presupuesto/cronograma, define criterios de aceptación, coordina hitos y hold points con Clase/Bandera cuando aplique.

* Superintendente: líder en sitio; controla avance diario, calidad, evidencias; gestiona hold points; valida cierres críticos y firma aceptación técnica.

* Capitán: seguridad/operación, estabilidad, ingreso/salida, control de energía operacional, coordinación con muelle/terminal y Autoridad cuando aplique.

* JM/Electricista: supervisa trabajos técnicos, pruebas funcionales, evidencias de maquinaria/Ex, cierre de OTs.

* Compras/Logística: repuestos críticos ([PROC-MAN-11]), proveedores/contratistas ([PROC-MAN-13]), OC/ETA, documentación de trazabilidad.

* Astillero/Contratistas: ejecución conforme specs, entrega reportes/certificados y evidencias.

* Clase / Autoridad (si aplica): inspecciones, aceptación de reparaciones/pruebas, observaciones y cierre documental.

4. Ciclo de Gestión (workflow) con Gates

Gate S — Survey Track (Clase / Bandera / Autoridad)

* Criterio: Se activa si el evento requiere certificación estatutaria o witness oficial.

* Acciones: Definir agenda de Hold Points (HP) con el inspector, confirmar Document Pack y reservar tiempos de prueba. No se autoriza RTS sin cierre formal en este Gate.

Gate 1 — Planificación / Scope Maestro (Pre-Parada)

* Entradas mínimas: PMS/OTs ([PROC-MAN-01]), Defect Log ([PROC-MAN-03]), hallazgos integridad transferencia ([PROC-MAN-07]), Ex ([PROC-MAN-08]) y auditorías ([PROC-MAN-23]), repuestos críticos/lead time ([PROC-MAN-11]).

* Acciones:

1. Importación Automática: Consolidar ítems del Defect Log ([REG-MAN-03-01]) marcados como `PT_REQUIRED` o `DS_REQUIRED`.

2. Trazabilidad: cada ítem importado mantiene su ID original (ej. `DEF-YY-XXX`) en la descripción.

3. Clasificar A/B/C + Ex + impacto GO/NO GO.

4. Definir Specs por trabajo: método, materiales, criterio PASS/FAIL, evidencia mínima.

5. Definir Hold Points (Owner y, si aplica, Clase/Bandera/Cliente): “As Found” (antes de intervenir), aprobación de método/WPS/NDT (si aplica), aceptación intermedia (antes de cerrar), pruebas finales y “As Left”.

* Salida: [REG-MAN-14-01] Plan Maestro (Scope + Specs + recursos preliminares + hold points preliminares).

Gate 2 — Congelamiento de alcance + recursos confirmados

* Acciones mínimas: Confirmar repuestos/servicios/ventana operativa. Definir presupuesto objetivo (si aplica) y cronograma base. Definir Scope Freeze (ej. 72h antes PT / 7 días antes DS). Si aplica Clase/Bandera: confirmar agenda de inspecciones y ventanas de prueba.

* Salida: [REG-MAN-14-01] versión final aprobada + fecha/hora Scope Freeze.

Gate 3 — Ejecución y Control (durante PT/DS)

* Kick-off meeting: alcance, riesgos, PTW/LOTO, comunicaciones, roles, stop work authority, hold points.

* Daily Log: avance vs cronograma, desvíos, hallazgos, consumo repuestos críticos, estado de OTs y hold points.

* Control de accesos y permisos: cuando aplique (espacios confinados, hot work, trabajos eléctricos, izaje).

* Salidas: [REG-MAN-14-02] Log Diario + actualización de OTs/PMS ([PROC-MAN-01]) cuando corresponda.

Gate 4 — Scope Change (control de cambios)

* Regla: cualquier trabajo fuera del alcance congelado requiere: justificación técnica, impacto en plazo/costo/riesgo, aprobación formal (GT/Sup según criticidad), documentación y evidencia equivalente al estándar PASS/FAIL.

* Salida: [REG-MAN-14-03] Scope Change aprobado/rechazado.

Gate 5 — Pruebas y Aceptación (SIRE Ready)

* Todo A/B/Ex requiere prueba PASS/FAIL + evidencia.

* Trabajos Ex: aceptación post-trabajo según [PROC-MAN-08] (registros aplicables).

* Integridad transferencia: verificación según [PROC-MAN-07] si se intervino.

* Si aplica Clase/Bandera: ejecutar y documentar las pruebas requeridas, y cerrar observaciones.

* Salida: [REG-MAN-14-04] Protocolo de Pruebas y Aceptación.

Gate 6 — Cierre y Return-to-Service (RTS)

* Condición de cierre: OTs cerradas con evidencia ([PROC-MAN-01]), Defect Log actualizado ([PROC-MAN-03]), Punch List documentada (pendientes autorizados) con fechas/responsables y controles compensatorios si aplica, Technical File completo, reporte final emitido. Si aplica Clase/Bandera: aceptación/cierre formal antes del RTS.

* Salida: [REG-MAN-14-05] Reporte Final Maestro (Master Report).

5. Requisitos específicos para Dique Seco (DS) — reforzado

Obligatorio (mínimo):

* Control de pesos y estabilidad (Capitán + astillero).

* Lista 100% de válvulas de casco / sea chests / tomas de fondo con estado PASS/FAIL.

* Condición de plugs/docking, inspección de carena, timón/hélice según alcance.

* Control/renovación de ánodos según criterio.

* Medición de espesores (UT) cuando aplique (mapa por zonas críticas).

* Control de integridad Ex en áreas relevantes si se intervino.

Salida documental DS: todo debe quedar dentro del Technical File.

6. Evidencia y trazabilidad (Technical File mínimo)

* Plan Maestro aprobado ([REG-14-01]) + freeze

* Log diario ([REG-14-02])

* Scope changes ([REG-14-03])

* Protocolos PASS/FAIL ([REG-14-04])

* Reportes de contratistas/astillero + certificados

* Evidencia “As Found / As Left” cuando aplique

* NC/CAPA si hubo fallas ([PROC-MAN-19])

* Reporte final ([REG-14-05])

* Si aplica Clase/Bandera: actas/minutas de reuniones, agenda de inspecciones, observaciones y cierre.

7. Registros asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-14-01]: Plan Maestro (Scope + Specs + Freeze + Cronograma + Hold Points)

* [REG-MAN-14-02]: Log Diario

* [REG-MAN-14-03]: Scope Change

* [REG-MAN-14-04]: Pruebas y Aceptación

* [REG-MAN-14-05]: Reporte Final Maestro

8. Anexos técnicos

* ANEXO-I: [Guía de Mantenimiento Mayor a Flote]

* ANEXO-II: [Guía de Integridad de Fondo y Propulsión (exclusivo DS)]

* ANEXO-III (opcional): [Checklist de Survey (Clase/Bandera) + Dossier documental mínimo + Hold Points]

________________

PROC-MAN-16 GESTION MODIFICACIONES MOC

Título: Management of Change (MoC) Técnico y Operativo

Código: PROC-MAN-16

Área Responsable (Owner): Gerencia Técnica

Custodio (Document Controller): [Nombre/Cargo]

Aprobación: Dirección General + DPA (para Cambios Clase 3)

Aplicable a: Flota completa (remolcadores y barcazas tanque, tripuladas/no tripuladas)

1. Objetivo

Establecer el método obligatorio para identificar, evaluar, aprobar, implementar y cerrar cualquier cambio permanente, temporal o de emergencia en la configuración técnica, diseño, sistemas o software de las unidades, asegurando:

* Mitigación de riesgos mediante evaluación formal (HAZID/JSA).

* Preservación del Baseline (Configuración Original) del buque.

* Cumplimiento con requisitos de Clase, Bandera y SIRE/Vetting.

* Actualización mandatoria de la documentación técnica y el PMS.

2. Alcance

Aplica a toda modificación que:

* Altere la condición original del buque (baseline).

* Modifique procedimientos operativos críticos o límites de diseño.

* Afecte seguridad, prevención de contaminación, propulsión, gobierno o energía esencial.

* Implique cambios en software, automatización o setpoints de protección.

* No aplica a reemplazos "like-for-like" (idéntico por idéntico), gestionados vía PROC-MAN-01.

3. Definiciones (SIRE Ready)

* Management of Change (MoC): Proceso formal de control para evitar cambios no autorizados o riesgosos.

* Baseline: Configuración técnica aprobada (planos, manuales, bases de datos, software).

* Cambio Temporal (T): Desviación con fecha de vencimiento fija (ej. bypass de alarma por falla de sensor).

* Cambio de Emergencia (E): Acción inmediata por seguridad que debe regularizarse en < 24 horas.

* Like-for-like (LFL): Reemplazo por un componente con misma marca, modelo y especificación. No requiere MoC.

4. Responsabilidades (RACI Duro)

* Gerencia Técnica (Owner): Autoridad técnica final. Aprueba cambios Clase 2 y 3. Define requisitos de pruebas.

* DPA (Designated Person Ashore): Valida impacto en seguridad y ambiental (ISM/SGS). Co-aprueba Clase 3.

* Superintendente: Evalúa factibilidad, coordina con Clase/Astillero y verifica implementación física.

* Jefe de Máquinas / Capitán: Solicitan el cambio, ejecutan pruebas a bordo y aseguran registros.

* Document Controller: Asegura que los planos "As-Built" y el PMS se actualicen antes de cerrar el MoC.

5. Clasificación del Cambio (Matriz de Impacto)

5.1 Por Duración

* P - Permanente: Modifica el baseline indefinidamente.

* T - Temporal: Tiene una "Due Date" de reversión o conversión.

* E - Emergencia: Táctico, requiere regularización administrativa inmediata.

5.2 Por Nivel de Impacto

* Clase 1 (Menor): Sin impacto en seguridad/ambiente, ni Clase, ni sistemas críticos. (Aprobación: Superintendente).

* Clase 2 (Significativo): Afecta equipos críticos (A/B), altera performance o requiere actualización de planos. (Aprobación: Gerencia Técnica).

* Clase 3 (Mayor): Afecta estructura, propulsión, gobierno, estabilidad, zonas Ex o requisitos de Clase/Bandera. (Aprobación: GT + DPA + Clase).

6. Gatillos de Clase 3 (Automatic High Risk)

Cualquier cambio en:

* Planta Propulsora / Sistema de Gobierno.

* Energía Esencial / Blackout Prevention.

* Integridad Estructural / Casco (bajo flotación).

* Lógica de PLC / Software de Seguridad / Setpoints de Shutdown.

* Certificados de Clase o Estabilidad.

7. Flujo del Proceso (Gate Review System)

7.1 Fase 1: Solicitud y Clasificación (REG-MAN-16-01)

El solicitante describe el cambio y justifica la necesidad técnica. El Superintendente valida si es LFL o requiere MoC.

7.2 Fase 2: Evaluación de Riesgo (REG-MAN-16-02)

Obligatorio para Clase 2 y 3. Se identifican peligros, medidas compensatorias y se define el Plan de Pruebas post-instalación.

7.3 Fase 3: Aprobación (The Gate)

Nadie inicia trabajos físicos sin la firma mandatoria según la clasificación (Sección 5.2).

7.4 Fase 4: Implementación y Pruebas (REG-MAN-16-03)

Ejecución del cambio. Se recolecta evidencia: fotos antes/después, certificados de materiales (Mill Tests), reportes de service. Se ejecutan las pruebas del Plan de Pruebas.

7.5 Fase 5: Actualización Documental (Mandatorio SIRE)

Antes del cierre, el Document Controller debe confirmar actualización de:

* Planos (As-Built).

* PMS (Nuevas tareas o activos).

* Manuales de Operación.

7.6 Fase 6: Cierre y Archivo (REG-MAN-16-04)

El MoC se marca como "Cerrado" en el Log Maestro.

8. Gestión de Cambios Temporales (T)

* Fecha de Expiración: Todo MoC Temporal DEBE tener una fecha límite.

* Alertas: El sistema avisará 7 días antes del vencimiento.

* Acción al Vencimiento: (1) Revertir a condición original, (2) Convertir a Permanente, o (3) Extender (solo con nueva RA y aprobación).

9. Requisitos de Evidencia (Audit Ready)

* Fotos: De la placa del equipo nuevo vs viejo, instalación final, y parámetros en pantalla/manómetro.

* Certificados: Certificados de Clase (si aplica), certificados Ex (si es zona clasificada), certificados de calibración.

* Reportes: Reporte de pruebas funcionales firmado por Jefe de Máquinas y Superintendente.

10. Registros Asociados (Nivel 3)

* REG-MAN-16-01: Solicitud de Cambio (MoC Request) [CSV/MD].

* REG-MAN-16-02: Análisis de Riesgo Técnico (Risk Assessment) [MD/PDF].

* REG-MAN-16-03: Acta de Verificación, Pruebas y Evidencia [MD].

* REG-MAN-16-04: Log Maestro de MoC de Flota [CSV/DB].

* REG-MAN-16-05: Control de Expiración de Cambios Temporales [CSV].

11. Reglas de Oro (Zero Tolerance)

1. No hay "Pruebas de Campo" informales: Todo cambio en software o setpoints es Clase 3.

2. LFL Prohibido si el modelo cambia: Si el fabricante ya no existe y se pone otra marca, es MoC Clase 1 o 2, NO es Like-for-Like.

3. Documentación es parte de la tarea: Un MoC no está terminado hasta que el plano está actualizado (SIRE Requirement).

4. Bypass = MoC Temporal: Cualquier bypass de seguridad (alarmas, puentes) es un MoC Temporal Clase 2.

PROC-MAN-17 GESTION FALLAS CRITICAS

Título: Gestión de Fallas Críticas de Seguridad y Ambientales (A/B)

Código: PROC-MAN-17

Versión: 02

Vigencia: 28 de febrero de 2026

Área Responsable: Gerencia Técnica

Ejecuta: A bordo + Shore

Aplicable a: Remolcadores y Barcazas tanque (no tripuladas incl.)

1. Objetivo

Establecer un proceso estructurado para identificar, contener, notificar, registrar, evaluar riesgo, mitigar, corregir, verificar y cerrar fallas críticas que afecten a la seguridad (vida humana, integridad estructural, funciones esenciales) o al medio ambiente (derrames, contaminación), garantizando evidencia verificable y control "SIRE-ready".

2. Alcance

Aplica a toda la flota para fallas que involucren (lista no exhaustiva):

* Equipos críticos Nivel A (Seguridad) y Nivel B (Ambiental).

* Sistemas esenciales: propulsión, gobierno, energía esencial, incendio, achique/bilge, alarmas.

* Sistemas de transferencia/carga/descarga en barcazas tanque: bombas, manifolds, válvulas, alarmas de nivel, contención secundaria.

* Equipos en zona clasificada (ATEX/IECEx) o con certificaciones especiales.

3. Definiciones (robustas)

* Falla Crítica A (Seguridad): Pérdida o degradación de una barrera que puede resultar en lesión grave/fatalidad, incendio/explosión, pérdida de control de navegación, o daño estructural significativo.

* Falla Crítica B (Ambiental): Pérdida o degradación de barreras de contención/prevención de contaminación que puede resultar en derrame o descarga no controlada.

* Condición Degradada: Operación posible solo con medidas compensatorias definidas, implementadas y aprobadas.

* Cierre Verificado: Cierre solo tras prueba funcional PASS, evidencia adjunta y actualización en PMS/Defect Log.

* Diferimiento: Postergación de reparación con vencimiento definido, aprobaciones y mitigaciones documentadas.

4. Responsabilidades (RACI operativo)

* Capitán (o Responsable Operativo designado): Decide STOP/GO, restricciones, navegación o suspensión de operación. Garantiza registro en bitácora/diario y comunicación formal.

* Jefe de Máquinas (o Responsable Técnico a bordo): Ejecuta contención inmediata, diagnóstico inicial, evidencia y test preliminar. Define y ejecuta medidas temporales permitidas bajo PTW/LOTO.

* Gerencia Técnica (GT): Autoridad técnica shore para recursos, aprobación de mitigaciones/diferimientos y cierre. Asegura trazabilidad documental y coordinación con Clase/Autoridad cuando aplique.

* Superintendente: Valida evidencia, coordina astillero/proveedor, controla reincidencias y tendencias.

* DPA / Seguridad (cuando aplique): Co-aprueba operación degradada que afecte seguridad/ambiental. Verifica cumplimiento ISM/controles críticos.

5. Criterios para declarar una Falla Crítica (A/B)

Se declara "Crítica" si ocurre cualquiera de los siguientes:

5.1 Seguridad (A) – ejemplos típicos

* Bomba contra incendio inoperativa / presión insuficiente.

* Sistema fijo de extinción inoperativo (si aplica).

* Gobierno degradado (hard-over no cumple / fugas críticas / fallo hidráulico).

* Pérdida de propulsión o potencia con riesgo operativo.

* Fallas eléctricas en servicios esenciales o tableros con riesgo de incendio/blackout.

* Alarmas críticas de máquina inoperativas (según lista A).

5.2 Ambiental (B) – ejemplos típicos (barcazas tanque incl.)

* Fugas en líneas de carga/descarga, manifolds, mangueras o conexiones.

* Válvulas de casco no confiables (no cierran / fugan) en sistemas relevantes.

* Alarmas de alto nivel inoperativas / protección de sobrellenado degradada (si aplica).

* Contención secundaria comprometida (bandejas, cofferdams, drip trays).

6. Reglas de "Stop/Go" (Control Operacional)

Regla base: Ante falla A/B, la operación normal no continúa hasta aplicar medidas compensatorias aprobadas o reparar.

6.1 Árbol de decisión (resumen)

* ¿Existe pérdida de una barrera crítica sin compensación posible? → STOP (suspender operación / navegación restringida).

* ¿Se puede operar degradado con compensaciones robustas, verificables y temporales? → GO-Degradado con límites y vencimiento.

* ¿Afecta zona Ex, propulsión/gobierno, incendio, contención de combustible/carga? → Requiere aprobación GT + DPA y, si corresponde, Clase/Autoridad.

7. Flujo del Proceso (Paso a paso con tiempos)

7.1 Detección y Contención Inmediata (0–15 min)

* Asegurar condición segura: aislar/detener/contener.

* Activar PTW/LOTO si corresponde.

* Notificar a Capitán/Responsable Operativo.

* Iniciar evidencia mínima: foto/video, lectura de alarmas, parámetros.

7.2 Notificación Shore y Registro Inicial (≤1 h)

* Notificar a GT/Supdt (A o B).

* Abrir `REG-MAN-17-01` (registro de falla) y asignar Nº: `FC-YYYY-###`.

* Registrar en Defect Log / PMS (estado: OPEN).

7.3 Diagnóstico y Evaluación de Riesgo (≤24 h)

* Diagnóstico inicial (causa probable, componente, condición).

* Completar `REG-MAN-17-02` (evaluación de riesgo A/B).

* Definir: STOP/GO-degradado + límites operativos + barreras compensatorias.

Integración obligatoria con MoC:

> Si se autoriza condición degradada, bypass, cambio temporal de configuración o procedimiento → abrir MoC temporal (`PROC-MAN-16`) y referenciar Nº MoC en el registro de falla.

7.4 Plan de Corrección y Ejecución (plazo definido)

* Plan de acción: tareas, recursos, repuestos, proveedor competente.

* Definir fecha objetivo y criterio de aceptación.

* Ejecutar reparación bajo PTW/LOTO con evidencia y control QC.

7.5 Verificación y Cierre (PASS obligatorio)

* Ejecutar prueba funcional definida (PASS/FAIL).

* Completar `REG-MAN-17-03` (checklist verificación).

* Actualizar PMS/Defect Log: CLOSED (con adjuntos).

* Cierre validado por Supdt/GT según criticidad.

8. Diferimientos (Reglas estrictas)

No se permite diferir una falla A/B sin:

* Evaluación de riesgo aprobada.

* Medidas compensatorias implementadas.

* Vencimiento definido.

* Plan de corrección.

Límites recomendados:

* A (Seguridad): diferimiento solo excepcional y con aprobación GT + DPA.

* B (Ambiental): diferimiento con GT, y DPA si riesgo de derrame relevante.

* Diferimientos >7 días: escalar a Dirección General y registrar motivo.

9. Competencia y Requisitos Especiales

* Trabajos en zona Ex: solo componentes certificados y personal competente; adjuntar DoC/IECEx/ATEX.

* Soldaduras/estructura: WPS/PQR, soldadores calificados, NDT según aplique.

* Pruebas: instrumentos calibrados cuando corresponda; registrar valores y condiciones.

10. Evidencia mínima obligatoria (“SIRE-ready pack”)

Para cada `FC-###` debe existir:

* [  ] Registro de evento con fecha/hora, ubicación y descripción técnica.

* [  ] Clasificación A/B + decisión STOP/GO y notificación shore (timestamp).

* [  ] Evaluación de riesgo + medidas compensatorias (si aplica).

* [  ] OT correctiva + repuestos + mano de obra + proveedor.

* [  ] Evidencia fotográfica y/o video (antes/durante/después).

* [  ] Prueba PASS con valores registrados + firma de verificación.

* [  ] Actualización PMS/Defect Log y cierre formal.

11. Reincidencias y RCA

Si una falla crítica se repite (mismo equipo/sistema) o ocurre “near miss” relevante:

* Activar RCA formal (`PROC-MAN-08` / `PROC-MAN-23`) y acciones preventivas.

* Revisión mensual de tendencias por GT/Supdt.

12. Escalamiento (definido por severidad)

- Inmediato: A/B con riesgo inminente → Capitán + GT + DPA.

- ≤24 h: A/B sin riesgo inminente pero con degradación.

- >7 días diferido / impacto contractual / potencial reclamo: Dirección General.

13. Indicadores (KPI)

- Nº fallas críticas A/B por mes y por embarcación.

- MTTR de fallas A/B (promedio y P90).

- % fallas con cierre verificado y pack completo (objetivo: 100%).

- Nº fallas A/B vencidas (overdue) (objetivo: 0).

- % fallas reincidentes con RCA completado.

14. Registros Asociados (Nivel 3)

- REG-MAN-17-01: Registro Maestro de Falla Crítica (FC-YYYY-###)

- REG-MAN-17-02: Evaluación de Riesgo A/B + Medidas Compensatorias

- REG-MAN-17-03: Checklist de Verificación y Cierre (PASS/FAIL)

- REG-MAN-17-04: Log Maestro de Fallas Críticas

15. Anexos

- REG-MAN-17-ANEXO-I: Catálogo de Medidas Compensatorias (Seguridad A / Ambiental B)

- REG-MAN-17-ANEXO-II: Árbol de decisión rápida STOP/GO (versión imprimible)

- REG-MAN-17-ANEXO-III: Lista Maestra de Equipos Críticos A/B por Flota + Pruebas PASS

________________

PROC-MAN-18 ANALISIS CAUSA RAIZ

Título: Investigación de Fallas Relevantes y Análisis de Causa Raíz (RCA)

Código: PROC-MAN-18

Área Responsable: Gerencia Técnica

Intervienen: Superintendente, Capitán, Jefe de Máquinas, DPA (si aplica), Compras/Logística, Proveedor/Astillero (si aplica)

Aplicable a: Flota completa (Remolcadores y Barcazas tanque)

1. Objetivo

Establecer un método estandarizado y verificable para investigar fallas relevantes, determinar causa raíz y generar acciones correctivas y preventivas (CAPA) medibles, con el fin de:

* prevenir recurrencias,

* mejorar PMS (frecuencias/tareas/especificaciones),

* reducir riesgos A/B,

* y demostrar aprendizaje organizacional y control para auditorías/inspecciones externas (“SIRE-ready”).

2. Alcance (Cuándo se activa un RCA)

Se activa RCA cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

2.1 Activación obligatoria (automática)

* Falla Crítica A o B (según PROC-MAN-17) o “near miss” relevante A/B.

* Reincidencia del mismo modo de falla en equipo/sistema crítico.

2.2 Activación por criterio de Gerencia Técnica

* Falla repetitiva (ver definición) en equipos no críticos con impacto operativo relevante.

* Incidente con impacto contractual/costos extraordinarios/delay significativo.

* Observación mayor de auditoría/inspección externa.

* Fallas por repuestos no conformes o por falta de disponibilidad (logística).

* Eventos en sistemas de carga/descarga (barcazas), incendio, gobierno o propulsión.

3. Definiciones (claras y medibles)

* Falla relevante: falla que causa detención, degradación significativa, riesgo A/B, costo extraordinario, o intervención de terceros.

* Falla repetitiva (definición estándar): ≥2 eventos similares en 90 días, o ≥3 en 12 meses, para el mismo equipo/sistema o mismo modo de falla.

* Causa inmediata: el evento físico final (p.ej. “sello dañado”).

* Causa contribuyente: condiciones que facilitaron el evento (p.ej. “operación fuera de rango”, “filtro saturado”).

* Causa raíz: deficiencia del sistema de gestión (p.ej. frecuencia PMS insuficiente, procedimiento inexistente, especificación errónea, compras/calidad, competencia, supervisión).

* CAPA: Corrective and Preventive Actions con responsable, plazo, evidencia y verificación de efectividad.

* RCA cerrado: informe aprobado + CAPA completadas + efectividad verificada.

4. Principios

* No punitivo: se investigan fallas del sistema, no culpables.

* Evidencia: basado en datos verificables (PMS, logs, fotos, reportes, piezas).

* Trazabilidad: cada RCA tiene Nº, fecha, responsables, anexos y referencias (FC-### / MoC / VO / NCR).

* Aprendizaje: el output siempre actualiza el sistema (PMS, procedimientos, compras, entrenamiento).

5. Responsabilidades (RACI)

* Gerencia Técnica (GT): Activa RCA, asigna líder, define alcance y plazo. Aprueba informe y CAPA (y define si requiere involucrar DPA/Clase).

* Líder RCA (Supdt o designado): Conduce la investigación, coordina recolección de evidencia. Ejecuta metodología (5 Whys / Ishikawa / barreras) y redacta informe final. Arma CAPA y propone cambios en PMS/especificaciones.

* Capitán / Jefe de Máquinas: Aportan evidencia y contexto operativo (logs, parámetros, bitácora, fotos, condiciones). Ejecutan acciones inmediatas y aseguran preservación de piezas si corresponde.

* DPA (si aplica): Revisa impactos HSE/ISM, barreras y medidas operativas.

* Compras/Logística: Evalúa desempeño de proveedor, calidad, trazabilidad, lead times, no conformidades.

* Proveedor/Astillero (si aplica): Aporta reportes, garantías, análisis técnico y soporte.

6. Activación y Tiempos (SLA)

* Asignación Nº RCA y líder: ≤24 h desde el evento activador.

* Recopilación evidencia inicial: ≤72 h.

* Informe preliminar (hipótesis + acciones inmediatas): ≤7 días.

* Informe final RCA + CAPA aprobada: ≤21 días (salvo investigaciones mayores).

* Verificación de efectividad: dentro de ____ días / ____ ciclos operativos (definir según sistema).

7. Recolección de Evidencia (Inputs mínimos)

El líder debe asegurar:

* Descripción cronológica del evento (timeline).

* Condiciones operativas (carga, rpm, presiones, alarmas, clima, configuración).

* Historial PMS: últimas tareas, horas/fechas, diferimientos, defect log.

* Fotos/video (antes/durante/después) + identificación de componentes.

* Reportes de terceros (si aplica): proveedor, astillero, NDT, UTM, tests.

* Repuestos: lote/serie/proveedor/certificados; análisis de no conformidad.

* Preservación de partes falladas (si aplica) para análisis posterior.

* Decisión STOP/GO y medidas compensatorias (si aplicó PROC-MAN-17).

* Referencias cruzadas: FC-###, MoC-### (si hubo degradación/bypass), VO-### (si fue en dique).

8. Metodología de Análisis (mínimo obligatorio)

Se utilizará, como mínimo:

8.1 “5 Whys” (síntoma → causa raíz)

Debe llegar a una causa de sistema (procedimiento/ frecuencia/ especificación/ competencia/ logística).

8.2 Ishikawa (causas por categorías)

Categorías mínimas: People, Methods, Machine, Materials, Measurement, Environment, Management.

8.3 Verificación de barreras (Barrier Analysis)

Identificar qué barreras debieron prevenir/detectar/mitigar: Mantenimiento (PMS), inspecciones, alarmas/monitoreo, procedimientos, repuestos, entrenamiento, supervisión.

8.4 Validación de hipótesis (evidencia)

La causa raíz propuesta debe tener evidencia o razonamiento técnico verificable. Si hay incertidumbre, declararla y definir acción para confirmación (p.ej., análisis de pieza, ensayo).

9. Determinación de Causas (estructura del informe)

El informe final debe incluir:

* Causa inmediata (qué se rompió).

* Causas contribuyentes (qué lo facilitó).

* Causa(s) raíz (qué falló en el sistema).

* Barreras fallidas y barreras nuevas/reparadas.

10. Plan CAPA (Corrective & Preventive Actions)

Cada RCA genera CAPA con:

* Acción (correctiva o preventiva)

* Responsable (nombre/rol)

* Fecha compromiso

* Evidencia requerida (foto, OT, procedimiento, training record)

* KPI/criterio de efectividad

* Estado (Open/In Progress/Closed/Verified)

Tipos de CAPA esperables:

* Ajuste de frecuencias o creación de tareas PMS

* Cambio de especificación de repuestos / vendor list / inspección recepción

* Procedimiento nuevo o revisión

* Entrenamiento/competencia

* Modificación técnica (si aplica → MoC PROC-MAN-16)

11. Verificación de Efectividad (obligatoria)

Se verifica la efectividad cuando:

* la falla no reincide durante el período definido, y/o

* el KPI asociado mejora (p.ej. MTBF sube, alarmas bajan, fugas = 0),

* y se evidencia cumplimiento del nuevo control (PMS actualizado y ejecutado).

Regla: CAPA no se considera completa hasta “Verified”.

12. Cierre del RCA

Un RCA se considera CERRADO solo cuando:

* Informe final aprobado por GT,

* CAPA completadas,

* Verificación de efectividad registrada (REG-MAN-18-03).

13. Evidencia y Retención (SIRE-ready)

* Informe RCA completo y firmado.

* Evidencia de CAPA ejecutadas.

* Actualizaciones en PMS y procedimientos.

* Retención mínima recomendada: 24 meses (o según política corporativa).

14. Registros Asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-18-01]: Informe RCA (formato maestro)

* [REG-MAN-18-02]: Plan CAPA (correctivas/preventivas)

* [REG-MAN-18-03]: Verificación de efectividad CAPA

15. Anexos (Plantillas)

* [REG-MAN-18-ANEXO-I]: 5 Whys

* [REG-MAN-18-ANEXO-II]: Ishikawa

* [REG-MAN-18-ANEXO-III]: Guía de ejemplos de causas raíz técnicas y de gestión

* [REG-MAN-18-ANEXO-IV]: Checklist de Evidencia Mínima para RCA (Evidence Pack)

PROC-MAN-19 SEGUIMIENTO CAPA

Título: Registro, Seguimiento, Verificación, Efectividad y Cierre de CAPA

Código: PROC-MAN-19

Área Responsable: Gerencia Técnica

Intervienen: Superintendente, Capitán, Jefe de Máquinas, DPA (si aplica), Compras/Logística, Proveedores/Astillero (si aplica)

Aplicable a: Flota completa

1. Objetivo

Asegurar que toda CAPA sea registrada, priorizada, asignada, ejecutada en plazo, verificada, validada y cerrada con evidencia documental y trazabilidad completa, manteniendo condición “SIRE Ready”.

2. Alcance (origen de CAPA)

Aplica a CAPA originadas por:

* Fallas críticas A/B (PROC-MAN-17) y sus mitigaciones/diferimientos.

* RCA (PROC-MAN-18) y lecciones aprendidas.

* MoC (PROC-MAN-16) cuando genere acciones pendientes o revisiones.

* Auditorías internas/externas, inspecciones SIRE/OCIMF, Clase, Autoridad y clientes.

* Resultados FAIL de pruebas/verificaciones obligatorias (PASS/FAIL).

* No conformidades de proveedores / repuestos / logística.

3. Definiciones (con estados)

* CAPA: Acción correctiva (C) o preventiva (P) con evidencia y criterio de aceptación.

* CAPA Log: Registro central de flota con estado, plazo, evidencias y enlaces.

* Verificación: confirmación de ejecución (se hizo) + evidencia documental.

* Efectividad: confirmación de resultado (funcionó) tras período definido (no reincide / KPI mejora).

* Reprogramación: cambio de fecha compromiso, solo con causa, aprobación y plan alternativo.

Estados estándar (obligatorio usar):

`OPEN` → `IN PROGRESS` → `READY FOR VERIFICATION` → `VERIFIED` → `EFFECTIVENESS CHECK` → `CLOSED`

*(Opcionales: `ON HOLD` con causa / `CANCELLED` solo si ya no aplica, con aprobación GT)*.

4. Responsabilidades (RACI)

* Gerencia Técnica (Owner): Dueña del CAPA Log (calidad de datos, priorización, SLA, escalamiento). Aprueba cierres de CAPA A/B y reprogramaciones críticas.

* Superintendente: Verifica técnicamente evidencias y ejecución (remota o presencial). Confirma PASS/criterios de aceptación y recomienda cierre.

* Capitán / Jefe de Máquinas: Ejecutan CAPA a bordo, reportan avance, generan evidencias y parámetros de prueba.

* Compras/Logística: Gestiona repuestos/servicios, proveedores, plazos (ETA), no conformidades y garantías.

* DPA (si aplica): Co-valida CAPA que afecten seguridad/ambiental/procedimientos ISM.

5. Alta de CAPA (Registro en CAPA Log)

Toda CAPA debe registrarse dentro de ≤48 h desde su emisión con:

* ID único: CAPA-YYYY-###

* Origen: FC-### / RCA-### / MoC-### / Audit-### / Clase / Cliente / OT / VO (si aplica)

* Unidad/equipo: embarcación + sistema + tag/SFI

* Tipo: Correctiva (C) / Preventiva (P)

* Prioridad: A/B/C (ver sección 6)

* Descripción clara: acción concreta, no “mejorar” genérico.

* Criterio de aceptación: (PASS/FAIL) y evidencia requerida

* Responsable y fecha compromiso

* Dependencias / bloqueos: repuestos, ventanas, dique, proveedor

* Costo estimado: (si aplica) y fuente

6. Priorización y SLA (plazos por criticidad)

* Nivel A (Seguridad): Acción inmediata o mitigación en ≤24 h (si aplica), y ejecución definitiva en plazo acordado. Seguimiento semanal mínimo. Overdue → escalamiento inmediato.

* Nivel B (Ambiental): Prioridad alta. Seguimiento semanal/bi-semanal según riesgo.

* Nivel C (Operacional): Prioridad normal. Seguimiento mensual.

Semáforo estándar (para el Log):

* 🟢 Verde: on-track (≥7 días al vencimiento)

* 🟡 Amarillo: próximo a vencer (≤7 días)

* 🔴 Rojo: overdue (vencido)

7. Seguimiento, Reprogramaciones y Escalamiento

* Revisión semanal de A/B (GT + Supdt + Compras si aplica).

* Revisión mensual consolidada de flota (dashboard CAPA).

Reprogramaciones:

* Solo permitidas con causa, plan alternativo/mitigación, nueva fecha y aprobación GT.

* CAPA A/B reprogramadas >1 vez → escalamiento a Comité Técnico.

Acciones críticas vencidas (A/B):

* Escalar a Dirección/Comité Técnico, definir recursos, mitigaciones y fecha firme.

* Evaluar si requiere nuevo RCA (si bloqueo sistémico).

8. Evidencia mínima requerida (SIRE Ready)

Para cerrar una CAPA se requiere (según aplique):

* [ ] OT cerrada con resultado PASS y/o prueba registrada.

* [ ] Fotos antes/durante/después o evidencia equivalente.

* [ ] Certificados de proveedor/fabricante (si aplica).

* [ ] Actualización PMS (tarea/frecuencia), procedimientos, inventario o lista de repuestos.

* [ ] Registro de capacitación y evaluación (si la CAPA es formativa).

* [ ] Evidencia de comunicación a flota (si aplica).

9. Verificación y Cierre (Gates)

1. Gate 1 – READY FOR VERIFICATION: Responsable entrega evidencia completa (checklist REG-MAN-19-02).

2. Gate 2 – VERIFIED: Supdt valida ejecución real, PASS/criterio de aceptación y consistencia documental.

3. Gate 3 – EFFECTIVENESS CHECK (cuando aplique): CAPA por RCA, repetitivas o auditorías mayores requieren verificación posterior.

4. Gate 4 – CLOSED: GT (y DPA si aplica) aprueba cierre definitivo y archiva evidencias.

10. Verificación de Efectividad (cuándo y cómo)

Se aplica obligatoriamente a CAPA originadas por:

* RCA (PROC-MAN-18)

* Fallas repetitivas

* Hallazgos mayores de auditoría/Clase/cliente

Se define:

* período de verificación (____ días / ____ ciclos / ____ horas)

* indicador esperado (MTBF, reincidencias, 0 fugas, etc.)

* evidencia mínima de efectividad (REG-MAN-19-03)

11. Conservación y Disponibilidad

* CAPA Log reside en Gerencia Técnica y es accesible para auditorías.

* Evidencias deben estar disponibles en tierra y, cuando corresponda, a bordo.

* Retención mínima: 24 meses.

12. Registros Asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-19-01]: CAPA Log (Registro Central Flota)

* [REG-MAN-19-02]: Checklist de Verificación de Cierre (Gate de verificación)

* [REG-MAN-19-03]: Registro de Verificación de Efectividad

13. Anexos

* [REG-MAN-19-ANEXO-I]: Plantilla CAPA Log mínima

* [REG-MAN-19-ANEXO-II]: Tabla de prioridades + Semáforo

________________

PROC-MAN-20 RECEPCION TECNICA NUEVA UNIDAD

Título: Incorporación de Unidad al Sistema de Mantenimiento (Recepción Técnica + Alta PMS)

Código: PROC-MAN-20

Área Responsable: Gerencia Técnica

Intervienen: Superintendente, Capitán, Jefe de Máquinas, DPA (si aplica), Compras/Logística, Proveedor/Astillero (si aplica)

Aplicable a: Unidades nuevas, adquiridas, tomadas en charter/lease o incorporadas por fusión/transferencia.

1. Objetivo

Asegurar que toda unidad incorporada a la flota sea recibida técnica y documentalmente y dada de alta en el PMS de forma íntegra, garantizando:

* Condición mínima operativa segura.

* Inventario maestro y baseline técnico (as-built).

* Criticidad A/B/C de equipos definidas.

* Plan de mantenimiento inicial (preventivo + backlog).

* Stock mínimo de repuestos críticos.

* Evidencia “audit/SIRE-ready” desde el primer día.

2. Alcance

El alcance de este procedimiento incluye:

* Pre-recepción documental (Data Pack).

* Inspección técnica inicial (condición).

* Pruebas mínimas de aceptación (PASS/FAIL).

* Alta de activos en PMS (estructura, tags/SFI, criticidad).

* Carga PMS inicial + backlog (0–90 días).

* Repuestos mínimos + vendor list.

* Gestión de hallazgos A/B (STOP/GO-degradado).

* Acta final de aceptación (Accepted / Conditional / Rejected).

3. Definiciones (clave para auditoría)

* Recepción técnica: verificación de condición y documentación de la unidad al momento de incorporación.

* Data Pack: conjunto mínimo de manuales, certificados, planos, listas de equipos y registros históricos.

* Backlog inicial: tareas vencidas y correctivos pendientes al momento de recepción.

* Aceptación Condicional: unidad puede operar con restricciones y CAPA/plan de cierre firmado.

* Baseline técnico: configuración aprobada del buque (equipos, software, setpoints, planos). Cambios posteriores → MoC (PROC-MAN-16).

4. Responsabilidades (RACI)

* Gerencia Técnica (GT): Define estándar mínimo de aceptación y gates. Aprueba aceptación (o aceptación condicional) y habilitación operativa. Valida criticidad A/B y cierre de backlog crítico.

* Superintendente (Líder de recepción): Ejecuta inspección física, coordina pruebas, arma informe de condición. Genera backlog inicial y lo ingresa al Defect Log (PROC-MAN-03). Coordina carga PMS y evidencia de cierre.

* Capitán / Jefe de Máquinas: Ejecutan/verifican pruebas operativas y parámetros. Proveen datos de operación, logs, listados de repuestos a bordo y desvíos.

* Compras/Logística: Asegura repuestos mínimos, consumibles, contratos de servicio y trazabilidad. Vendor list y control de repuestos no conformes.

* DPA (si aplica): Verifica impacto ISM/HSE y requisitos de operación segura.

5. Gates de aceptación (decisión formal)

La recepción concluye con una decisión única documentada:

* [ ] ACCEPTED: cumple estándar y PASS en pruebas mínimas + PMS cargado + repuestos mínimos OK.

* [ ] CONDITIONAL ACCEPTANCE: se acepta con restricciones y plan CAPA con fechas y mitigaciones.

* [ ] REJECTED / HOLD: no se acepta / no opera hasta corregir hallazgos críticos.

> Regla de Operación: Hallazgos Nivel A (Seguridad) o Nivel B (Ambiental) → No habilitan operación comercial salvo autorización formal de GO-degradado (PROC-MAN-17 + MoC si aplica).

6. Proceso (Paso a paso)

6.1 Pre-recepción documental (Data Pack) – obligatorio

Recolectar y validar como mínimo:

* Manuales OEM principales (ME, gensets, steering, fire pump, bilge, cargadores/ATS, sistemas de carga si barcaza).

* Lista de equipos/asset list (tags/SFI si existe).

* Planos/as-built (piping, eléctricos, layout, fire main, carga/descarga).

* Historial PMS (últimos 12–24 meses) o registros equivalentes.

* Certificados Clase/Autoridad + status y vencimientos (si aplica).

* Equipos Ex: DoC/IECEx/ATEX, placas y conformidad de instalación.

* Registros de inspecciones recientes (dique, UT/NDT, pruebas).

Salida: “Data Pack Completo” [ ] Sí [ ] No *(si No → aceptación condicional o hold, según criticidad).*

6.2 Inspección técnica inicial (condición) – checklist estructurado

Verificar físicamente:

* Casco/fondo (si accesible) / corrosión / fugas / condición general.

* Propulsión/gobierno (timón, actuadores, fugas hidráulicas).

* Energía esencial (generadores, tableros, protecciones, baterías).

* Incendio (bombas, fire main, hidrantes, mangueras si aplica).

* Achique/bilge, alarmas de nivel (según tipo de unidad).

* Válvulas de casco / tomas/descargas (si aplican).

* En barcazas tanque: manifolds, mangueras, válvulas, contención secundaria, alarmas alto nivel, equipos Ex.

Salida: Informe de condición + listado de hallazgos (con severidad A/B/C).

6.3 Pruebas mínimas de aceptación (PASS/FAIL)

Se ejecutan y registran (mínimo, según configuración de la embarcación):

* Fire pump(s): presión/caudal en punto definido.

* Steering gear: hard-over test + alarmas (si aplica).

* Generadores/energía: arranque + carga mínima + estabilidad V/Hz.

* Bilge/achique: prueba funcional (si aplica).

* Alarmas críticas: verificación funcional (método seguro) o simulación autorizada.

* Barcaza tanque: pruebas de estanqueidad operacional en manifolds/valvulería + alarma alto nivel (si aplica).

Regla: si un ítem crítico falla → se genera FC (PROC-MAN-17) y se bloquea aceptación o se gestiona GO-degradado formal.

6.4 Alta al Inventario Maestro y criticidad (PMS)

* Crear estructura del buque en PMS (por sistemas, metodología SFI recomendada).

* Cargar activos principales con tags/ubicación/serial/modelo.

* Clasificar criticidad A/B/C (PROC-MAN-02) y vincular pruebas PASS.

* Definir repuestos críticos por equipo (mínimo A/B).

Salida: Acta de Alta de activos PMS (REG-MAN-20-03).

6.5 Plan PMS inicial + Backlog 0–90 días

* Cargar mantenimiento preventivo base (OEM + experiencia + regulatorio).

* Incorporar backlog inicial:

* Nivel A/B: resolver antes de operar o con mitigación aprobada.

* Nivel C: planificado para ejecutar dentro de 30–90 días.

* Generar plan estratégico “30/60/90”:

* 0–30 días: seguridad/ambiental + compliance documental + estabilización.

* 31–60 días: confiabilidad + mantenimiento mayor pendiente.

* 61–90 días: optimización del plan + estandarización con el resto de la flota.

6.6 Repuestos mínimos, consumibles y vendor list

* Verificar repuestos a bordo vs requerimiento mínimo para equipos A/B.

* Definir “mínimos” por tipo de unidad (remolcador vs barcaza tanque).

* Confirmar contratos/servicios: alternadores, bombas, Ex, mangueras, válvulas, etc.

* Abrir CAPA (PROC-MAN-19) para faltantes críticos con fecha/ETA documentado.

6.7 Gestión de hallazgos y restricciones operativas

* Registrar defectos en el Defect Log (PROC-MAN-03).

* Si hay fallas de Nivel A o B → activar `PROC-MAN-17` (Arbol STOP/GO).

* Si hay operación degradada o cambios temporales → Ejecutar MoC temporal (`PROC-MAN-16`).

* Si hay indicio de fallas crónicas en el buque al recibirlo → activar RCA (`PROC-MAN-18`).

7. Criterio de Aceptación Final (check de cierre)

La unidad se considera oficialmente recibida cuando cumple las siguientes compuertas:

* [ ] Data Pack mínimo está completo (o es condicional con plan de cierre documentado).

* [ ] Pruebas mínimas críticas arrojan resultado PASS.

* [ ] Inventario maestro fue creado en el sistema y se definió la criticidad A/B.

* [ ] PMS cargado (preventivo inicial) y existe backlog planificado para el período 0-90 días.

* [ ] Stock mínimo de repuestos críticos definido y asegurado (o con plan de cobertura activo).

* [ ] Hallazgos de criticidad A/B cerrados, o disponen de un GO-degradado aprobado y con fecha de vencimiento.

* [ ] Acta de aceptación firmada (Accepted / Conditional / Hold).

8. Registros Asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-20-01]: Checklist Recepción Técnica de Nueva Unidad (PASS/FAIL)

* [REG-MAN-20-02]: Informe de Condición Inicial + Backlog

* REG-MAN-20-03: Acta de Alta de Activos en PMS (estructura + tags + criticidad)

* [REG-MAN-20-04]: Registro de Aceptación Técnica Final (Gate: Accepted/Conditional/Hold)

9. Anexos (Nivel 3)

* [REG-MAN-20-ANEXO-I]: Lista mínima de documentación (Data Pack) por tipo de unidad

* REG-MAN-20-ANEXO-II: Guía de inspección rápida (Audit-Ready Check)

* [REG-MAN-20-ANEXO-III]: Plan 30/60/90 (template) + mínimos de repuestos A/B por unidad

________________

PROC-MAN-21 PRESERVACION INACTIVIDAD

Título: Preservación, Rutinas y Pruebas en Inactividad (Lay-Up / Stand-By)

Código: PROC-MAN-21

Versión: 02

Vigencia: 23/02/2026

Área Responsable: Gerencia Técnica

Intervienen: Capitán/Encargado, JM, Superintendente, DPA (si aplica)

Aplicable a: Unidades fuera de operación ≥15 días (remolcadores y barcazas)

1. Objetivo

Mantener la unidad en condición segura y preservada, con evidencia registrada para permitir una reactivación rápida y cumplir requisitos de Clase/Autoridad/puerto/seguros durante el período de lay-up.

2. Alcance

Incluye: selección del modo de lay-up, seguridad y amarras, energía disponible, rutinas de estanqueidad/bilge, preservación de casco/espacios internos/máquinas/eléctrico, pruebas periódicas, control documental (log-book), y protocolo formal de reactivación con surveys y pruebas de aceptación.

3. Clasificación (alineada a Clase)

3.1 Por condición de lay-up

* Hot Lay-Up: maquinaria en operación o stand-by; reactivación rápida (≈24 h a 1 semana según duración).

* Cold Lay-Up: maquinaria fuera de servicio (excepto energía/medios de emergencia); reactivación larga (semanas).

3.2 Por duración (para frecuencias internas)

* Corta: 15–30 días

* Media: 31–90 días

* Larga: >90 días

> Nota: para Clase / ISM / ISPS el umbral >3 meses es crítico (auditorías y certificados estatutarios pueden suspenderse o requerir reactivación formal).

4. Requisitos de Clase (cumplimiento mínimo)

4.1 Notificación y programa

* Notificar formalmente a la Sociedad Clasificadora la condición de lay-up (fecha/lugar/condición).

* Presentar a la Sociedad un Lay-Up Maintenance Program para aprobación, que incluya:

* Condiciones de seguridad a mantener.

* Plan de preservación y mantenimiento durante lay-up.

* Surveys requeridos (inicio, anual, re-commissioning).

4.2 Surveys de lay-up

* Laying-up survey: requerido al inicio del lay-up por un surveyor de clase.

* Annual lay-up condition survey: de frecuencia anual, reemplaza al annual normal mientras permanezca laid-up.

* Re-commissioning survey: previo a retorno a servicio (el alcance varía según duración; incluye chequeos sistemáticos de casco/maquinaria/sistemas y pruebas operativas / sea trials con Surveyor en general).

5. Condiciones mínimas de seguridad durante lay-up (obligatorio)

* Manning / watch personnel: definido mediante evaluación de riesgo, considerando tamaño del buque, tipo de amarre/sitio y requisitos dictados por el puerto y la bandera.

* Comunicaciones: permanentes y verificadas con costa (radio/teléfono/satelital).

* Power availability (Energía): Suficiente y constante para iluminación básica, *fire-fighting*, *bilge pumping*, uso de *mooring winches*, comunicaciones y mantenimiento ocasional establecido en programa.

* Emergency power: mantenida en condiciones y testeada semanalmente.

* Fire detection / fire-fighting: sistema de alarma general operativo, equipos contraincendio habilitados y disponibles; todos los materiales combustibles no elementales deberán ser removidos o almacenados de forma segura.

* Achique (Bilge): Alarma de alto nivel (*bilge level*) operativa + bomba de achique lista para operar + todas las válvulas de mar no utilizadas cerradas firmemente.

* Control explosión (si aplica): limpieza exhaustiva de sentinas/tank tops, ventilación/limpieza de piping; la emisión de un *Gas-Free certificate* es requerida si la autoridad portuaria o trabajos en el sitio lo demandan.

6. Rutinas mínimas (Lay-Up Log-Book obligatorio)

*Se debe mantener a bordo el Lay-Up Log-Book con registro de trabajos ejecutados y tests con fecha cierta (frecuencia definida por esta sección).*

6.1 Seguridad, amarras y sitio

* Chequeo de amarras, calidad y estado de defensas, accesos al buque, iluminación de cubierta, e intrusión a bordo.

* Revisión de condiciones metoceánicas del sitio (corrientes/viento/mareas/crecidas).

6.2 Estanqueidad, sentinas y válvulas

* Ronda a sentinas/tank top: debe comprobarse condición en seco y sin trazas de acumulación de hidrocarburos.

* Bilge alarms operativas (el test se efectuará según plan aprobado).

* Sea valves no usadas cerradas (se deberá evaluar formalmente el *blanking* de overboard discharges o sea chests si el lay-up es de duración larga o prolongada).

6.3 Casco y espacios

* Mantener recubrimientos de pintura expuestos en condición aceptable para evitar corrosión acelerada.

* Accesos a espacios internos cerrados y resguardados a las inclemencias.

* Ventilaciones y vent pipes cerrados cuando el diseño o la estanqueidad lo aplique.

* Tanques: de acuerdo al criterio técnico definido (p.ej. *ballast tanks* llenos full o vacíos por completo; requiriendo control de *topping-up* en caso de estar llenos con agua de mar o preservante).

6.4 Preservación maquinaria y equipos (mínimos recomendados)

* Mantener la humedad lo más baja posible; proteger equipos críticos eléctricos/electrónicos con elementos de deshumidificación (desecantes, aires acondicionados dedicados o lámparas incadescentes) donde aplique.

* Rotación/turning periódico de toda la maquinaria pesada rotativa (motores diésel, bombas y generadores), debiendo cumplir con el *priming* de lubricación (LO) previo según responda a los manuales, a intervalos estipulados por la duración del lay-up.

* Steering gear: operado formalmente de forma completa y verificado de extremo a extremo mensualmente como mínimo.

* Aislamiento eléctrico: Pruebas de resistencia tipo Megger periódicas en instalaciones y motores principales (intervalo definido por programa) y control exhaustivo de agentes desecadores o sistemas de calentadores de aislamiento activados (*space heaters*).

7. Cronograma de pruebas (por condición)

7.1 Hot lay-up (mínimo)

* Semanal: emergency power test, bilge alarm check (según plan), ronda fire readiness.

* Mensual: steering gear operation, pruebas operativas a bombas críticas (según configuración de carga, lastre, y servicios auxiliares).

7.2 Cold lay-up (mínimo)

* Semanal: emergency power test (o baterías validadas con voltímetro), bilge alarms, ronda *fire readiness*, chequeo íntegro de seguridad/amarras.

* Mensual: steering gear operation (si aplica / si cuenta con generador habilitado), tests de aislamiento megger, rotación o *turning* manual o asistido y de ambiente de forma estrictamente controlada.

*(Los intervalos exactos se parametrizan en el `REG-MAN-21-ANEXO-I` Cronograma).*

8. Control documental (Clase / Bandera / Puerto / Seguros)

* Se deben registrar formalmente e internamente las copias de todas las notificaciones enviadas a requerimiento (Clase y Sociedades/Bandera del buque/Entes de Puerto/Aseguradora P&I / H&M según aplique el marco tarifario y normativo).

9. Protocolo de Reactivación (Pre-Return to Service)

El buque no es aceptable operacionalmente hasta confirmar:

1. El retiro comprobable de todas las preservaciones de almacenamiento temporales instaladas (desecantes, envolturas, sellados de ventilación, aditivos preventivos de larga duración al cárter, grasadores en exceso, cubiertas e inhibidores volátiles de tuberías, y muy especialmente: desarme y retiro de *blanks temporales* o *blind flanges* aplicados al piping en sobrecosta).

2. Ejecutar y completar al 100% de cumplimiento el REG-MAN-21-ANEXO-II (Check de puesta a punto) sumado al logro verificable de estado `PASS` para todas y cada una de las pruebas de nivel crítico (test en carga de energía/potencia eléctrica en sistema aislado y paralelo, vaciado y eficiencia operativa real del bilge system con sus alarm trackers, fire detection loop, alarmas generales, presurización contraincendio efectiva con simulación simultánea, steering gear tests con *hard-over* logueado con timer, y régimen de propulsión) – variará según cada caso.

3. Se coordinará y confirmará asistencia formal con la Clase la ejecución final del respectivo Re-commissioning survey sumado a *sea trials* o pruebas probatorias dinámicas con carga y control en sala.

4. Verificación rigurosa a estándar de los requisitos mandatorios y *soft limits* adeudables según regulaciones referidas al Código ISM, ISPS, certificaciones SMC/ISSC en correlación estricta al plazo final de la estiba inactiva documentada y reglamentos especiales dictaminados por Bandera.

10. Registros Asociados (Nivel 3)

* REG-MAN-21-01: Rondas/inspección visual (Lay-Up Log-Book)

* REG-MAN-21-02: Registro de pruebas (PASS/FAIL + valores)

* REG-MAN-21-03: Reporte de estado lay-up (consolidado a GT)

* [REG-MAN-21-04]: Acta de reactivación (Gate: READY / CONDITIONAL / HOLD)

(El Cronograma detallado y el Check de Puesta a Punto deben estar detallados como [Anexo I] y Anexo II respectivamente)

________________

PROC-MAN-22 PREPARACION INSPECCION EXTERNA

Título: Preparación, Ejecución y Soporte Documental para Inspecciones (Clase / Autoridad / Cliente / OCIMF–SIRE)

Código: PROC-MAN-22

Área Responsable: Gerencia Técnica

Intervienen: Capitán/Encargado, Jefe de Máquinas, Superintendente, DPA (si aplica), Compras/Logística, Personal de Operación de Transferencia (barcazas no tripuladas)

Aplicable a: Flota completa (remolcadores y barcazas tanque / quimiqueras, incl. inland/unmanned)

1. Objetivo

Asegurar preparación permanente para inspecciones externas mediante control técnico-documental, evidencias verificables, gestión de fallas críticas A/B, trazabilidad de requerimientos del inspector y cierre CAPA, manteniendo condición “SIRE Ready”.

2. Alcance

Aplica a inspecciones de:

* Sociedad de Clasificación / surveys

* Autoridad Marítima / Bandera / Puerto

* Clientes / Terminales / Vetting

* OCIMF / SIRE (BIQ5 para barcazas y remolcadores)

* Pre-auditorías internas (mock)

3. Definiciones

* Inspection Pack: paquete documental mínimo (a bordo + copia shore).

* Expiry List: listado maestro de vencimientos/servicios (certificados + equipos).

* Master/Company Statement: declaración formal cuando aplique.

* Request Log: registro de solicitudes del inspector.

* Observation Log: registro de observaciones/NC + link CAPA.

* Gate Readiness: READY / CONDITIONAL / HOLD.

* Original Documents Rule (SIRE): vencimientos/fechas deben obtenerse de documentos originales de abordo o certificados oficiales emitidos, no de resúmenes de cuestionarios.

4. Responsabilidades (RACI)

* GT (Gerencia Técnica): define pack por tipo de embarcación, coordina el evento, aprueba el *readiness*, activa proceso CAPA posterior.

* Supdt (Superintendente): pre-verificación técnica, valida evidencias, acompaña la inspección *in-situ*, administra el Request Log.

* Capitán/Encargado: presentación a bordo, control de accesos, inducción de seguridad, provisión de documentación original.

* JM (Jefe de Máquinas): provisión de evidencias técnicas, pruebas funcionales a demanda, sistema PMS/OT, housekeeping estricto en ER.

* Compras/Logística: control de repuestos/ETA críticos, gestión de certificados de proveedores, historial de *hoses/spares*, contratación de servicios calibradores/certificadores.

* Responsable de Transferencia (barcaza unmanned): evidencia in-situ de competencia/certificaciones del rol, procedimientos disponibles y registros de operación completados durante las transferencias.

5. Activación y timeline

Se activa ante notificación externa de inspección o decisión interna programada de Gerencia (mock audit).

Timeline recomendado (si hay aviso):

`T-30 días` -> `T-14 días` -> `T-7 días` -> `T-1 día` -> `D0 (Inspección)` -> `T+2 días (Debrief/CAPA)` -> `T+30 días (Cierre)`.

6. Gate de Readiness

* READY: sin fallas A/B abiertas sin control mitigado; Pack documental completo; pruebas críticas recientes vigentes (PASS).

* CONDITIONAL: con pendientes menores identificables, listados con CAPA abierto y evidencia demostrable de control o ETA de compras.

* HOLD: con fallas A/B sin control/MoC firmados, documentación crítica estatutaria o estructural ausente o vencida, o pruebas esenciales con resultado FAIL irresoluto.

Reglas de interacción internas:

* Falla A/B → Activa PROC-MAN-17.

* Condición degradada / bypass / cambio de configuración → Activa PROC-MAN-16 (MoC).

* Reincidencias relevantes tras auditorías → Activa PROC-MAN-18 (RCA).

* Observaciones o NC de inspección → Activa PROC-MAN-19 (CAPA).

7. Preparación Técnica (a bordo)

7.1 Equipos críticos A/B (todas las unidades)

* Lista vigente A/B aplicada o expuesta (según `PROC-MAN-02`).

* No existen fallas A/B abiertas sin `STOP` / `GO-Degradado` en vigencia con mitigación aprobada por GT (MoC/Gestión de diferimientos).

* Pruebas recientes documentadas de PASS/FAIL en sistemas críticos aplicables: *fire* / *steering* / energía esencial / *bilge* / alarmas generales.

7.2 Defect Log y diferimientos

* Defect Log o libro de pendientes del PMS actualizado al día.

* Diferimientos críticos con evaluación de riesgo pertinente, fecha de vencimiento controlada y aprobación *shore*.

* Listado de CAPA abiertas para los pendientes más relevantes.

7.3 Repuestos críticos / Ex / ambiental

* Stock mínimo A/B establecido en inventario de abordo debidamente comprobado y evidencia de reposición (ETA de OP/OC) si existieran faltantes temporales.

* Certificados de equipos en Zona Classificada (*Ex*) disponibles (si aplica por diseño).

* Kit de derrames (*SOPEP*) / elementos de contención secundaria 100% repuestos, revisados y OK.

7.4 Preparación para Survey – DECK (acciones)

* *Housekeeping* en cubierta principal, accesos seguros garantizados y libres, señalización/cartelería limpia y legible.

* *Fire hoses* / mangueras de incendio y boquillas conectadas (según requerimiento de plan) y/o listas para demostración/prueba hidráulica in-situ si se solicita.

* *Fire dampers* de sala de máquinas libres, accesibles y plenamente demostrables (si existen).

* Luces de emergencia en cubierta y pasillos operativas y listas para prueba (*emergency power disconnect*).

* Para Barcaza Quimiquera: limpieza rigurosa en *manifolds*, *spill trays* (bandejas colectoras) libres y secas, *scuppers* tapados/listos, bridas ciegas (*blank flanges*) empernadas a full set, señalización clara de producto peligroso por colector manifold cuando exista transferencia de múltiples cargos.

7.5 Preparación para Survey – ENGINE / SISTEMAS (acciones)

* Bomba(s) contraincendio listas para prueba de alcance y presión.

* Servomotor / *Steering gear* (si aplica) 100% libre de trazas de fugas crónicas hidráulicas, nivel normal y listo para operación *hard-over* e interrupción de alarmas.

* Grupos electrógenos / *Gensets* pre-calentados y listos para arranque local/remoto y repartición automática de carga sin *blackouts*.

* *Bilge wells* sentinas secas, limpias; bombas listas para achique simulado y comprobación de alarmas de alto nivel certificadas.

* Limpieza severa, *housekeeping* profundo de sentinas y *tank tops*, sin presencia de tachos sucios, trapos impregnados ni acumulaciones crónicas visibles de fugas.

7.6 Preparación específica “BARGE CHEMICAL / INLAND / UNMANNED” (obligatorio cuando aplique)

> *Diseñado para satisfacer el estándar BIQ/SIRE para unidades remolcadas en aguas interiores y/o especializadas.*

Sistema de Carga / Tuberias / mangueras

* Linea de Carga: completamente libres de bridas caseras tipo "soft-patch" o reparaciones temporales sin homologación de clase/MoC. Drenajes con válvulas y tapas correspondientes. Válvulas seccionales y maestras plenamente operativas (comprobadas visual o manualmente).

* Ensayos de tuberias: presentación de registro documentado de prueba anual a presión MAWP y registro de test hidroestático a 1.5× la *Mawp* mandatado dos veces en 5 años (si estos regímenes aplican al diseño de la unidad o la póliza del fletador).

* Mangueras de carga: (si se operan propias): Certificado del fabricante archivable, Prueba de Presion documentado anual + test de continuidad eléctrica (conductivity check) + registro documentado de inspecciones de rutina previo uso + política de retiro formal (años o desgaste).

* Válvulas de alivio (*Relief valves*) del sistema de carga principal de tanques (P/V o High Velocity): test documentado emitido y registros actualizados (si aplica al diseño intrínseco del producto/barcaza).

Operación y procedimientos

* El buque o base de operación debe poder confirmar *in-situ* que existen procedimientos escritos, comprendidos y firmados (evidencias de uso mediante permisos o checklists) para los siguientes puntos críticos en puerto/transferencia: Secuencia de transferencia, entrada a tanques o pump room (Enclosed Space Entry), Trabajos en Caliente (Hot Work), Breakout protocol, procedimiento de Rotura de manguera (burst hose) o fractura de pipe (pipeline fracture), Overflow y respuesta a derrames locales, Fugas de carga hacia espacios adyacentes o doble fondo, procedimiento ante falla total de remolque/gobierno, y contaminación por varadura o colisión accidental.* (Planes de emergencia SOPEP/VRP/SMPEP base). Todas estas previsiones exigen el protocolo de ventilación/Gas Freeing según el cargo en los Manuales asociados.

* Verificación del *Cargo Carried* (cargamento a bordo) o el listado de nombramiento en contraste estricto e inflexible contra el `Certificate of Fitness` vigente u otra autorización competente de bandera si el químico no está genéricamente indexado.

* Instrucciones especiales sobre consideraciones de compatibilidad u homogeneización (*co-mingling*) y control estricto de contaminación cruzada hacia colectores de goteo o *slop tanks* aislados.

* ESD: Sistema de parada general de emergencia operativo (*pumps+valves set*), sin *bypasses*, e innegociablemente probado, actuado y registrado en el log-book antes de iniciar toda operación terminal.

Competencia del personal (unmanned barge / inland)

* Evidencia *hard-copy* expuesta *in-situ* o provista al instante de la capacitación y acreditaciones/certificaciones vigentes y homologadas del *person in charge (PIC)* o personal clave que atiende, amarra y supervisa las transferencias de producto y arreglo general del dotacionamiento durante las ventanas operativas impuestas (guardias).

* Verificables los registros auditables de horas de trabajo y descanso previas para dicho personal crucial, además de poseer carteleras o mandatos observables y acatados referentes a las Políticas inclaudicables de compañía de Drogas & Alcohol.

8. Preparación Documental – Inspection Pack

8.1 Expiry List (obligatorio)

Listado maestro condensado y verificado (no confiado solo al sistema ERP) que posea:

* Documento o Equipo (balsa/extintor/certificado).

* Última ronda de testeo o servicio.

* Vencimiento exacto.

* Identificador de archivo (id localizador en el pack) y vendor interviniente.

> Regla de Oro (OCIMF): Las fechas reportadas o ingresadas a plataformas de vetting se copian literalmente del documento o diploma impreso u original oficial presente, NO del checklist o cuestionario que el auditor rellenó en borradores.

8.2 Master/Company Statement (cuando aplique)

Modelo de exención o aclaración firmada oficial conforme a directrices de GT en nombre de la naviera para avalar peculiaridades arquitecturales, limitaciones de operaciones certificadas u operativas de diseño que suelen generar malinterpretación en auditores internacionales standard por aplicar un perfil puramente costero.

8.3 Paquete mínimo a bordo (General)

* Sistema SMS o manuales/procedimientos en versión vigente de Flota y listos a desplegarse,

* Historiales de Plan de Mantenimiento Preventivo firmados (Ejecución real comprobada ante el auditor físico).

* Listado craso de pruebas OBLIGATORIAS y recurrentes acatadas cronológicamente sin excepciones.

* Copias en limpio de Defect Log con un anexo crudo de todos los defectos listados del nivel crítico "A/B" sin esconder un solo MoC ni exención aprobada en curso (transparencia proactiva) junto a las CAPAs que los rigen.

* Certificados de equipo legal obligatorios vigentes con refrendo (IOPP/ISPS/ISSM/Clase/Load Line, etc).

* Reporte cruzado de repuestos esenciales o remitos validados en tránsito para tapar las fallas demostradas.

8.4 Paquete adicional barcaza quimiquera (cuando aplique según diseño)

* B&TPQ / Particulars: Verificación cruzada entre el documento general VPQ provisto al sistema mundial y lo real palpable a fin de evitar observaciones por divergencias (*Ej: calados, capacidades nominales, potencias reportadas*); cuidándose a la vez de jamás depender del VPQ para cotejar las fechas reales de los vales y caducidades.

* Certificado vitalicio/renovado de "Cert of Fitness" o idóneos como *Noxious Liquid Substances (NLS)* de Bandera sumado a lista de exclusión y habilitación real de cargamentos adjunta y avalada a firma.

* Todos los papeles/tests relativos a equipos mecánicos que exijan verificación reglada: instrumentales y gauges de presiones cruzadas/temperaturas calibradas de sala remota o nivel de tanque, válvulas P/V, manguerotes con su política de control, rechazo y presurizado semestral archivada (hoses status policy certs), y demás tests funcionales hidroestáticos de líneas o mamparos.

* Las declaraciones en pie mutuas de buque/tierra o terminal/barcaza denominadas comunmente *Ship/Shore Safety Checklist (SSSCL)* acompañadas o integrando los planes concretos de transferencia acotados a límites de presión/tasa por línea, secuencia particular firmada de carga de barcaza para *hull stress* general, y listado de advertencia y comunicación radial VHF.

9. Pre-audit (Mock)

Si Gerencia lo instruye como hito, personal local interviniente (Supdt/Safety) ejecutará una revisión cruzada simulada, tanto por medios remotos sobre los envíos parciales de expedientes de Listas de Vencimiento completos u actas de registros, como paralelamente una inspección inánime sin aviso o "walk-through" al sistema real.

De esta *Pre-audit* mandatoriamente se desprenderá de inmediato un *Lista de Observaciones o Gaps reportados* y se abren los CAPA respectivos, que el barco asume la obligación taxativa de saldar previo al arribo de la inspección formal inminente o, de resultar técnica o cronológicamente imposible su cumplimiento (Ej: provisión compleja atada a aduanas), deberá procederse la emisión, control de mitgación transitoria (MoCs) y exposición pública/transparente del caso puntual en la mesa de abordaje a la recepción oficial.

10. Ejecución de la inspección

1. Pre-brief: Reunión de apertura. Se pacta el alcance, agenda de prioridades requeridas para los subsiguientes *walkarounds*, reglas incuestionables de Elementos de Protección (PPE) para los visitantes a acatarse a bordo sin excepciones, y nombramientos directos de los oficiales que escoltan en primera línea o puntos focales a las inspecciones concurrentes posibles.

2. Durante (Ejecución): Acompañar, mostrar sin desviar responsabilidades las evidencias crudas de PMS frente a dudas sistémicas de equipos/falencias visuales. Llenado prolijo o anotación digital en el formato reglado de la compañía de todo *Request Log* oficial provisto. Si subyacentemente al calor de alguna demostración salte de manera rotunda el FAIL crítico de un sistema mandatorio para *safety* (Incendio inoperante real, Blackout de generador a carga completa, Alarma High-Level trabada de carga): el responsable superior tiene instrucción corporativa de DETENER las operaciones conexas involucradas e inclusive sugerir congelamiento de encuestas en los plazos lógicos posibles y someter a escalamiento interno de falla de grado hacia oficinas Centrales, acatando de manera inmediata procedimientos *PROC-17* y absteniéndose de inventar apaños ad-hoc improvisados bajo la lupa del tercero.

3. De-brief: Encuentro de cierre donde se procede (sea con informe pre-liminar firmado a mano u observaciones directas discutidas oralmente) a lograr encuadrar todas las disidencias como de "tipo general" limitando en un documento crudo en limpio (El Observation Log) la literalidad de dichos "encontrados de inspección" en firme. Verificando asertivamente los compromisos cruzados de envíos de fotografías paliativas, o requerimientos de envíos informativos complementarios hacia dependencias oficiales luego.

11. Modo rápido (no programadas u Operativos Sorpresa T-0)

El Supdt y Comando deben instruir un giro inminente de abordaje centrándose exclusivamente en lo crítico:

* Liberar la agenda para focalizarse en transparentar de plano la lista roja del barco: Las fallas listadas como Excepcionales e incorporadas como diferimientos de nivel A o B con los mitigantes demostrables en funcionamiento inmediato al auditar de sorpresa y libro Log-book de Defectos sin manipular.

* Acicate a preparativo total de respuesta crasa (Ready o Fire Prepared): *Fire lines presurizables/achiques probables y Steering gears inyectando hard-over en puertos autorizados bajo amarres.*

* Bajada directa sobre la mesa de la Oficialía a cargo a pedido sin pre-revisión de la Carpeta Maestra central: El Inspection Pack + Expiry List completados a fecha de hoy (sincronizado o de ERP naviera).

* Reporte directo tipo baliza electrónica hacia las líneas de la GT central, DPA si la normativa de la escala lo rige, y cadena logística.

12. Post-inspección: registro y cierre

* Llenado del legajo integral y posterior envío cruzado e indexación central del reporte de evento o acta oficial conformando el Registro de Inpsección final.

* Traducción 1:1 rigurosa abriendo una Acción (sea ella de origen Correctivo para enmiendas inmediatas técnicas u Organizativas o Preventiva en miras del manual PMS/Compañía según afectación de causa raíz probable posterior) como CAPA oficial tabulado en la numeración `CAPA-YYYY-###` referenciada según `PROC-MAN-19` de seguimiento obligatorio GT/Inspeccionados para TODAS y CADA UNA DE LAS NC o SUGERENCIAS que tengan dictado legal / societario de peso emitido en hojas sueltas.

* Aplicación de ser consecuentes directos con ramificaciones hacia el robustecimiento de los cimientos (Girar PROC-MAN-17 a toda Falla nueva originada al calor de auditoría sorpresiva en Grado A o Medio B; formalizar PROC-MAN-16 de Manejos al Cambio Temporales (MoC) de generarse obligatoriamente de un correctivo condicional inminente con permiso de zarpe de plazo; o incluso PROC-MAN-18 de Investigación Profunda a causas de origen de falla (RCA) en los escenarios de observaciones durísimas que revelan faltas sistémicas, reincidentes de larga data encubiertas o averías mayores a la política general de mantenimiento reportable (Hold total, pérdida de certificado de clase, daño medioambiental/humano grave de fondo).

* Auditoría posterior o control documental a modo de *Verificación de efectividad cruzada de los CAPA derivados* (debiendo estos ser saldados de la lista de remolcadores/flota de GT como `CLOSED`/`EFFECTIVENESS-PROVEN`) validando que en un test interno sorpresa 6 meses pos-auditoría el fallo idéntico NO retorne a saltar en los tests base.

13. Registros asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-22-01]: Checklist Preparación Inspecciones (incluye separador para modo barcaza quimiquera un-manned / químicas o petroleras).

* [REG-MAN-22-02]: Request Log (Solicitud cruda de inspectores anotada in-situ).

* [REG-MAN-22-03]: Registro central de reporte post-Inspección externa consolidado a GT.

*(Opcionales recomendados o de requerimiento SIRE dictados a incorporarse bajo su órbita lógica documental si el desarrollo interno o gerencial de operaciones quimiqueras escalase o exigiese su matriz individual: `REG-MAN-22-04` Observation Log de volcado crudo, `REG-MAN-22-05` Company Statement Type form o los formatos base del index del `REG-MAN-22-06` Expiry list en formato cruzado CSV excel/sistema).*

14. Anexos (Nivel 3)

* REG-MAN-22-ANEXO-I: Lista / check de documentos mínimos universales para el “SIRE Ready Assessment Pack" (Inspection Pack).

*(Menciones proyectables en futuras revisiones operativas: `Anexo II Guía presencial de acompañamiento y check/conductas / Anexo III Matriz condicional por tipo de Survey y autoridad vs la base documental que cruzar y reportar para cada inspector según agenda técnica de barcazas / Anexo IV Lista de abordaje crítico veloz para "Check Modos Rápidos" de interdicciones sin preaviso / Anexo V Despiece total en check list sobre protocolos y documentación y testing pre-embarque en las transferencias Barcaza/Tierra y Ship/Barge`)*.

________________

PROC-MAN-23 GESTION OBSERVACIONES

Título: Registro, Clasificación, Acción Correctiva y Cierre de Observaciones (Clase / Autoridad / Cliente / OCIMF-SIRE)

Código: PROC-MAN-23

Versión: 01

Vigencia: 23 de febrero de 2026

Área Responsable: Gerencia Técnica

Intervienen: Superintendente, Capitán, Jefe de Máquinas, Compras/Logística

Aplicable a: Flota completa

1. Objetivo

Establecer el proceso para gestionar observaciones, hallazgos o no confornidades originadas por inspecciones y auditorías, asegurando el registro formal, clasificación por criticidad, plan de acción con responsables y plazos, y el cierre documentado verificando la efectividad.

2. Alcance

Aplica a hallazgos provenientes de:

* Inspecciones de Clase y Autoridad Marítima.

* Auditorías de clientes y terminales.

* Inspecciones tipo OCIMF/SIRE.

* Auditorías internas (Capítulo 17 del Manual).

* Hallazgos técnicos, documentales, de gestión y de cumplimiento de pruebas.

3. Definiciones

* Observación: Desviación menor o recomendación de mejora.

* Hallazgo / No Conformidad: Desviación que requiere una acción correctiva formal obligatoria.

* Finding Log: Registro centralizado (integrado al CAPA Log) para el monitoreo de hallazgos.

4. Responsabilidades

* Gerencia Técnica: Responsable del registro central, clasificación de severidad y cierre final de los hallazgos.

* Superintendente: Valida técnicamente el hallazgo y verifica la idoneidad de la evidencia de cierre.

* Capitán: Coordina las acciones a bordo y facilita la recopilación de documentación.

* Jefe de Máquinas: Ejecuta las tareas técnicas correctivas y las pruebas de verificación correspondientes.

* Compras/Logística: Provee los repuestos o servicios necesarios para resolver el hallazgo.

5. Registro del Hallazgo (Alta en Finding Log)

Todo hallazgo se registra con un ID único, origen, fecha, descripción exacta, evidencia fotográfica inicial, severidad (A/B/C) y responsable asignado.

6. Clasificación por Severidad (A/B/C)

* A – Hallazgo Crítico de Seguridad: Puede comprometer la vida humana, integridad estructural o funciones esenciales.

* B – Hallazgo Crítico Ambiental: Puede derivar en derrames o pérdida de contención de residuos.

* C – Hallazgo Operacional/Documental: Desviaciones menores o administrativas sin impacto inmediato en riesgo.

7. Plan de Acción

Para cada hallazgo se define la acción correctiva inmediata, la definitiva y la preventiva, junto con el plazo y la evidencia requerida. Si el hallazgo implica un retraso técnico, se gestiona conforme al PROC-MAN-03 (Diferimientos).

8. Implementación y Evidencia

La evidencia mínima para el cierre incluye OTs cerradas con resultado PASS, registros de pruebas actualizados, fotografías "antes/después" y certificados de servicios especializados. Los hallazgos Nivel A y B requieren evidencia técnica reforzada.

9. Verificación de Cierre

La Gerencia Técnica o el Superintendente valida la evidencia antes del cierre formal, asegurando que no queden riesgos residuales. En hallazgos repetitivos, es obligatorio activar un Análisis de Causa Raíz (PROC-MAN-18).

5. Control de Plazos y Escalamiento

Los hallazgos de Nivel A y B que venzan sin completarse se escalan automáticamente a la Dirección Técnica para la asignación prioritaria de recursos o restricciones operativas.

6. Cierre Formal

Un hallazgo se considera cerrado solo cuando las acciones han sido implementadas, la evidencia ha sido verificada y el registro del Finding Log ha sido actualizado con la fecha de cierre real.

7. Reporte y Tendencias (KPI)

La Gerencia Técnica revisa mensualmente la cantidad de hallazgos abiertos por severidad, tiempos de cierre y reincidencias por unidad o sistema para ajustar el Plan de Mantenimiento Preventivo.

8. Registros Asociados (Nivel 3)

* [REG-MAN-23-01]: Finding Log Central (Listado Maestro de Hallazgos).

* [REG-MAN-23-02]: Plan de Acción Preventiva y Correctiva (CAPA).

* [REG-MAN-23-03]: Formulario de Verificación y Cierre Definitivo de Hallazgo.

* [REG-MAN-23-04]: Reporte Mensual de Tendencia y Estado de Hallazgos.

9. Anexos (Nivel 3)

* [Anexo I]: Matriz de Severidad (A/B/C) para clasificación rápida.

* [Anexo II]: Guía de evidencias oficiales aceptables (fotografías/certificados) para cierre de no conformidades.

________________

PROC-MAN-24 GESTION SEGURIDAD CIBERNETICA FLOTA

Código: PROC-MAN-24

Versión: 02

Vigencia: 23/02/2026

Aplicable a: Remolcadores y barcazas (tripuladas y no tripuladas) + infraestructura en tierra asociada (PMS, servidores, enlaces, VPN)

1. PROPÓSITO

Establecer controles operativos y verificables para prevenir, detectar, responder y recuperar frente a incidentes cibernéticos que afecten sistemas IT/OT de la flota, preservando:

* Continuidad operacional y seguridad de la navegación/maniobra.

* Integridad y disponibilidad de datos (mantenimiento, seguridad, operación).

* Trazabilidad para auditorías y reclamos.

2. ALCANCE

Aplica a:

* Gerencia Técnica (GT), DPA, Superintendentes, Jefes de Máquinas (JM) / Responsables Designados a Bordo (RDB), Compras/Logística y Proveedores (OT/IT).

* Sistemas a bordo y en tierra: redes, routers/switches, PCs, PMS, PLC/automatización, comunicaciones, CCTV, sensores inalámbricos, Wi-Fi, equipos de navegación/comunicaciones, y cualquier “vendor box” conectado.

3. DEFINICIONES

* IT: Sistemas corporativos (correo, PCs, PMS, administración).

* OT: Sistemas de control/automatización (PLC, HMI, redes industriales).

* Clase A/B/C: Niveles de criticidad definidos por el impacto en la seguridad y operación (Ver Manual Sec. 22).

4. RESPONSABILIDADES

* GT: Aprobar inventario, arquitectura de acceso y plan de parches. Autorizar excepciones.

* DPA: Integrar ciberseguridad al SGS (ISM) y recibir reporte de incidentes.

* Superintendente: Implementar controles técnicos (VPN, cuentas, logs) y coordinar proveedores.

* JM / RDB: Controlar USBs, acceso físico y ejecutar aislamiento inicial ante incidentes.

* Proveedor: Cumplir controles, usar mínimo privilegio y entregar evidencia técnica.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Gobierno y Revisión

* Revisión anual o ante incidentes/cambios mayores.

* Todo cambio relevante se gestiona mediante Gestión del Cambio (MoC).

5.2 Inventario y Clasificación (REG-MAN-24-01)

* Cada unidad mantiene un inventario detallado: Identificación, Conectividad, OS/Firmware, Responsable y Criticidad (A/B/C).

* Registrar dependencias críticas ("si cae X, afecta Y").

5.3 Segmentación y Endurecimiento (Hardening)

* Separar redes OT de IT (VLANs o física).

* Deshabilitar servicios y cuentas innecesarias.

* Cuentas nominadas y MFA obligatorio para accesos remotos.

5.4 Control de Medios Removibles (USB/Discos)

* Solo USBs inventariados y etiquetados por la Compañía.

* Prohibido el uso personal en equipos críticos o conectados a red.

* Escaneo obligatorio en tierra antes de conectar a sistemas Clase A o B.

5.5 Gestión de Acceso Remoto (REG-MAN-24-02)

* Principio "deny-by-default". Acceso solo por VPN corporativa/Jump Host con MFA.

* Bitácora obligatoria incluyendo ID de sesión, técnico, motivo y supervisión del JM.

* Cierre verificado y revocación inmediata de accesos temporales.

5.6 Vulnerabilidades, Parches y Actualizaciones

* Clase A: Actualización con evaluación previa, plan de reversión y prueba en tierra.

* Si no se puede parchear: Documentar aceptación de riesgo + medidas compensatorias.

5.7 Backups y Recuperación

* Definir qué se respalda, frecuencia y ubicación (local + tierra).

* Prueba de restauración al menos semestral en sistemas clave.

5.8 Respuesta ante Incidentes (Ciber-Emergencia)

1. Acción Inmediata: Pasar a modo Manual/Local. Informar a Capitán, DPA y GT.

2. Contención: Aislar segmento afectado (desconectar red) pero mantener evidencia.

3. Erradicación: Limpieza según guía técnica y cambio de credenciales comprometidas.

4. Recuperación: Restaurar desde backup validado y verificar seguridad antes de operar.

5. Reporte: Completar RCA y lecciones aprendidas.

6. CONTROL DE CUMPLIMIENTO (KPI)

* % inventarios actualizados.

* % accesos remotos con bitácora y evidencia completa.

* % de backups verificados exitosamente.

7. REGISTROS ASOCIADOS

* REG-MAN-24-01: Inventario de Activos Cibernéticos.

* REG-MAN-24-02: Bitácora de Acceso Remoto Técnico.

* REG-MAN-24-03: Checklist de Ciber-Higiene Trimestral.

* REG-MAN-24-04 (Opcional): Reporte de Incidente Cibernético.

Manual Creado por Gustavo Villen. Documento controlado. Prohibida su reproducción parcial o total.